總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 4/9會同複驗後，後續 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 3/30已通過領照，待醫院籌備處後續 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所，設備外國採購中 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 修繕評估後續 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 採購組複驗 |
| 6 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓發包作業中 |
| 7 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓，待 鈞長核示後執行 |
| 8 | 恩人榜 | 醫學院，現場組裝作業 |
| 9 | AA312教室修繕 | 應美系所，發包完成，呈核 |
| 10 | 照明設備改善 | 衛保組，請修作業簽核中 |
| 11 | 生命體驗中心設置 | 護理系，參閱計畫書收集資訊 |
| 12 | 動力分錶及梯廳插座等線路改裝 | 輔大診所及1、2號電梯照明電力，施作中 |
| 13 | 研究室隔間 | 聖言樓2樓216室，薄屏及網路電力線路，發包作業 |
| 14 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 底價流程中 |
| 15 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理 |
| 16 | 數學系四樓走廊欄杆增高 | 請修流程中 |
| 17 | 97教卓強化學習中心 | 完工待結 |
| 18 | 外語大樓LA403、404走廊天花板滲水 | 觀察中 |
| 191 | 輔園FY27室廁所地面整修 | 施工中 |
| 20 | 宜真輔園2樓27室鋁窗整修 | 施工中 |
| 21 | 輔園2樓27室盥洗室氣密窗更新 | 施工中 |
| 22 | 公博樓地下二樓樓梯口漏水 | 流程中 |
| 23 | 公博樓3樓天花板漏水 | 請修流程中 |
| 24 | 理二舍外牆磁磚脫落 | 議價後施工 |
| 25 | 校園化糞池蓋損壞修補 | 流程中 |
| 26 | 98年4月水費 | 已請款待核 |
| 27 | 聖言樓SF334加裝鋁花格窗 | 請修流程中 |
| 28 | 進修部馬路破損修補 | 請修流程中 |
| 29 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 完工待驗 |
| 30 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 施工中 |
| 31 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 施工中 |
| 32 | 仁愛宿舍頂樓漏水 | 詢價中 |
| 33 | 濟時樓網路及電源變更工程 | 施工中 |
| 34 | 教發中心辨公室網路及電源佈線 | 施工中 |
| 35 | 文鐸樓107室更換磁磚 | 施工中 |
| 36 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（4月份） |
| 37 | 化學系2F電力改善 | 進場施作 |
| 38 | 全校電力改善 | 低壓初驗缺失改善作業 |
| 39 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價前置作業 |
| 40 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查 |
| 41 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 42 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 43 | 學務處宜真宜善學習角 | 結案作業 |
| 44 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 45 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 46 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 結案作業 |
| 47 | 文德照明定時裝置配置 | 工程施作 |
| 48 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 發包議價作業 |
| 49 | 7-11商店違建處理 | 後續作業追蹤 |
| 50 | 國璽樓滅火器過期換藥 | 結案 |
| 51 | 野聲樓資訊中心機房消防系統蓄電池更換 | 發包議價作業 |
| 52 | 伯達樓資訊中心機房空調機房冷媒管路破損修補 | 發包議價作業 |

出納組

一、支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、廠商未繳費檔案彙整。

7、招生費用、學分費收入。

8、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額作業。

9、休、退學學生學雜費退費請款及補繳差額學生資料建檔。

10、收取97 學年第2學期學分費。

11、收取97學年第2學期學雜費分期付款。

三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

- 回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

- 續處理97年度所得更正及查詢事宜。

四、進修部

1. 辦理休退學登記、請款退費、核銷。

2. 處理97/1學生補繳費用。

3. 收汽車停車清潔管理費、置物櫃費用、遲註冊罰款等等一般雜項收入。

4. 處理97/2列印就貸差額繳費單金額。

5. 處理97/2學雜費問題帳。

6. 辦理 97/2就貸生加退選。

7. 核算97/2一般生加退選；延修生、教育學程應繳費用。

保管組

- 協助單位處置報廢物品事宜。

- 各單位新增、減損財產列帳事宜。

- 年度盤點事宜

- 協助保管單位提供校務補獎補助款整款預評之補充資料及待改進之事宜。

採購組

一、例行招標及驗收作業。

二、新建醫學大樓天花板處理原則說明會召開。

三、管院2樓整修追加工程第2次議價。