總務處98/04/20-98/04/26業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 格物學苑屋頂防漏隔熱工程 | 結案 |
| 2 | 中美堂冷氣維修 | 結案 |
| 3 | 國璽樓滅火器過期換藥 | 結案 |
| 4 | 新建醫學院綜合大樓 | 依缺失處理協調會， 4/9複驗完成後續 |
| 5 | 輔大診所牙科改建工程 | 俟張耿銘組長使用執照正本完成申辦事項後，通知領照 |
| 6 | 穿透式電子顯微鏡 | 預定六月初入場 |
| 7 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 已由廠商現場進行修繕評估 |
| 8 | 百葉裝修工程 | 初驗完成，行政作業處理 |
| 9 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓行政作業中 |
| 10 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓，待 鈞長核示後續 |
| 11 | 恩人榜 | 醫學院，材審完成，施工圖提送 |
| 12 | AA312教室修繕 | 應美系所，標單收回 |
| 13 | 照明設備改善 | 衛保組，行政作業中 |
| 14 | 生命體驗中心設置 | 護理系，參閱計畫書收集資訊 |
| 15 | 動力分錶及梯廳插座等線路改裝 | 輔大診所及1、2號電梯照明電力，完工待驗 |
| 16 | 研究室隔間 | 聖言樓2樓216室，薄屏發包完成備料 |
| 17 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 完工待驗 |
| 18 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 施工中 |
| 19 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 施工中 |
| 20 | 文舍頂樓樓梯間滲水 | 完工待驗 |
| 21 | 仁愛宿舍頂樓漏水 | 詢價中 |
| 22 | 濟時樓網路及電源變更工程 | 施工中 |
| 23 | 教發中心辨公室網路及電源佈線 | 完工待驗 |
| 24 | 文鐸樓107室更換磁磚 | 完工待驗 |
| 25 | 宜真學苑1437室漏水 | 備料中 |
| 26 | 進修部馬路修補 | 備料中 |
| 27 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量 |
| 28 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量 |
| 29 | 運動場整地工程（法管籃球場2面、貴子排球場2面、貴子網球場2面） | 98.03.17下午14時第二次開標完成發包，本案工程訂於5月底施作，預定60個工作天完成 |
| 30 | 聖言樓資訊中心三樓電力改善工程 | 待與使用單位確認後即施作 |
| 31 | 聖言樓資訊中心四樓機房工程 | 目前與使用單位及技師協調規劃中 |
| 32 | 校史室屋頂防漏工程 | 技師規劃中 |
| 33 | 棒、壘、籃球場燈光維修 | 施工中 |
| 34 | 光纖工程 | 施工中 |
| 35 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（4月份） |
| 36 | 化學系2F電力改善 | 進場施作 |
| 37 | 全校電力改善 | 低壓初驗缺失改善作業 |
| 38 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價前置作業 |
| 39 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查 |
| 40 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 41 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 42 | 學務處宜真宜善學習角 | 結案作業 |
| 43 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 44 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 45 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 初驗改善作業 |
| 46 | 文德照明定時裝置配置 | 工程施作 |
| 47 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 發包議價簽呈作業 |
| 48 | 7-11商店違建處理 | 後續作業追蹤 |
| 49 | 野聲樓資訊中心機房消防系統蓄電池更換 | 完成發包議價作業 |
| 50 | 伯達樓資訊中心機房空調機房冷媒管路破損修補 | 完成發包議價作業 |
| 51 | 利瑪竇大樓地下室門禁鐵門工程 | 請購作業 |

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 506 | 6,824,448 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 528 | 3,032,850 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 1 | 15,024 |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 1 | 30,000,000 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 1 | 110,000,000 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 9 | 35,920,905 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 6 | 887,477 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,625 | 12,479,451 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 102 | 253,525 |
| 16020831 | 郵局支存 | 11 | 2,125,639 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 1 | 392,480 |
| 共計 | 2,791 | 201,931,799 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 39 |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 577 |
| 新建受款人基本資料 | 44 |

# 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、廠商未繳費檔案彙整

7、招生費用、學分費收入。

8、98外國學生申請入學招生。

9、重大匯入款2筆。

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/20 | 永齡教育基金會-永齡希望小學弱勢學童課輔計劃 | 台幣 | 1,346,769 |
| 04/20 | 教育部-98獎勵大學擴大招收外國學生補助計劃 | 台幣 | 3,000,000 |

10、業生離校程序單蓋章。

11、九十七學年第二學期學分費至98/04/23費共計1,836人次，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 1,816 | 11,197,745 |
| 臨櫃繳現 | 20 | 103,984 |
| 合計 | 1,836 | 11,301,729 |

12、休、退學離校程序單蓋章，及退費、補繳學生資料建檔。

13、九十七學年第二學期休學已完成申請退學雜費學生截至98/04/23共計54人。

14、九十七學年第二學期休學已完成捕繳學雜費學生截至98/04/17共計18人。

15、九十七學年第二學期學分費資料轉檔後，至98/04/23止單位以簽呈更收費資料共計6份簽呈273人次，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 0 | 0 |
| 金額減少 | 273 | -763,916 |
| 金額不變 | 0 | 0 |
| 合計 | 273 | -763,916 |

16、九十七學年第二學期學分費，至98/04/23止尚未繳清共計344人金額＄1,540,410元正。

17、十七學年第二學期學分費資料轉檔後，至98/04/23止學生以簽呈更改選課資料共計94份簽呈111人次，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 8 | 86,586 |
| 金額減少 | 6 | -18,272 |
| 金額不變 | 97 | 0 |
| 合計 | 111 | -68,314 |

18、取九十七學年第二學期，僑生分期付款學雜費，至98/04/23繳費狀況如下。

|  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 應收 | 1,585,385 | 1,374,632 | 1,589,449 | 4,549,466 |
| 已收 | 1,463,183 | 956,307 | 41,671 | 2,461,161 |
| 差額 | 122,202 | 418,325 | 1,547,778 | 2,088,305 |

19、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 7 | 167.590 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 25 | 3,730,747 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 12 | 6,266,826 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 1 | 33,796 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 2 | 23,300 |
| 0399668 | 郵局乙存 | 180 | 171,374,795 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 1 | 2,500 |
| 16020831 | 郵局支存 | 1 | 5,000 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 6 | 224,820 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 1 | 82,365 |
| 共計 | 236 | 181,911,739 |

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 718 | 5,022,120 | 44,570 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 2 | 41,100 | 8,220 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 720 | 5,063,220 | 52,790 | 非固定薪資人事費共計 |

# 2、資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計718筆，給付總額5,022,120元，代扣稅額44,570元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計2筆，給付總額41,100元，代扣稅額8,220元。

# 3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

# 4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

1、97-2學年度台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898至4月23日止入帳新台幣834,704,748元整，轉出830,000,000元整，結餘4,704,748元整。

2、97學年度第2學期至98.04.23止超9學分未繳交學雜費人數計8人，就貸未通過未繳交學雜費計2人，游泳費未繳1人，就貸差額未繳學雜費147人，總計金額973,142元整。

3、97-1學雜費未繳計1人，總計金額1,528元整。

4、 許多家長建議應於繳費單上註明罰款日期與金額上限，已將此建議報告組長。

5、彙整97學年度第2學期學生平安保險費人數及金額統計表‧

6、本學期次生輔組提供就學貸款學生人數共計4064人。就貸未繳2人。

7、4月21日已將97-2未繳費名單送至教務處。

五、進修部

# 1、收入部份

# 2、綜合業務部份

A 截至98/4/14止，97/1一般生未繳加選費用欠費17人41,207元；97/1延修生未繳學分學雜費3人36,516元共計20人已轉入退學檔。 97/2未繳預收學分學雜費71人2,334,571元已轉入退學檔。

B. 97/2進修部教職員子女減免8人153,150元(含1人就貸11,388元)

C. 截至98/4/21止，97/2休學退費38人、其他退費25人請款、核銷金額共計876,596元。

D.  97/2學分費資料轉收費檔後，至98/04/21止以「學生報告主管核准」更改選課資料延修生1人加選4學分補交5624元，一般生6人補退11,456元。

E. 至98/4/21止，97/2註冊申請報告，核准免收罰款7人5,500元；97/2申請報告核准休學免交1/3學分學雜費4人45,015元；97/1學費分期付款2人23,199元已繳款6,000元；97/2學費分期付款2人67,196元已繳款30,000元。

F. 97/2進修部國外交換學生(哲學系延修生)1人應繳費用39,460元。

G. 97/2一般生加退選4月29日退費2064人退121,449,710元(支票77人531,258元劃撥1987人1,1918,452元。

H. 97/2就學減免生加退選4月29日退費133人775,946元。

I. 97/2進修部實際繳納退撫基金2,844,771元。

J.97/2進修部配合就學補助基金提撥專戶第一階段撥款1,833,163元。

保管組

壹：例行性業務

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 55 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 |  |
|  | 列管 | 0 | 33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

貳：其他報告

- 協助各單位預盤事宜。

- 協助保管單位提供校務獎補助款預評之補充資料及待改進之事宜。

- 配合管科會訪視校務獎補助經費，轉知各保管單位研發處之相關資料及注意事項。

- 修改財產地點：進-導師輔導工作組56筆。

- 會計室、總務處、出納組、校史室、就輔組、法務室、董事會秘書室、採購組、人事室 進行97學年盤點。

- 整理會計室及校史室尚未回收之報廢品資料檔匯整給保管人。

- 協助單位總務資訊系統列產。

- 修改進修部企管系筆記型電腦8台及法律系電腦1台之經費來源。

- 校長室盤點後之財產清冊匯整給保管人存查。

- 協助學務處教卓計畫宜真交誼廳整修工程財產增加急件處理核銷案。

十一、修改軍訓室電腦採購財產新增單之使用保管人。

十二、盤點各單位財產,如期完成文學院院長室、中文系、師培中心、輔大之聲、歷史系、哲學系等單位。

十三、協助歷史系及臨心系因教整款設備地點變更更換財產標籤。

十四、貿金系、會計系財產存放地點更正；資管系、會計系、德文系財產牌補發。

十五、協助經濟系、法律學院98財產報廢預算修正事宜。

十六、管理學院會議室、互動教室工程驗收。

十七、各系新增財產驗收與製牌。

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共73件。

2.處理事務性採購:法管學院1件、文學院3件、宿舍1件、民生學院1件。

3.持續辦理請購共1份:處理「濟時樓3間研究室座椅汰換」送貨驗收事宜。

4.持續處理全校各教室空間之查核事宜。

5.協助辦理教育部「97年校務獎補助實地訪視」各項支援等事宜。

6.處理本組「97學年度預算保留」提報事宜。

7.持續補正教育部「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」之訪視資料。

8.完成「輔仁大學人力資源制度檢核與調整計畫」案，個人工作績效指標內容之填寫及修正事宜。

9.4/22協助支援「與大師相遇」活動招待等事宜。

10.持續協助處理全校化糞池位置之文字面呈現及數量確認事宜。(待聘人力業務)

11.協助處理「簡章發售」事宜(發售學士後法律學系及進修部考試入學招生簡章)。(待聘人力業務)

12.4/24彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

格秀玲

1.修繕：行政單位及系所燈管、水電報修3件，一般報修申請3件，請修單2件；請修核銷1件；公文回覆2件。

2.協助處理飲水機之請修及核銷事宜。(待聘人力業務)

3.協助彙整「97年度校園災害防救教育與宣導」資料。

4.續辦行政單位印表機簽訂保養合約及「心理系」實驗室實木地板維修事宜。

5.警衛隊日誌之初閱及呈核。

6.處理校園流浪狗問題。

7.持續進行97年度教育部補助款E化教室結案報告之彙整提報事宜。

陳淑華

1.處理98/03統支電話費核銷事宜。

2.催繳96-97學年度出納組待繳電話費明細清單。

3.印製耶穌會院98/04電話費明細報表送耶穌會及印製98/04統支電話費明細送人事室。

4.處理有關廠商水電、場地費及清潔費催費(截至98/04/16止)事宜。

5.處理97/04統支電話費請款支付中華電信公司事宜。

6.持續處理輔大診所水電費事宜。

7.繳交防災相關法規查核表有關影印節約用電之資料。

8.處理合約廠商使用面積資料事宜。

9.至板橋地方法院繳交裁判費。

10.處理校外來文共1份(南仁湖公司)。

11.處理電話申請及異動相關業務共3件。

朱麗文

1 例行派工支援共20件等(搬運長條桌至教資中心；教務處中英文基本能力檢測試題答案卷卡；宜美宿舍、營養系報廢品；大門石塊及旗座；警衛室及野聲樓前花圃澆水剪草、大圓環榕樹澆水等處理；銅像、天橋、野聲樓後資源回收場、垃圾子母車桶清潔；清掃摩斯漢堡場地、校園水溝；修剪食品工廠週邊、朝橒樓週邊、公博樓、藝術學院週邊、中美堂週邊、中央馬路樹枝；協助日、夜日文系懸掛鯉魚旗，出納組鐵架，協助「與大師相遇」活動、進修部週會場佈等﹞；另進行校園清潔巡視及與工友溝通業務。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共9件。

3.辦理核銷共2件(含系所)；處理工友請假單6件、工友清潔用品請領申請單5件、加班單4件、派工單申請7件、木工報修單12件等事宜，並處理秉雅樓工友清潔用品請領問題。

4.進行清潔檢查表製作事宜。

5.轉發工友同仁開會通知。

6.處理文鐸樓電話費繳費、報紙續訂等事宜。

7.進行技工、工友加班費計算標準；節約能源績優獎表揚選拔活動簽文。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管、水箱、馬達、飲水機之報〈請〉修等共12件，維修玻璃、門鎖等共4件。

2.核銷：排水管、電費之維修等3件。

3.簽文撰〈會〉稿：濟時樓地下停車場使用簽稿，體育室研討會會文。

4.勘查事項：中山路陸橋懸掛路標廣告，格物學苑室外積水，濟時樓及國璽樓地下停車場之排風設備等事宜。

5.驗收事項：耕莘樓貨運電梯後面排水管疏通工程，濟時樓105等教室之粉刷工程。

6.編輯事項：填報人力資源專案之績效指標與目標設定，及環評節能部分等資料。

7.愛校建言：回覆有關中山路陸橋之路標廣告。

8.辦理停車證(含公務車)：教職員停車證4張，貴賓停車證18張，舉辦活動進出校門知會單12張，初核車輛派遣單8張。

9.協調事項：首都客運交通工具之支援進修部週會。

10.發放畢業服：12件(1班)。

11.其他事項：處理學生離校等事宜。

劉得興

1.處理事務性採購(校本部等行政單位)共33件。

2.辦理物品領用(文具用品及電腦耗材)共35件。

3.處理學生證遺失補發申請案共14件。

4.協助工友同仁請領清潔用品共4件。

5.處理野聲樓文具用品倉庫盤點事宜。

6.公文回覆1件。

陳福洲

- 辦理各系、教、職、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

- 處理進修部各系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

- 檢查進修部各層樓教室、走廊、廁所、樓梯及頂樓清潔情形。

- 連繫音效廠商、準備「與大師相遇」演講場佈事宜。

- 協助處理進修部學生置物櫃無法開啟事宜。

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 協助處理進修部各系及學會舉辦各項活動事宜。

9. 4/22於中美堂舉行進修部97(二)週會之各項前置及場佈、場撤事宜。

陳曉涵

1.4/20外民復活慶彩排。準備教材並進行電腦燈應用講座。

2.4/21自學講座彩排與機測。準備教材並進行燈光設計講座。

3.4/22德文戲劇背景ppt測試；電工系講座，提供燈光微調，視訊與音響技術支援。公衛歌唱調燈與彩排，band音響前置與彩排，晚會進行歌唱、舞蹈與熱音，中心提供燈光、音響等技術服務。

4.4/23語言中心歌唱彩排，中世紀研討會場佈與機測。

5.4/24、25 中世紀研討會，中心提供音響與口譯系統技術服務(陸甫修士)、燈光與視訊協助、會場物品提供與清理。

6.週報撰寫、更新活動排程，並整理中心活動留影。

叢山

1.場地登記例行業務共1件。

2.物品借用例行業務共3件。

3.辦理簽文共2份。(哲學系借用國璽樓一、二樓會議室及教育部大坪林會議)

4.維修事項：共3件(文開樓8樓飲水機維修1件、文華樓1樓女廁、305教室窗鎖維修各1件）。

5.持續處理【校園災害防救教育與宣導】調查資料之彙整提報。

楊貴女

1.信件例行處理共588件。

2.鑰匙借用共36人次：(文學院、羅耀拉、信箱鎖、電梯鎖、「潛水艇的天空」門鎖)。

3.協助處理每日之例行巡查垃圾場業務（含日常及大型廢棄物）。(待聘人力業務)

4.全錄影印卡出售共5盒。

5.提報「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」有關廢棄物處理、清運之相關事宜。

專案業務進度

1.持續進行全校各教室空間之查核事宜。

2.協助辦理教育部「97年校務獎補助實地訪視」各項支援等事宜。

3.持續補正教育部「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」之訪視資料。

4.持續處理「濟時樓3間研究室座椅汰換」送貨驗收事宜。

5.完成「輔仁大學人力資源制度檢核與調整計畫」案，個人工作績效指標之填寫及修正事宜。

6.4/22協助支援「與大師相遇」活動招待等事宜。

採購組

一、新建醫學大樓相關問題處理-天花板發霉問題處理協調會預定於98年5月4日召開。

二、97-2總務會議，經濟系曹老師反應(1)電腦耗材經查未在合約之列(2)新電腦用3天主機板損壞-已告知廠商注意品質，否則不再詢價。

三、本校獨家議價簽呈-採購組已著手於各簽案中，要求各單位提具詳細需求及規格供本組詢價。

四、請本組同仁針對98年4月29日管科會訪視資料，再次確認。

五、線上領物-部分長官要求將核准權限下放給下層，已請虹橋98年4月27日改善完成。

六、採購標案及重大工作標示完成。

七、97-2總務會議：採購組相關回覆