總務處98/05/04-98/05/10業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教發中心辨公室網路及電源佈線 | 結案 |
| 2 | 文舍頂樓樓梯間滲水 | 結案 |
| 3 | 管理學院辨公室遷移案第二期工程 | 結案 |
| 4 | 法律學院實習法庭修繕及電子化工程 | 結案 |
| 5 | 壁體管路滲漏 | 文鐸樓一樓竣工結案 |
| 6 | 新建醫學院綜合大樓 | 依缺失處理協調會， 5/6天花板發霉處理完成 |
| 7 | 輔大診所牙科改建工程 | 俟通知初驗提送竣工圖說 |
| 8 | 穿透式電子顯微鏡 | 預定六月初入場 |
| 9 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 廠商修繕評估提出 |
| 10 | 百葉裝修工程 | 初驗完成，採購組複驗 |
| 11 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓2、3樓，5/19第一階段資格標開標事宜 |
| 12 | 恩人榜 | 醫學院，現場組裝，辦理完工展期作業 |
| 13 | AA312教室修繕 | 應美系所，呈 鈞長核示，俟明確提示設計內容後，後續辦理 |
| 14 | 照明設備改善 | 衛保組，行政作業中 |
| 15 | 生命體驗中心設置 | 護理系，參閱計畫書收集資訊 |
| 16 | 動力分錶及梯廳插座等線路改裝 | 輔大診所及1、2號電梯照明電力，5/4初驗完成 |
| 17 | 研究室隔間 | 聖言樓2樓216室，完工驗收 |
| 18 | 教師研究室隔間整修 | 餐旅管理學系現勘後整修品名與原提報增加，已要求單位修正後再送 |
| 19 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量 |
| 20 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量 |
| 21 | 運動場整地工程（法管籃球場2面、貴子排球場2面、貴子網球場2面） | 98.03.17下午14時第二次開標完成發包，本案工程訂於5月底施作，預定60個工作天完成 |
| 22 | 資訊中心三樓電力改善工程 | 施工中 |
| 23 | 資訊中心四樓機房工程 | 聖言樓資訊中心四樓機房工程供電系統相關圖說資料送使用單位確認中 |
| 24 | 屋頂防漏工程 | 校史室屋頂防漏工程，簽文簽核中 |
| 25 | 棒、壘、籃球場燈光維修 | 施工中 |
| 26 | 光纖工程 | 施工中 |
| 27 | 田徑場填土 | 5月12日與使用單位和廠商現場洽商及土質樣品確認 |
| 28 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 施工中 |
| 29 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 施工中 |
| 30 | 仁愛宿舍頂樓漏水 | 詢價中 |
| 31 | 濟時樓網路及電源變更工程 | 完工待驗 |
| 32 | 文鐸樓107室更換磁磚 | 完工待驗 |
| 33 | 宜真學苑1437室漏水 | 完工待驗 |
| 34 | 進修部馬路修補 | 施工中 |
| 35 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（5月份） |
| 36 | 化學系2F電力改善 | 進場施作 |
| 37 | 全校電力改善 | 低壓初驗缺失改善及確認清點作業 |
| 38 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價前置作業 |
| 39 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查 |
| 40 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 41 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 42 | 學務處宜真宜善學習角 | 結案作業（椅子部分尚有爭議待裁示） |
| 43 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 44 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 45 | 文德照明定時裝置配置 | 初驗改善作業 |
| 46 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 發包議價前置作業 |
| 47 | 野聲樓資訊中心機房消防系統蓄電池更換 | 初驗作業 |
| 48 | 伯達樓資訊中心機房空調機房冷媒管路破損修補 | 與原請購項目不符，退回請購單位修正 |
| 49 | 利瑪竇大樓地下室門禁鐵門工程 | 完成發包議價作業 |
| 50 | 98年度消防缺失改善作業 | 發包議價前置作業 |

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 480 | 5,632,513 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 416 | 2,709,516 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 11 | 11,039,769 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 1 | 96,682 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,451 | 15,298,028 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 10 | 59,460 |
| 16020831 | 郵局支存 | 16 | 275,525 |
| 共計 | 2,385 | 35,111,493 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 70 |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 568 |
| 新建受款人基本資料 | 66 |

# 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、招生費用、學分費收入。

7、25個帳戶98/03現金結存月報總表彙整

8、重大匯入款1筆。

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/06 | 教育部-97-2學生團保補助經費 | 台幣 | 1,285,150 |

9、取九十七學年第二學期，僑生分期付款學雜費，至98/04/29繳費狀況如下。

|  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 應收 | 1,585,385 | 1,377,632 | 1,586,449 | 4,549,466 |
| 已收 | 1,507,385 | 1,107,519 | 41,671 | 2,656,575 |
| 差額 | 78,000 | 270,113 | 1,544,778 | 1,892,891 |

10、畢業生離校程序單蓋章。

11、九十七學年第二學期學分費至98/05/08共計1,901人次，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 1,860 | 11,442,557 |
| 臨櫃繳現 | 41 | 268,036 |
| 合計 | 1,901 | 11,710,593 |

12、休、退學離校程序單蓋章，及退費、補繳學生資料建檔。

13、九十七學年第二學期休學已完成申請退學雜費學生截至98/05/08共計65人。

14、九十七學年第二學期休學已完成捕繳學雜費學生截至98/05/08共計34人。

15、九十七學年第二學期學分費資料轉檔後，至98/05/08止單位以簽呈更收費資料共計6份簽呈273人次，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 0 | 0 |
| 金額減少 | 273 | -763,916 |
| 金額不變 | 0 | 0 |
| 合計 | 273 | -763,916 |

16、 九十七學年第二學期學分費，至98/05/08止尚未繳清共計281人金額＄1,174,914元正。

17、九十七學年第二學期學分費資料轉檔後，至98/05/08止學生以簽呈更改選課資料共計104份簽呈124人次，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 8 | 86,586 |
| 金額減少 | 6 | -18,272 |
| 金額不變 | 110 | 0 |
| 合計 | 124 | -68,314 |

18、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2522 | 台銀新莊支存 | 1 | 37,671 |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 1 | 38,826 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 12 | 264,217 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 6 | 150,131 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 8 | 90,110 |
| 0399668 | 郵局乙存 | 115 | 1,145,045 |
| 16020831 | 郵局支存 | 4 | 31,260 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 6 | 1,301,900 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 2 | 41,865 |
| 共計 | 155 | 3,101,025 |

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 837 | 5,219,888 | 0 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 6 | 18,970 | 37,800 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 843 | 5,238,858 | 37,800 | 非固定薪資人事費共計 |

# 2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計837筆，給付總額5,219,888元，代扣稅額0元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計6筆，給付總額18,970元，代扣稅額37,800元。

# 3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

# 4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

# 5、核對98年4月扣繳稅額。

四、學雜費業務

1、 97-2學年度台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898至5月7日止入帳新台幣834,706,261元整，轉出830,000,000元整，結餘4,748,113元整。

2、97學年度第2學期至98.05.5止超9學分未繳交學雜費人數計8人，就貸未通過未繳交學雜費計1人，游泳費未繳1人，就貸差額未繳學雜費126人，總計金額745,627元整。

3、許多家長建議應於繳費單上註明罰款日期與金額上限，已將此建議報告組長。

4、體育系競技組一497170515王志鴻97-1學雜費差額，自98.4.30~98.12.30止分9期償還，目前已逾期仍未繳交。

5、大傳碩職二496095213陳信彰97-2就貸未通過，上簽自98.4.30~98.9.30分6期償還，已於4/30繳第一期款。

6、宗教四493900675古樂樂‧杜里夫灣97-2學雜費未繳，因環境因素無法按時繳交，自98.3.30~99.10.30共分20期償還，以償還2期。

7、宗教四493900455莊仕豪97-2學雜費未繳，因環境因素無法按時繳交，自98.3.30~98.6.30分4期償還，已償還2期。

8、保管組已至出納組完成98學年度財產保管盤點。

9、出納組地下室倉庫正整理中，已將1樓電梯旁內的鐵架全部、地下室保管組倉庫鐵架也已全部拆除完畢，地下一樓廁所旁也已清除完畢並將有用的資料放置地下室出納組倉庫。

10、5月12日上午9點第一會議室有關學雜費開會通知，已全部送達參與會議之承辦人員。

五、進修部

# 1、收入部份

2、綜合業務部份

A. 972進修部實收註冊學分學雜費，3477人實交97,566,999元 手續費38,420元,實收註冊費97,566,999元(5/1教務處通知學生報告核准註消退學,中四乙學生5/4補交97/2學分學雜費29,871元另補繳97/1加選欠費3,770元)。

B.97/2(進)加退選等第2階段期限內繳費共計1798人10,043,311元；

期限外繳費共計98人662,642元

期限外未繳共計207人1,355,841元

C. 97/2(進)加退選期限外未繳含4/29減免生變更身份1人7736元、5/1教務處通知學生報告核准註消退學學生1人97/2加選應繳6,582元

D. 截至98/5/5止，97/2休學退費43人、其他退費26人請款、核銷金額共計917,193元(4/29-5/5休學5人、學生報告教務處退費1人共計40,597元)。

E. 97/2  4/29—5/5由臨櫃收32人139,374元(含畢冊代收款18,900元)。

F. 97/2學費分期付款2人67,196元5/1止已繳清67,196元。97/2一般生加選學費分期付款4人91,358元5/1止已繳8,897元。

G. 97/1學費分期付款2人23,199元 截至5/1已繳12,000元

H. 98.04.29支票通知單至各班，發放一般生加選未開戶支票77張,531,258元。

I. 核算97/2請款就貸生休學退費還台銀4人36,155元

J. 97/2就貸生加退選5/5請款884人5,699,651元(支票15人100542元劃撥869人5,599,109元)

# 採購組

一、98年5月4日召開之新建醫學大樓天花板發霉問題處理協調會會議紀錄，已於98年5月7日發放給與會者。

二、本校飲水機採購已於98年4月25日轉知組內同仁多向不同廠牌詢價，但以符合環保、節能標章為先，並已將綠色採購網站資料e-mail給組內同仁。

三、管院159張椅子經了解—管院於本組向廠商下訂後又自行要求更換顏色，且廠商已取走樣品，管院已要求廠商送回樣品並換貨，本組已表達若須採購組幫忙應於事發當時告知。

四、動物房評選委員名單送簽中。

五、學務處宜真交誼廳-學習中心建置家具採購案-84張椅子部份，本校已收到教育部來文，已建議本校先釐清責任，但至今仍未見學務處簽文，建議請主秘召開會議研商。

六、哲學與文化月刊第418.419期—使用單位在總務處同意前已自行請廠商印製，簽文5月7日上午送至本組，已由承辦人簽辦中。

七、97考績自評-組內會議已於98年5月5日召開。

八、物理系usd 14,425及eur 5,600經溝通，國外廠商均已同意驗收後付款，物理系事後轉知匯款手續費由系所自行處理。

九、聖言樓機房、國璽樓空調及信義、和平學苑盥洗室修繕工程三案，本組目前均等待確認規格中。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 24 | 4 |  |  |  | 5 |  |
|  | 列管 |  | 13 | 1 | 2 |  |  |  |  |
| 文學院 | 列產 |  | 4 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  | 列管 |  | 0 | 2 |  |  |  |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 |  | 10 | 10 | 8 |  | 4 | 5 |  |
|  | 列管 |  | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 外語學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民生學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 法律學院 | 列產 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |

貳：其他報告

- 查詢教務處報廢與招生組移轉之物品。

- 核對4月份財產物品新增及報廢財產帳。

- 課務組、教務處及招生組報廢品搬至輕食館倉庫。

- 經濟系報廢金額與系統金額核對確認。

- 5/5公共事務室堪用辦公桌媒合公告。(媒合完成)

- 與保管人確認97學年度尚未執行報廢預算之財產。

- 營繕組、軍訓室年度盤點。

- 與會計室查詢列管物品新增單、更正4月份列管物品會計帳。

- 年度盤點作業事宜。

- 協助各單位預盤事宜。

- 與會計室校對4月底新增減財產帳目。

- 盤點各單位財產,如期完成文學院新傳系、廣告系、影傳系、天主教史研究中心等單位。

- 二、協助新傳系、廣告系、影傳系等因設備地點變更更換財產標籤。

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共79件。

2.處理事務性採購:法管學院3件、文學院11件、民生學院1件、宿舍1件、醫學院1件、社科學院1件。

3.持續辦理請購共2份:組內列管物品請購事宜。另完成7月上旬「國際中國哲學大會」寢具配備之詢、訪價事宜。

4.處理簽文共2份：回覆教育部執行「校園電力需量監控系統計畫」及經濟部水利署「大禹獎」推薦參選事宜。

5.5/4完成本組4月份組務會議紀錄彙整提報事宜。

6.5/5辦理本組「97年度考績說明」及5月份組務會議。

7.協助處理「簡章發售」事宜(發售學士後法律學系、進修部考試入學招生及日、夜間部轉學考簡章)。(待聘人力業務)

8.持續處理全校各教室空間之查核事宜。

9.5/8彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

格秀玲

1.修繕：行政單位及系所燈管、水電報修3件，一般報修申請3件，請修單1件；請修核銷2件；簽文2件。

2.協助處理飲水機之請修及核銷事宜。(待聘人力業務)

3.完成98「在職專班」工作費之提報事宜。

4.辦理醫學院瓦斯遮斷氣合約事宜；另續辦行政單位印表機簽訂保養合約、「心理系」實驗室實木地板維修及織品系拉力試驗機維修事宜。

5.警衛隊日誌之初閱及呈核。

6.5/11、20~22警衛請假、保全人力之安排事宜。

陳淑華

1.報修總機值機台斷訊故障事宜。

2.持續處理輔大診所水電費事宜。

3.辦理本校房屋使用情形變更申請事宜。

4.轉交「98/04廢食用油回收量統計表」予環安衛組。

5.核計及填送98/05工讀費請領清單。

6.處理文德學苑地下室餐桌搬運事宜。

7.持續處理廠商簽約事宜。

8.核算98/03/27-98/04/27廠商水電費。

9.處理電話申請及異動相關業務共3件。

朱麗文

1 例行派工支援共15件等(搬運公衛系、課務組報廢品，搬運衛保組B肝疫苗注射活動場佈用桌椅，羅主教銅像場佈搬運桌椅，拆、裝出納組用鐵架(2天)、撤除外語學院及進修部日文系鯉魚旗，支援課務組搬運畢業考及學期考試題及答案紙，警衛室及野聲樓前花圃澆水剪草；銅像、天橋、野聲樓後資源回收場、垃圾子母車桶清潔；大圓環榕樹澆水等處理；清掃摩斯漢堡場地等﹞；另進行校園清潔巡視及與工友溝通業務。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共17件。

3.處理工友請假單10件、工友清潔用品請領申請單1件、加班單2件、

派工單申請7件、木工報修單10件、系所核銷蓋章7件等事宜。

4.轉達工友開會通知單、核可請假單等事宜。

5.進行工友加班費申請SOP、清潔檢查表及範圍表之製作補正等事宜。

6.進行愛校建言（飲水機有消毒水味）之回覆事宜。

7.參與5/5-6組內及工友考績說明會及進行相關作業準備。

8.完成耕莘樓、玫瑰學苑工友休假清潔代工安排及交接事宜。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管、水箱、馬達、飲水機之報〈請〉修等共9件，維修玻璃、門鎖等共3件。

2.核銷：門鎖、公務車加油、訪客車輛登記單等4件。

3.簽文撰〈會〉稿：省植物社續約簽呈等。

4.勘查事項：羅耀拉樓大門之故障不銹鋼手把及殘障坡道不銹鋼扶手，濟時樓、國璽樓地下停車場之殘障車位等事宜。

5.驗收事項：外語學院電梯機房門鎖，濟時樓105等教室座椅之汰舊換新等事宜。

6.編輯事項：交通車等車險之標單等。

7.請購：停車證、不銹鋼扶手等2件。

8.辦理停車證(含公務車)：教職員停車證1張，貴賓停車證24張，舉辦活動進出校門知會單8張，初核車輛派遣單9張。

9.發放畢業服：4件(1)班。

10.其他事項：辦理學生離校，參與考績說明會，處理教職員搭乘交通車遺置車內物品等事宜。

劉得興

1.處理事務性採購(校本部等行政單位)共34件。

2.辦理物品領用(文具用品及電腦耗材)共60件。

3.處理學生證遺失補發申請案共12件。

4.協助工友同仁請領清潔用品共2件。

5.處理野聲樓前花園之景觀美化事宜。

陳福洲

- 協助處理進修部各系及學會舉辦各項活動事宜。

- 檢查進修部各層樓教室、走廊、廁所、樓梯及頂樓清潔。

- 持續處理進修部教室板擦機故障、與工友自行安裝更換事宜。

- 辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

- 進修部各樓層廁所持續安裝洗手乳盒共5間。

- 辦理各系、教、職、學生各項物品借用及歸還等事宜。

- 進修部1樓6樓東側飲水機故障維修事宜。

- 巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

- 處理進修部各系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

- 協助處理進修部學生置物櫃無法開啟事宜。

- 協助處理進修部頂樓管線、水塔漏水等事宜。

- 5/5於進修部會議室參與5月份組務會議。

- 處理進修部部主任交辦事項。

陳曉涵

- 口譯系統紅外線發射器兩台故障，陸甫修士自行完成檢修。

- 5/4舞展調燈走位、彩排、調燈。

- 5/5舞展彩排控燈、調燈，並與德文系討論劇本與燈光。

- 5/6調燈控燈、舞展正式彩排，燈光畫面設定與燈控、舞展公演、燈光畫面修正及控光執行。

- 5/7處理場地退費等行政事宜共2件；清理展演中心、舞展彩排、公演，燈光技術執行。

- 5/8復活慶典場佈彩排、燈光音響視訊技術支援、德文系進道具佈景並調燈、彩排走位。

- 5/9財法系走位、德文系戲劇彩排，燈光、音響技術指導。

叢山

1.場地登記例行業務共1件。

2.物品借用例行業務共7件。

3.辦理簽文共1份。(紅十字會青少年夏令營教室借用)

4.維修事項：共3件(野聲樓1樓女廁門弓器損壞維修1件、醫學院1樓大門玻璃破裂維修1件、藝術學院環境消毒1件）。

楊貴女

1.信件例行處理共772件。

2.鑰匙借用共13人次：(文學院、羅耀拉、信箱鎖、電梯鎖、「潛水艇的天空」門鎖)。

3.協助處理每日之例行巡查垃圾場業務（含日常及大型廢棄物）。(待聘

人力業務)

4.全錄影印卡出售共4盒。

5.臨時交辦事項：整理利瑪竇地下研究室置物櫃鑰匙事宜。

專案業務進度

1.持續進行全校各教室空間之查核事宜。

2.完成7月上旬「國際中國哲學大會」寢具配備之詢、訪價事宜。

3.5/5-6辦理組內職員及工友考績說明會。

4.處理利瑪竇地下樓研究室淨空事宜。

5.籌備處理校區內建置「油桐花文化區」事宜。