總務處98/05/11-98/05/17業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 輔園FY27室廁所地面整修 | 結案 |
| 2 | 野聲樓前草坪水頭鐵架 | 結案 |
| 3 | 野聲樓資訊中心機房消防系統蓄電池更換 | 結案 |
| 4 | 新建醫學院綜合大樓 | 依缺失處理協調會， 東6樓露台地坪帷幕牆等滲漏施作測試 |
| 5 | 輔大診所牙科改建工程 | 俟通知初驗提送竣工圖說 |
| 6 | 穿透式電子顯微鏡 | 預定六月初入場施作 |
| 7 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 廠商修繕評估提出 |
| 8 | 百葉裝修工程 | 採購組複驗5/14 |
| 9 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓2、3樓，5/19第一階段資格標開標事宜 |
| 10 | 恩人榜 | 醫學院，5/16現場組裝面層 |
| 11 | AA312教室修繕 | 應美系所，呈 鈞長核示，俟明確提示設計內容後，後續辦理 |
| 12 | 照明設備改善 | 衛保組，行政作業補辦中 |
| 13 | 生命體驗中心設置 | 護理系，參閱計畫書收集資訊 |
| 14 | 動力分錶及梯廳插座等線路改裝 | 輔大診所及1、2號電梯照明電力，5/4完工驗收 |
| 15 | 研究室隔間 | 聖言樓2樓216室，完工驗收 |
| 16 | 教師研究室隔間整修 | 餐旅管理學系現勘後整修品名與原提報增加，已要求單位修正後再送 |
| 17 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（5月份） |
| 18 | 化學系2F電力改善 | 進場施作 |
| 19 | 全校電力改善 | 待複驗 |
| 20 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價作業 |
| 21 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查 |
| 22 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 23 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 24 | 學務處宜真宜善學習角 | 椅子部分尚有爭議待裁示 |
| 25 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 26 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 27 | 文德照明定時裝置配置 | 待結案 |
| 28 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 發包議價作業（98.05.15） |
| 29 | 利瑪竇大樓地下室門禁鐵門工程 | 初驗改善作業 |
| 30 | 98年度消防缺失改善作業 | 完成發包議價作業及備料 |
| 31 | 濟時樓圖書館三樓安全門卡榫故障維修 | 進場施作 |
| 32 | 織品系館形象規劃-一樓櫥窗裝修工程 | 發包議價前置作業 |
| 33 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量 |
| 34 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量 |
| 35 | 運動場整地工程（法管籃球場2面、貴子排球場2面、貴子網球場2面） | 98.03.17下午14時第二次開標完成發包，本案工程訂於5月底施作，預定60個工作天完成 |
| 36 | 資訊中心三樓電力改善工程 | 施工中 |
| 37 | 資訊中心四樓機房工程 | 聖言樓資訊中心四樓機房工程供電系統相關圖說資料送使用單位確認中 |
| 38 | 屋頂防漏工程 | 校史室屋頂防漏工程，簽文簽核中 |
| 39 | 棒、壘、籃球場燈光維修 | 施工中 |
| 40 | 光纖工程 | 施工中 |
| 41 | 田徑場填土 | 總務長定底價中 |
| 42 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 施工中 |
| 43 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 施工中 |
| 44 | 宜真學苑1437室漏水 | 待結 |
| 45 | 進修部馬路修補 | 施工中 |
| 46 | 仁愛信義和平更換小便斗豐感應器 | 施工中 |
| 47 | 伯達樓機房空調維修 | 施工中 |
| 48 | 董事會空調維修 | 施工中 |
| 49 | 文鐸樓二樓神父宿舍馬桶阻塞 | 待驗 |
| 50 | 進修部頂樓消防水管維修 | 呈核中 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 22 | 0 | 17 |  |  | 5 |  |
|  | 列管 |  | 0 | 3 | 0 |  |  |  |  |
| 文學院 | 列產 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 列管 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 |  | 7 | 1 | 2 |  | 4 | 5 |  |
|  | 列管 |  | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 外語學院 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 民生學院 | 列產 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 法律學院 | 列產 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

貳：其他報告

- 年度盤點作業事宜。

- 協助各單位預盤事宜。

- 98.05.13營養系排煙櫃汰舊換新，原有己報廢排煙櫃拆卸後協調廠商搬運至輕食館倉庫存放。

- 國際處、僑外組、學術交流中心、教務處、招生組、課務組年度盤點。

- 協助學務處找堪用冷氣遙控器。

- 進修部盤點改地點及補牌。

- 盤點各單位財產,如期完成醫學院院長室單位。

- 協助醫學院院長、媒體中心等因設備地點變更更換財產標籤。

- 協助媒體中心連絡保險公司失竊賠償事宜。

- 5/14日起支援採購組工讀生一名。

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共81件。

2.處理事務性採購:法管學院3件、文學院4件、民生學院3件、藝術學院1件、醫學院2件、社科學院1件。

3.持續辦理請購共1份:組內列管物品請購事宜；另完成請購核銷共2份。

4.處理發文共1份：惠請臺北縣政府警察局於本校畢業典禮期間增派警力，以協助交通疏導暨校園安全維護事宜。

5.5/11完成本組5月份組務會議紀錄彙整提報事宜。

6.5/12完成本組「98年度重大執行之校務計畫」彙整提報事宜。

7.協助處理「簡章發售」事宜(發售學士後法律學系、進修部考試入學招生及日、夜間部轉學考簡章)。(待聘人力業務)

8.持續處理全校各教室空間之查核事宜。

9.本組6/1起補聘人力乙員到職，進行組內同仁業務職掌之重新調整事宜。

10.提報97學年職員服務成績及差勤考核表。

11.5/15彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

格秀玲

1.修繕：行政單位及系所燈管、水電報修3件，一般報修申請4件，請修單2件；請修核銷2件；簽文3件；愛校建言回覆3件；公文1件。

2.協助處理飲水機之請修及核銷事宜。(待聘人力業務)

3.98年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫--保全人力資料之提供。

4.辦理醫學院瓦斯遮斷氣合約事宜、應科所實驗機器維修事宜；另續辦行政單位印表機簽訂保養合約、「心理系」實驗室實木地板維修及織品系拉力試驗機維修事宜。

5.警衛隊日誌之初閱及呈核。

6.5/11、20~22警衛請假、保全人力之安排事宜。

7.提報個人考績之自評表。

8.協助辦理國璽樓一樓噪音愛校建言，並督導保全加強醫學院週邊噪音取締及勸導。

陳淑華

1.通知文餐老板加強及改善員工衛生習慣，並保持環境清潔。

2.郵寄及分送98/03/27-98/04/27廠商水電費單。

3.簽呈有關續借台灣總修院籃球場簽約事宜。

4.處理校內來文2份(輔大診所及生輔組)，校外來文1份(臺北縣政府稅捐稽徵處)，愛校建言一1份。

5.提報97學年職員服務成績及差勤考核表。

6.處理臺北縣政府稅捐稽徵處人員至校查量原安心食品公司營利事業註銷事宜。

7.持續處理廠商簽約事宜。

8.處理電話申請及異動相關業務共4件。

朱麗文

1 例行派工支援共10件等(支援教發中心校內參訪人員接送，搬運學務處交換椅子設備、公關室辦公桌至圖資系，拆、裝出納組用鐵架(3天)、清掃打腊進修部117辦公室，清洗野聲樓花園桌椅，警衛室及野聲樓前花圃澆水剪草；銅像、天橋、野聲樓後資源回收場、垃圾子母車桶清潔；大圓環榕樹、輔園前油桐樹澆水等處理；清掃摩斯漢堡場地等﹞；另進行校園清潔巡視及與工友溝通業務。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共13件。

3.處理工友請假單7件、工友清潔用品請領申請單14件、加班單1件、

派工單申請8件、木工報修單7件、系所核銷蓋章3件等事宜。

4.處理中國聖職神父宿舍冷氣網，聖言會、修女院採購清潔用品事宜。

5.進行全校清潔檢查及工友考績相關作業等事宜。

6.進行飲水機濾心發放、藝術學院飲水機清洗作業及完成愛校建言（飲水機有消毒水味）之回覆事宜。

7.填報「98年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫」之96學年清潔外包合約範圍、金額明細等資料。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管、水箱之報〈請〉修等共14件；維修座椅、扶手等共4件；維修門閂、鋁窗之估價等共3件。

2.核銷：校車外包租金1件。

3.簽文撰〈會〉稿：聖言樓1樓大廳噪音之愛校建言、泰山高中借用百鍊中心有關車輛進出校園事宜、98學年度第一學期在職專班汽車停車證申請作業等事宜。

4.勘查事項：聖言樓男洗手間之故障門拴及汽車停車場之殘障車位，進修部機車停車場之故障車架，輔大診所廣場之停車狀況，校門廣場台北都會區整體運輸需求之調查情形等事宜。

5.驗收事項：羅耀拉樓前殘障坡道維修之扶手、門把等事宜。

6.編輯事項：98學年度碩士班考試庶務組工作津貼量化標準表及其工作費清冊，96學年度校車外包經費換算為職技人員之數值等。

7.請購：維修門閂1件。

8.辦理停車證(含公務車)：教職員停車證1張，貴賓停車證36張，舉辦活動進出校門知會單19張，初核車輛派遣單3張。

9.發放畢業服：15件(1)班。

10.其他事項：辦理學生離校；駕駛請假、協調三重客運增開班車等事宜。

劉得興

1.處理事務性採購(校本部等行政單位)共22件。

2.辦理物品領用(文具用品及電腦耗材)共55件。

3.處理學生證遺失補發申請案共24件。

4.協助工友同仁請領清潔用品共5件。

5.處理輔園餐廳前、花圃內種植油桐花事宜。

6.協同文具合約廠商（史代新公司）送貨員至各系所單位確認送貨之狀況。

陳福洲

1.協助處理進修部各系及學會舉辦各項活動事宜。

2.檢查進修部各層樓教室、走廊、廁所、樓梯及頂樓清潔。

3.處理進修部507教室後門板、4樓415前男廁門鎖故障維修事宜。

4.辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

5.本週開始進行全校各大樓清潔定檢作業。

6.辦理各系、教、職、學生各項物品借用及歸還等事宜。

7.5/12處理修部3樓B棟飲水機故障維修事宜。

8.巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

9.處理進修部同學物品遺失、調閱監視器事宜。

10.處理進修部各系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

11.協助處理進修部學生置物櫃無法開啟事宜。

12.協助處理 總務長交辦事項：進修部ES117辦公室清理事宜。

陳曉涵

1. 展演中心使用時段(每四小時為一時段)本週總計15個時段。正式戲劇晚會與會議等共進行4場。中心人員提供燈光技術支援與指導，音響視訊支援與指導，並協助彩排等事宜。

2. 處理場地協調事宜3件。場地保證金退費申請5件。場地使用申請3件。

3. 請購與請修各1件。耗材請領1件。文具請領1件。進行色紙整理作業。

4. 整理辦公室。處理桌椅桌巾等物品借用事宜。

5. 配合活動時間，清理展演中心。

叢山

1.場地登記例行業務共1件。

2.物品借用例行業務共4件。

3.回覆愛校建言共2份。(國璽樓一樓廣場噪音問題)

4.維修事項：共2件(野聲樓地下1樓飲水機維修1件、藝術學院環境消毒1件）。

5.報修事項：共5件(醫學院6樓燈管更換3件、文開樓燈管更換2件）。

楊貴女

1.信件例行處理共987件。

2.鑰匙借用共8人次：(文學院、羅耀拉、信箱鎖、電梯鎖、「潛水艇的天空」門鎖)。

3.處理每日之例行巡查垃圾場業務（含日常及大型廢棄物）。

4.全錄影印卡出售共2盒。

5.臨時交辦事項：整理利瑪竇地下研究室置物櫃鑰匙事宜。

6.處理有關「98學年度垃圾清運」招標事宜，前置作業及請購流程進行中。

專案業務進度

1.持續進行全校各教室空間之查核事宜。

2.完成本組「98年度重大執行之校務計畫」彙整提報事宜。

3.進行畢業典禮總務處各項支援事項之前置作業事宜。

4.持續處理校區內建置「油桐花文化區」事宜。

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 498 | 5,816,720 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 227 | 1,369,423 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 7 | 144,718 |
| 399668 | 郵局乙存 | 953 | 122,421,157 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 191 | 880,496 |
| 16020831 | 郵局支存 | 19 | 226,367 |
| 共計 | 1,895 | 130,858,881 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 36 |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 574 |
| 新建受款人基本資料 | 65 |

# 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、招生費用、學分費收入。

7、2009輔大社工營費用。

8、郵甲16020831西洋古典暨中世紀文化學程學分費收入。

9、取九十七學年第二學期，僑生分期付款學雜費，至98/05/15繳費狀況如下。

|  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 應收 | 1,585,385 | 1,377,632 | 1,586,449 | 4,549,466 |
| 已收 | 1,512,385 | 1,127,519 | 122,633 | 2,762,537 |
| 差額 | 73,000 | 250,113 | 1,463,816 | 1,786,929 |

10、畢業生離校程序單蓋章。

11、九十七學年第二學期學分費至98/05/08共計1,919人次，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 1,870 | 11,511,113 |
| 臨櫃繳現 | 49 | 299,486 |
| 合計 | 1,919 | 11,810,599 |

12、休、退學離校程序單蓋章，及退費、補繳學生資料建檔。

13、九十七學年第二學期休學已完成申請退學雜費學生截至98/05/15共計72人。

14、九十七學年第二學期休學已完成捕繳學雜費學生截至98/05/15共計34人。

15、九十七學年第二學期學分費資料轉檔後，至98/05/08止單位以簽呈更收費資料共計6份簽呈273人次，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 0 | 0 |
| 金額減少 | 273 | -763,916 |
| 金額不變 | 0 | 0 |
| 合計 | 273 | -763,916 |

16、 九十七學年第二學期學分費，至98/05/15止尚未繳清共計266人金額＄1,091,540元正。

17、九十七學年第二學期學分費資料轉檔後，至98/05/15止學生以簽呈更改選課資料共計108份簽呈134人次，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 8 | 86,586 |
| 金額減少 | 6 | -18,272 |
| 金額不變 | 120 | 0 |
| 合計 | 134 | -68,314 |

18、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 2 | 20,037,601 |
| 2522 | 台銀新莊支存 | 3 | 101.251 |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 5 | 44,539 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 14 | 143,413 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 10 | 945,567 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 5 | 164,707 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 2 | 7,770 |
| 0399668 | 郵局乙存 | 118 | 27,061,561 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 2 | 3,060 |
| 16020831 | 郵局支存 | 11 | 21,928 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 8 | 1,043,620 |
| 0427153 | 郵局活存推廣部 | 1 | 1,000 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 8 | 172,256 |
| 共計 | 189 | 49,748,273 |

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 653 | 2,986,019 | 10,224 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 18 | 378,688 | 43,954 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 671 | 3,364,707 | 54,178 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計653筆，給付總額2,986,019元，代扣稅額10,224元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計18筆，給付總額378,688元，代扣稅額43,954元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

5、核對98年4月所得給付額完成。

四、學雜費業務

1、 97-2學年度台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898至5月15日止入帳新台幣834,810,081元整，轉出830,000,000元整，結餘4,810,081元整。

2、 97學年度第2學期至98.05.5止超9學分未繳交學雜費人數計8人，就貸未通過未繳交學雜費計1人，游泳費未繳1人，就貸差額未繳學雜費112人，總計金額688,728元整。

3、 許多家長建議應於繳費單上註明罰款日期與金額上限，已將此建議報告組長。

4、體育系競技組一497170515王志鴻97-1學雜費差額，自98.4.30~98.12.30止分9期償還，目前已逾期仍未繳交。

5、出納組地下室倉庫初步整理告一段落，下一階段出納組同仁會將各業務資料打包封箱後至倉庫存放。廢棄電腦已請事務組搬走。

6、5月12日上午9點第一會議室有關學雜費開會圓滿完畢。

五、進修部

1、97/1(進)畢業生離校程序單蓋章；截至98/5/12止代收畢冊324本226,800元(5/6收5本3,500元) 。

2、(進)截至98/5/12止，97/2休退學44人、其他26人共計退費944,879元。(含5/8教務處通知學生核准撤銷退學報告書1人5/8當天補辦註冊及休學)97/2休學生繳費9人金額53,775元

3、(進)截至98/5/12止，97/2就貸生休學退費,請款還台銀7人金額63,564元；97/2就貸不合格收全額學分學雜費9人金額264,365元

4、(進)97/2，分期付款學分學雜費，截至98/05/12繳費狀況如下。

| 97/2進修部 | 97/2學費 | 97/2一般生加選 | 97/1加選 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人數 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 應收 | 67,196 | 91,378 | 23,199 | 181,773 |
| 已收 | 67,196 | 8,897 | 12,000 | 88,093 |
| 差額 | 0 | 82,481 | 11,199 | 93,680 |
| 備註 | 繳清 |  |  |  |

5、97/2(進)加退選等第2階段收費情況，截至98/05/12入帳

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 期限內 | 1798 | 10,043,311 |
| 期限外已繳 | 147 | 931,743 |
| 期限外未繳 | 158 | 1,002,763 |
| 合計 | 2103 | 11,977,817 |

6、97/2(進)就貸生加退選學分學雜費5/27退費

| 97/2就貸生加退選退費 | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 支票 | 15 | 100,542 |
| 劃撥 | 869 | 5,599,109 |
| 合計 | 884 | 5,699,651 |

7、97/2(進)收入部份

# 採購組

一、98年5月12日召開組務會議傳達97教整款改善事項。

二、醫學院百頁窗已於98年5月14日會同廠商及營繕組驗收無誤。

三、國璽樓空調已於98年5月15日決標。

四、動物房評分標準送簽中。