總務處98/05/18-98/05/24業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 濟時樓圖書館三樓安全門卡榫故障維修 | 結案 |
| 2 | 利瑪竇大樓地下室門禁鐵門工程 | 結案 |
| 3 | 文德照明定時裝置配置 | 結案 |
| 4 | 動力分錶及梯廳插座等線路改裝 | 輔大診所及1、2號電梯照明電力，竣工結案 |
| 5 | 校園化糞池蓋損壞修補 | 結案 |
| 6 | 98年4月水費 | 已核銷結案 |
| 7 | 食品工廠發酵室、實驗室天花板及鋁窗換氣密窗更新工程 | 結案 |
| 8 | 餐旅系研究室鋁窗換裝 | 結案 |
| 9 | 餐旅系研究室舊式百葉窗換新 | 結案 |
| 10 | 新建醫學院綜合大樓 | 依缺失處理協調會， 東6樓露台地坪帷幕牆等滲漏施作測試 |
| 11 | 輔大診所牙科改建工程 | 俟通知初驗提送竣工圖說 |
| 12 | 穿透式電子顯微鏡 | 預定六月初入場施作 |
| 13 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 廠商修繕評估提出 |
| 14 | 百葉裝修工程 | 俟採購組複驗 |
| 15 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓2、3樓，5/25第一階段資格標開標事宜 |
| 16 | 恩人榜 | 醫學院，5/17現場組裝面層 |
| 17 | AA312教室修繕 | 應美系所， 鈞長核示，俟明確提示設計內容後，後續辦理 |
| 18 | 照明設備改善 | 衛保組，行政作業補辦中 |
| 19 | 生命體驗中心設置 | 護理系，參閱計畫書收集資訊 |
| 20 | 研究室隔間 | 聖言樓2樓216室，完工驗收 |
| 21 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（5月份） |
|  | 醫學大樓電力改善工程 | 國璽樓北棟六、七樓醫學系實驗室，預算圖資送採購組 |
| 22 | 化學系2F電力改善 | 進場施作、配電盤廠驗及進場 |
| 23 | 全校電力改善 | 待複驗 |
| 24 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價前置作業 |
| 25 | 心園餐廳地下室變更 | 完成改善工程，待複查 |
| 26 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 27 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 28 | 學務處宜真宜善學習角 | 椅子部分尚有爭議待裁示 |
| 29 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 30 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 31 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 備料及進場施作 |
| 32 | 98年度消防缺失改善作業 | 備料及進場施作 |
| 33 | 織品系館形象規劃-一樓櫥窗裝修工程 | 發包議價前置作業 |
| 34 | 校園污水管納管工程 | 規劃設計說明 |
| 35 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量 |
| 36 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量 |
| 37 | 運動場整地工程（法管籃球場2面、貴子排球場2面、貴子網球場2面） | 98.03.17下午14時第二次開標完成發包，本案工程訂於5月底施作，預定60個工作天完成 |
| 38 | 資訊中心三樓電力改善工程 | 220V電源線已完成，待將原冷氣線移至新增220V配電箱 |
| 39 | 資訊中心四樓機房工程 | 聖言樓資訊中心四樓機房工程供電系統相關圖說資料使用單位已確認，待環控部分經使用單位確認後，將兩部分彙整送採購組發包 |
| 40 | 屋頂防漏工程 | 採購組發包中 |
| 41 | 棒、壘、籃球場燈光維修 | 施工中 |
| 42 | 光纖工程 | 已完成待驗收 |
| 43 | 田徑場填土 | 已發包，預定98.06.15施工 |
| 44 | 舒德樓結構補強、鋁窗整修工程及耕莘樓鋁窗整修工程 | 簽文中 |
| 45 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 施工中 |
| 46 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 施工中 |
| 47 | 宜真學苑1437室漏水 | 待結 |
| 48 | 進修部馬路修補 | 施工中 |
| 49 | 仁愛信義和平更換小便斗豐感應器 | 施工中 |
| 50 | 伯達樓機房空調維修 | 施工中 |
| 51 | 董事會空調維修 | 施工中 |
| 52 | 進修部頂樓消防水管維修 | 待結 |
| 53 | 宜真學苑二樓女厠漏水 | 觀察中 |
| 54 | 舊醫學院四樓平面規劃 | 規劃中 |

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共73件。

2.處理事務性採購:法管學院5件、文學院2件、民生學院2件。

3.持續辦理請購共1份:組內列管物品請購事宜；另完成請購核銷共1份。另持續處理「第16屆國際中國哲學大會」寢具購置之材質確認及文華樓教室座椅汰換、估價請購事宜。

4.持續處理發文共1份：惠請臺北縣政府警察局於本校畢業典禮期間增派警力，以協助交通疏導暨校園安全維護事宜。

5.持續補正教育部「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」訪視之佐證資料。

6.持續處理全校各教室空間之查核事宜。

7.協助處理「簡章發售」事宜(學士後法律學系招生簡章完成結案作業、發售進修部考試入學招生及日、夜間部轉學考簡章)。(待聘人力業務)

8.5/22彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

9.本組6/1起補聘人力乙員到職，持續進行組內同仁業務職掌之重新調整事宜。

10.進行校區各大樓清潔之交叉定檢事宜。（已完成育成中心、法園、伯達樓及進修部大樓之定檢）

格秀玲

1.修繕：行政單位及系所燈管、水電報修4件，一般報修申請3件，請修單2件；請修核銷2件；簽文1件；愛校建言回覆2件；公文1件。

2.協助處理飲水機之請修及核銷事宜。(待聘人力業務)

3.教育部「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」-保全人力資料之提供。

4.辦理醫學院瓦斯遮斷氣合約事宜、應科所實驗機器維修事宜；另續辦行政單位印表機簽訂保養合約及「心理系」實驗室實木地板維修事宜。

5.警衛隊日誌之初閱及呈核。

6.辦理98年度保全合約之簽訂事宜。

7.處理「國創經營管理在職專班」考試之前置作業事宜。

8.進行校區各大樓清潔之交叉定檢事宜。

陳淑華

1.98/04統支電話費溢收金額繳回出納組。

2.mail各單位98/05統支電話費明細清單&出納組98/05電話帳單明細。

3.處理中華電信公司出帳98/05統支電話費請款事宜。

4.印製耶穌會院98/05電話費明細報表送耶穌會及印製98/05統支電話費明細送人事室。

5.處理有關仁園餐廳提交油脂截油槽資料事宜。

6.處理98/04統支電話費核銷事宜。

7.處理校外來文1份(臺北縣政府稅捐稽徵處)、愛校建言1份。

8.持續處理廠商簽約事宜

9.處理有關廠商水電、場地費及清潔費催費(截至98/05/18止)事宜。

10.處理電話申請及異動相關業務共3件。

朱麗文

1 例行派工支援共10件(搬運進修部207椅子曝晒、衛保組B肝疫苗注射活動轍場桌椅、出納組報廢品，清掃電工休息室旁廢液、固廢暫存場，警衛室、輔園前花圃油桐樹及大圓環榕樹澆水剪草；銅像、天橋、野聲樓後資源回收場、垃圾子母車桶清潔；清掃輔園屋頂、摩斯漢堡場地，修剪第一圓環、理園前、聖言樓前、羅耀拉前樹籬等﹞；另進行校園清潔巡視及與工友溝通業務。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共13件。

3.處理工友請假單7件、工友清潔用品請領申請單4件、加班單7件、

派工單申請5件、木工報修單7件、系所核銷蓋章7件等事宜。

4.處理聖言會、修女院採購清潔用品收、付款事宜。

5.進行全校清潔檢查及工友考績相關作業等事宜。

6.完成飲水機藝術學院飲水機清洗作業（飲水機有消毒水味）。

7.填報「98年大學院校校園環境管理現況調查暨績效評鑑 自我評鑑資料查核清單」資料。

8.協助張貼「宣導洗手步驟及新型流感Q&A」資料於各廁所。

9.處理大傳系新聞採訪之擬稿回覆事宜。

10.針對利瑪竇大樓之清潔維護，發函軒信企業有限公司請其改善。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管、水箱之報〈請〉修等共11件；維修玻璃、窗簾、車架等共8件。

2.核銷：校車外包租金、座椅焊接、固定殘障坡道之扶手等3件。

3.簽文撰〈會〉稿：98學年度第上學期一般生申請汽車停車證作業事宜。

4.勘查事項：聖言樓132教室椅架斷裂之座椅，宜真學苑之交誼廳等事宜。

5.驗收事項：綜合教室男廁之紗門、進修部腳踏車車架等事宜。

6.編輯事項：補充環安評鑑資料。

7.辦理停車證(含公務車)：教職員停車證1張，貴賓停車證51張，舉辦活動進出校門知會單17張，初核車輛派遣單6張。

8.發放〈收回〉畢業服：發76件(3)班，收7件。

9.其他事項：辦理學生離校，協商畢業典禮停車等事宜。

劉得興

1.處理事務性採購(校本部等行政單位)共24件。

2.辦理物品領用(文具用品及電腦耗材)共43件。

3.處理學生證遺失補發申請案共19件。

4.協助工友同仁請領清潔用品共7件。

5.處理惠盟公司四月份核帳及系所扣款事宜。

6.進行中國聖職神父宿舍旁之榕樹修剪事宜。

陳福洲

1.協助處理進修部各系及學會舉辦各項活動事宜。

2.檢查進修部各層樓教室、走廊、廁所、樓梯及頂樓清潔。

3.處理進修部各樓層廁所洗手乳盒安裝事宜（共10間）。

4.辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

5.進行全校各大樓清潔定檢作業（本週檢查玫瑰學苑及文開樓）。

6.辦理各系、教、職、學生各項物品借用及歸還等事宜。

7.5/19處理修部4樓B棟飲水機故障維修事宜。

8.巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

9.處理進修部2樓207會議室消毒作業事宜。

10.處理進修部各系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

11.協助處理進修部學生置物櫃無法開啟事宜。

12.協助處理事務組環境清潔評鑑資料分類事宜。

陳曉涵

1. 本週正式晚會有3場，週末戲劇公演6場，場地使用總計15個時段(每時段以4小時計)。

2. 中心技術工作人員配合活動前置作業，如調燈、換燈光投射片，架設麥克風或監聽喇叭等；並搭配活動彩排與進行，執行燈控、音控，或視訊影像調校等事宜。

3. 協助6校法文系戲劇公演，提供劇場技術指導與協助。

4. 處理場地申請3件，與退費退保證金事宜5件，請購、修各1件。

5. 處理中心活動異動通知與日程更新，活動留影分類並上傳網頁。

6. 辦理附屬桌椅物品之出借、展演中心與週邊環境之清理事宜。

叢山

1.場地登記例行業務共2件。

2.物品借用例行業務共6件。

3.公文回覆共2份。

4.維修事項：共1件。

5.報修事項：共2件。

楊貴女

1.信件例行處理共488件。

2.鑰匙借用共12人次：(文學院、羅耀拉、信箱鎖、電梯鎖、「潛水艇的天空」門鎖)。

3.處理每日之例行巡查垃圾場業務（含日常及大型廢棄物）。

4.全錄影印卡出售共2盒。

5.臨時交辦事項：整理利瑪竇地下研究室置物櫃鑰匙事宜。

6.處理有關「98學年度垃圾清運」招標事宜、前置作業及請購流程。

7.採購：影印機碳粉2件。

8.本週開始進行大樓清潔定檢作業。

9.提供有關【校園環境管理現況調查暨績效評鑑】之佐證資料。

專案業務進度

1.持續進行全校各教室空間之查核事宜。

2.持續補正教育部「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」訪視之佐證資料。

3.進行畢業典禮總務處各項支援事項之前置作業事宜。

4.進行校區各大樓清潔之交叉定檢事宜。

5.持續處理「第16屆國際中國哲學大會」寢具購置之材質確認及文華樓教室座椅汰換、估價請購事宜。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 |  | 21 | 5 | 17 |  |  | 5 |  |
|  | 列管 |  | 20 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 文學院 | 列產 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 列管 |  | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 藝術學院 | 列產 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 理工學院 | 列產 |  | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 5 |  |
|  | 列管 |  | 6 | 0 | 4 |  |  |  |  |
| 外語學院 | 列產 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 民生學院 | 列產 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 列管 |  | 14 |  |  |  | 0 |  |  |
| 法律學院 | 列產 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社會科學院 | 列產 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理學院 | 列產 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 醫學院 | 列產 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 推廣部 | 列產 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 進修部 | 列產 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 列管 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |

貳：其他報告

- 年度盤點作業事宜(心理系、資工系、理工學院宗輔室)。

- 協助各單位預盤事宜。

- 清查將理工、民生、聖言使命各單位己報廢而未清運之廢品，並以知會各單位填具派工單清運。

- 與人事室陳盈良組長至輕食館倉庫查看堪用置物櫃。

- 註冊組年度盤點、整理檔案修改地點。

- 進修-法律系盤點後改地點及補牌。

- 協助全人中心整理報廢品回收之資料檔。

- 協助學務處法園工程案教卓經費列產事宜。

- 年度盤點(醫學院、診所、醫宗輔)。

- 職治系因未先行初盤完畢,故協調延後盤點時間。

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 806 | 23,157,448 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 333 | 2,782,058 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 16 | 145,243 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 7 | 283,114 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 2 | 9,130,253 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,812 | 14,826,518 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 164 | 576,650 |
| 16020831 | 郵局支存 | 20 | 2,171,538 |
| 0427167 | 郵局活存（育成中心） | 8 | 49,061 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 83 | 1,160,002 |
| 共計 |  | 3,251 | 54,281,885 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 36 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 1,297 |
| - 新建受款人基本資料 | 45 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、招生費用、學分費收入。

7、2009輔大社工營費用。

8、廠商未繳費檔案整理。

9、郵甲16020831西洋古典暨中世紀文化學程學分費收入。

10、重大匯入款1筆。

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/19 | 教育部-培育優質人力促進就業計劃方案 | 台幣 | 82,273,921 |

11、取九十七學年第二學期，僑生分期付款學雜費，至98/05/15繳費狀況如下。

|  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 應收 | 1,585,385 | 1,377,632 | 1,586,449 | 4,549,466 |
| 已收 | 1,550,385 | 1,272,519 | 808,242 | 3,631,146 |
| 差額 | 35,000 | 105,113 | 778,207 | 918,320 |

10、畢業生離校程序單蓋章。

11、九十七學年第二學期學分費至98/05/22共計1,929人次，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 1,873 | 11,509,299 |
| 臨櫃繳現 | 56 | 338,396 |
| 合計 | 1,929 | 11,847,695 |

12、休、退學離校程序單蓋章，及退費、補繳學生資料建檔。

13、九十七學年第二學期休學已完成申請退學雜費學生截至98/05/22共計72人。

14、九十七學年第二學期休學已完成捕繳學雜費學生截至98/05/22共計34人。

15、九十七學年第二學期學分費資料轉檔後，至98/05/22止單位以簽呈更收費資料共計6份簽呈273人次，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 0 | 0 |
| 金額減少 | 273 | -763,916 |
| 金額不變 | 0 | 0 |
| 合計 | 273 | -763,916 |

16、 九十七學年第二學期學分費，至98/05/22止尚未繳清共計254人金額＄1,037,812元正。

17、九十七學年第二學期學分費資料轉檔後，至98/05/22止學生以簽呈更改選課資料共計108份簽呈134人次，金額影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 金額增加 | 8 | 86,586 |
| 金額減少 | 6 | -18,272 |
| 金額不變 | 120 | 0 |
| 合計 | 134 | -68,314 |

18、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1070103800 | 台新國際商銀 | 5 | 329,217 |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 10 | 235,179 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 8 | 130,733 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 15 | 85,160,728 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 1 | 32,620 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 2 | 23,960 |
| 0399668 | 郵局乙存 | 198 | 3,482,886 |
| 16020831 | 郵局支存 | 14 | 57,976 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 4 | 125,720 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 1 | 1,485 |
| 15159038 | 郵局甲存資金室 | 4 | 45,335 |
| 共計 |  | 262 | 89,625,839 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 678 | 4,133,159 | 34,602 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 2 | 31,730 | 3,546 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 680 | 4,164,889 | 38,148 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計678筆，給付總額4,133,159元，代扣稅額34,602元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計2筆，給付總額31,730元，代扣稅額3,5464元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

5、與資訊中心討論稅務系統操作介面修正問題。

四、學雜費業務

1、 97-2學年度台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898至5月21日止入帳新台幣835,058,673元整，轉出830,000,000元整，結餘5,058,673元整。

2、 97學年度第2學期至98.05.5止超9學分未繳交學雜費人數計7人，就貸未通過未繳交學雜費計1人，游泳費未繳1人，就貸差額未繳學雜費112人，總計金額628,608元整。

3、 許多家長建議應於繳費單上註明罰款日期與金額上限，已將此建議報告組長。

4、體育系競技組一497170515王志鴻97-1學雜費差額，自98.4.30~98.12.30止分9期償還，目前已逾期仍未繳交。

5、出納組地下室倉庫初步整理告一段落，下一階段出納組同仁會將各業務資料打包封箱後至倉庫存放。廢棄電腦已請事務組搬走。

五、進修部

1、97/1(進)畢業生離校程序單蓋章；截至98/5/19止代收畢冊324本226,800 。

2、(進)截至98/5/19止，97/2休退學45人、其他26人共計退費952,351元。(含5/14休學退費1人7,472元)； 97/2休學生繳費9人金額53,775元

3、(進)截至98/5/19止，97/2就貸生休學退費,請款還台銀7人金額63,564元；97/2就貸不合格收全額學分學雜費9人金額264,365元，97/2就貸1348人金額43,959,212元分明細帳。

4、(進)97/2，分期付款學分學雜費，截至98/05/19繳費狀況如下。

| 97/2進修部 | 97/2學費 | 97/2一般生加選 | 97/1加選 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人數 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 應收 | 67,196 | 91,378 | 23,199 | 181,773 |
| 已收 | 67,196 | 8,897 | 12,000 | 88,093 |
| 差額 | 0 | 82,481 | 11,199 | 93,680 |
| 備註 | 繳清 |  |  |  |

5、97/2(進)加退選收費，截至98/05/19入帳 (5/14學生報告核准加選另繳4,340元)

| 97/2加退選繳費 | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 4/6-5/19帳已繳 | 1980 | 11,169,474 |
| 未繳 | 120 | 716,955 |
| 合計 | 2100 | 11,886,429 |

6、97/2(進)就貸生加退選學分學雜費5/20退費

| 97/2就貸生加退選退費 | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 支票 | 15 | 100,542 |
| 劃撥 | 869 | 5,599,109 |
| 合計 | 884 | 5,699,651 |

7、97/2(進)收入部份 活存5/13至5/18帳

8、5/13劃撥就貸生教職員子女補助學費1人11,388元

採購組

一、新建醫學大樓：

(1) 發霉天花板已全面更換；承隆以其他廠牌補回庫存，並已檢附承隆於98年5月20日送交天花板之試驗報告、輸入商品查驗證明及材料樣品供營繕組確認；採購組會再進行詢價。

(2)玻璃帷幕復原-由承隆行文確認安裝日期並已檢附估價單。

二、98年5月26日教育部訪視環安衛資料-已於98年5月21日送交。

三、新建醫學大樓加裝百葉窗工程已於98年5月14日會同營繕組及施工廠商全面確認及驗收完成。

四、98年5月21日發文全校一、二級單位重申執行預算須依採購程序辦理。。

五、化學系電力改善配電盤廠驗於98年5月19日完成。

六、98年4月29日管科會訪視97教整款-建議本校網頁加置工程會部分-已將今年所有資料至98年5月11日止的全mail給網頁管理者製作。

七、97考績已於98年5月19日繳至處本部。

八、公共區域影印機租用-金儀公司合約草案送法務室審閱中。

九、完成經費稽核委員會要查核之96.97生科系請購案統計表。

十、管院159張椅子-98年5月21日確認椅子部分撤案，管院擬提高預算重送請購單。