總務處98/05/25-98/06/07業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文德照明定時裝置配置 | 結案 |
| 2 | 朝橒樓後面鐵欄杆焊接及三樓冷氣架拆除 | 結案 |
| 3 | 文德宿舍地下室舊鐵架拆除及裝新鋁花格鋁窗 | 結案 |
| 4 | 棒、壘、籃球場燈光維修 | 結案 |
| 5 | 光纖工程 | 結案 |
| 6 | 新建醫學院綜合大樓 | 依缺失處理協調會，已逐項改善完成 |
| 7 | 輔大診所牙科改建工程 | 俟通知提送竣工圖說 |
| 8 | 穿透式電子顯微鏡 | 預定六月初五設備入場 |
| 9 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 廠商修繕評估6/2已提送後， 鈞長核示增加項目再評估提送 |
| 10 | 百葉裝修工程 | 俟採購組複驗 |
| 11 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓2、3樓，5/25委託規劃設計監造技術服務公關評選作業完成 |
| 12 | 恩人榜 | 醫學院，5/29施工完成報驗 |
| 13 | AA312教室修繕 | 應美系所，6/3提示設計內容後，後續辦理 |
| 14 | 照明設備改善 | 衛保組，行政作業補辦中 |
| 15 | 生命體驗中心設置 | 護理系，6/1組長與委託規劃設計『祿邦公司』研討 |
| 16 | 研究室隔間 | 聖言樓2樓216室，完工驗收 |
| 17 | 舊醫學院四樓平面規劃 | 平面圖己完成，俟裁決後定案 |
| 18 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（6月份） |
| 19 | 化學系2F電力改善 | 接線、舊線拆除作業 |
| 20 | 全校電力改善 | 待複驗 |
| 21 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價前置作業 |
| 22 | 心園餐廳地下室變更 | 撤案重新辦理中 |
| 23 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 24 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 25 | 學務處宜真宜善學習角 | 椅子變更部分尚待裁示 |
| 26 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 27 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 28 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 進場施作 |
| 29 | 98年度消防缺失改善作業 | 進場施作 |
| 30 | 織品系館形象規劃-一樓櫥窗裝修工程 | 完成發包議價作業 |
| 31 | 校園污水管納管工程 | 規劃設計 |
| 32 | 樹德、伯達樓資訊中心搬遷案 | 請購、訪價作業 |
| 33 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量 |
| 34 | 校史室空調（電力部分） | 配合特別計畫-野聲樓防漏工程一併考量 |
| 35 | 運動場整地工程（法管籃球場2面、貴子排球場2面、貴子網球場2面） | 原定98.06.01開始施作，因使用單位場地無法空出故更改6月8日開始施作，預定60個工作天完成 |
| 36 | 資訊中心三樓電力改善工程 | 220V電源線已完成，待將原冷氣線移至新增220V配電箱，110V電源待暑假時改善 |
| 37 | 資訊中心四樓機房工程 | 供電系統相關圖說資料及環控部分相關圖說資料經使用單位確認，已將兩部分彙整送採購組作業預定98.06.09上午9：00開標 |
| 38 | 校史室屋頂防漏工程 | 已發包，預定98.06.08開始施作 |
| 39 | 田徑場填土 | 已發包，預定98.06.15施工 |
| 40 | 舒德樓結構補強、鋁窗整修工程及耕莘樓鋁窗整修工程 | 簽文呈核中 |
| 41 | 整修棒球場燈光照明網架工程 | 估價中 |

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

貳：其他報告

盤點~

- 公共事務室、課外活動組、共同外語、資工系、商研所等年度盤點、整理檔案修改地點。

- 盤點【推廣部校本部、婦女大學及學務處-進修】之財產。整理檔案修改地點。

對帳~

- 核對5月份財產新增、報廢帳。

- 五月份財產新增總額1,463,830元整；列管財產新增總額$656,600元整；財產報廢之原購金額共$23,367,139元。

- 校對經費稽核委會員查核生科系請購財物資料

驗收~

- 協助-校發組「院系所績效管理平台專案系統規劃」採購案驗收。

- 赴餐旅系、營養系實地查看請購修置物櫃及等物品列產事宜。

廢品~

- 與理一、二舍至輕食館倉庫查看堪用置物櫃。

- 與事務組協助清運電子系己報廢冷氣機及廢品一批。

- 協助機動組至外語學院倉庫搬廢棄物品入輕食館倉庫。

- 核對系所報廢品入庫資料。

其他事項~

- 進修部器材室及e化教室之器材設備(筆記型電腦、單槍投影機、CD  Player、麥克風、DVD影音光碟機及擴大機...等)之維修與管理。

- 進修部器材室之器材設備(筆記型電腦、單槍投影機、CD  Player、麥克風、DVD影音光碟機及擴大機...等)之借用。【平均每日08:00~17:30約90件、17:30 ~22:00約50件】。

十四、辦理進修部同學申請補發學生證(學生證被偷、遺失、模糊或學生更名等須補發) 之作業，查察有無借用器材尚未歸還。

十五、協助同仁處理部份工作(請領學士服、辦理停車證、借用場地及開置物櫃...等)。

十六、協助報修漏水、燈管不亮及電梯故障等突發性問題。

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共159件。

2.處理事務性採購:文學院1件、法管學院2件。另協助處理工友安全護具及雨鞋之詢價事宜。

3.持續辦理請購共4份:組內列管物品及影印卡等請購事宜；並完成請購核銷共1份。另持續處理文華樓教室座椅汰換、擬簽請購事宜。

4.簽文撰〈會〉稿共3份：「教育部校園安全衛生管理人員研習營」；宣導節能減碳政策，查核全校冰箱及冰水飲水機數量以及校園停車場列管車輛種類與數目及文華樓教室座椅汰換事宜。

5.完成教育部5/26「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」訪視之前置（含逃生圖之護貝與張貼）及支援作業。

6.完成行政會議本組業務報告資料之彙整提報事宜。

7.協助處理「簡章發售」事宜(進修部考試入學招生簡章完成結案作業、持續發售日、夜間部轉學考簡章)。(待聘人力業務)

8.完成本組98/6午間、假日(含年假)及週休輪值安排事宜。

9.核計及填送98/06學生助學金請領清單。

10.完成校區各大樓清潔之交叉定檢事宜。（育成中心、法園、伯達樓、進修部大樓及新、舊醫學大樓）

11.6/1本組補聘人力乙員到職，辦理6月份組務會議之召開；並於會後開始進行組內同仁業務調整後之交接事宜。

12.6/3出席參與研發處舉辦之「大學校務評鑑理念與實務」專題演講。

13.協助支援「與大師相遇」講座接待事宜。

14.6/5彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

格秀玲

1.修繕：行政單位及系所燈管、水電報修3件，一般報修申請4件，請修單3件；請修核銷2件；愛校建言回覆1件。

2.協助處理飲水機之請修及核銷事宜。(待聘人力業務)

3.協助處理98年度行政人員消防訓練發文事宜。

4.辦理濟時樓電腦桌修改、醫學院瓦斯遮斷氣合約、應科所實驗機器維修及織品系拉力試驗機維修事宜；另續辦行政單位印表機簽訂保養合約及「心理系」實驗室實木地板維修事宜。

5.警衛隊日誌之初閱及呈核。

6.辦理98年度保全合約之簽訂事宜。

7.支援5/23國創經營管理在職專班考試及後續閱卷訂餐事宜。

8.進行校區各大樓清潔之交叉定檢事宜。

9.協助處理「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」訪視之海報製作事宜。

陳淑華

1.處理校內大樓環境清潔定檢事宜。

2.取消安排醫院籌備處協調會事宜。

3.持續處理廠商簽約事宜。

4.核算98/04/28-98/05/24廠商水電費。

5.轉交「98/05廢食用油回收量統計表」予環安衛組。

6.處理輔園餐廳漏水及淹水問題。

7.處理電話申請及異動相關業務共3件。

朱麗文

1 例行派工支援共20件(場佈及撤場—校務會議、與大師相遇、聖母軍活動；搬運報廢品-化學系、醫學系、生科系、社會系、法文系、國創學程、營養系、商研所、學士後法律系、課務組、人事室、文舍；支援搬遷-課務組運送畢業考期末考答案紙；警衛室、輔園前花圃油桐樹及大圓環榕樹澆水剪草；銅像、天橋、野聲樓後資源回收場、垃圾子母車桶清潔；清掃摩斯漢堡場地等﹞；另進行校園清潔巡視及與工友溝通業務。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共31件。

3.處理工友請假單15件、工友清潔用品請領申請單10件、加班單17件、派工單申請32件、木工報修單18件、系所核銷蓋章14件等事宜。

4.處理文鐸樓神父房間木門修繕事宜。

5.進行全校清潔檢查及工友考績相關作業等事宜。

6.完成第四次飲水機水質抽驗40台及藝術學院6台作業（飲水機有消毒水味）。

7.處理「與大師相遇」講座派工及場佈事宜。

8.處理「聖母軍活動」派工及場佈事宜。

9.完成5/26教育部環安衛評鑑：宜真宜善宿舍資源回收作業準備事宜。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管、水箱之報〈請〉修等共16件；維修門鎖1件。

2.核銷：校車加油1件。

3.簽文撰〈會〉稿：98學年度教職員工、廠商申請汽車停車證作業事宜，泰山鄉中山路與貴子路路口之行人陸橋上設置本校指示路標各乙面事宜，殘障停車位之回覆等。

4.勘查事項：樹德樓飲水機之報廢事宜。

5.驗收事項：綜合教室男廁之紗門、進修部腳踏車車架等事宜。

6.編輯事項：畢業典禮實施交通管制及積健樓前禁止停車之公告內容。

7.辦理停車證(含公務車)：教職員停車證2張，貴賓停車證66張，愛心停車證2張，舉辦活動進出校門知會單19張，初核車輛派遣單10張。

8.發放〈收回〉畢業服：發33件(3)班，收19件。

9.清潔檢查事項：文圖、文研、藝術學院、宜美學苑等大樓。

10.其他事項：辦理學生離校，協商畢業典禮增開客運班車事宜，了解校車違規應如何處理事宜等。

劉得興

1.處理事務性採購(校本部等行政單位)共52件。

2.辦理物品領用(文具用品及電腦耗材)共45件。

3.處理學生證遺失補發申請案共23件。

4.協助工友同仁請領清潔用品共6件。

5.處理惠盟公司五月份核帳及系所扣款事宜。

6.進行中央走道樹木修剪事宜。

陳福洲

1.協助處理進修部各系及學會舉辦各項活動事宜。

2.檢查進修部各層樓教室、走廊、廁所、樓梯及頂樓清潔。

3.調查進修部各樓層廁所門板需重新更新或維修共30間。

4.辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

5.進行全校各大樓清潔定檢作業（本週檢查秉雅樓、朝橒樓、焯炤舘）。

6.辦理各系、教、職、學生各項物品借用及歸還等事宜。

7. 6/3處理修部4樓B棟飲水機故障維修事宜。

8.巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

9.參與事務組6/1組務會議。

10.處理進修部各系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

11.協助處理進修部學生置物櫃無法開啟事宜。

12.處理進修部教職員工汽機車停車證之前置作業。

13.處理進修部入學招生考試文具用品採購事宜。

14.參加進修部97學年度畢業生祝福茶會籌備會議。

陳曉涵

- 申報每月清潔與臨時加班費；清理法文戲劇公演大型佈景與道具。

- 管弦樂社公演與彩排，中心提供燈光與音響技術支援。

- 心理系心樂童話四組熱音團體，進行音響測試與彩排，表演時中心人員提供燈光與音響技術支援。

- 化學系歌唱晚會，彩排演出，中心提供音響與燈光技術支援。

- 哈特舞坊舞展，彩排後公演，共計彩排3個時段，前置調燈2個時段，正式公演1個時段（每時段為四小時），中心人員擔任燈光設計與執行，與音響視訊技術支援。

- 週邊附屬空間，補充節能與安全小標示十枚；桌子十五張加貼中心標示，以利控管。

- 西文研討會前置1個時段，正式進行2個時段，中心提供音響與燈光技術支援。

- 民謠吉他社提前彩排，正式晚會進行1個時段，中心提供音響與燈光技術支援。

- 處理報銷清單1份，請修事宜1件。場地申請3件與協調1件，保證金申請退還2件。

- 配合活動排程所使用之空間，進行清潔與清理相關事宜。

叢山

1.場地登記例行業務共2件。

2.物品借用例行業務共5件。

3.公文回覆共2份（青年安心成家貸款專案，法學院借用國璽樓一、二樓會議室）。

4.維修事項：共3件（文友樓燈307教室桌椅修理、文華樓405教室門鎖修理、舊醫學大樓廁所修理）。

5.報修事項：共1件（舊醫學大樓3樓燈管更換）。

楊貴女

1.信件例行處理共602件。

2.鑰匙借用共8人次：(文學院、羅耀拉、信箱鎖、電梯鎖、「潛水艇的天空」門鎖)。

3.處理每日之例行巡查垃圾場業務（含日常及大型廢棄物）。

4.全錄影印卡出售共4盒。

5.臨時交辦事項：整理利瑪竇地下研究室置物櫃鑰匙事宜。

6.辦理「垃圾清運」有關業務交接事宜。

7.完成大樓清潔定檢作業。

陳怡婷

- 公文回覆:共2件

(1)師範大學師生防災素養問卷施測計畫協助配合事宜。

(2)國璽樓前廣場業管單位及相關管理辦法協調事宜。

- 處理飲水機濾心請領發放作業及羅耀拉大樓四樓開水機報廢事宜。

- 修繕:積健樓後方垃圾場大門斷裂掉落，處理估價、評估修繕等事宜。

- 進行業務交接事宜（含場地管理、飲水機及垃圾清運等）。

專案業務進度

1.持續進行全校各教室空間之查核事宜。

2.完成教育部5/26「98年校園環境管理現況調查暨績效評鑑」訪視之前置（含逃生圖之護貝與張貼）及支援作業。

3.持續進行畢業典禮總務處各項支援事項之前置作業事宜。

4.完成校區各大樓清潔之交叉定檢事宜。

5.持續處理文華樓教室座椅汰換、擬簽請購事宜。

6.處理「與大師相遇」講座及「聖母軍活動」派工及場佈事宜。

採購組

一、新建醫學大樓：

(1) 玻璃帷幕已由承隆於98年6月3日復原。

(2) 新建醫學大樓已於98年6月4日簽經主秘核准依總務處意見結案。

二、97學年度第4次經費稽核委員會資料(生科96.97學年度採購資料及第3次會議-臨時動議：關於本校採購案應以多家供應投標為宜之建議)-已於98年6月4日送交呈閱。

三、與公共事務室商議校徽隨身碟採購案-由公共事務室與創見議價，但已選定圖檔之版權非創見所有，設計廠商是否願意讓售？獨家簽呈，不適合由採購組撰寫！

四、校史室冷氣已請日立分別就2方案報價，並擇期說明優劣比較。

五、哲學與文化月刊第419.420期已請第3家廠商完成比較並由承辦人撰稿說明中。

六、邀請廠商參與教務處自動化服務系統公開招標案。

七、完成野聲樓屋頂防漏工程及校史室整修招標，預定於98年6月8日由環安衛進行安全講習。

八、完成動物房規劃設計廠商評選。

九、98健檢廠商評選因價格廢標，已由申請單位重新評估中。

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 1,077 | 12,442,174 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 561 | 3,469,465 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 9 | 219,437 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 1 | 14,000 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 8 | 435,749 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 3 | 5,114,383 |
| 399668 | 郵局乙存 | 2,639 | 14,657,545 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 938 | 8,207,691 |
| 0400460 | 郵局乙存-離職儲金 | 1 | 25,200 |
| 16020831 | 郵局支存 | 11 | 311,452 |
| 0427167 | 郵局活存（育成中心） | 9 | 100,533 |
| 共計 | 5,257 | 44,997,629 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 196 |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 1,190 |
| 新建受款人基本資料 | 63 |

# 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、招生費用、學分費收入。

7、暑期社工營、原服中心遊學台灣活動收費。

8、25個帳戶98/05現金結存月報總表彙整。

9、郵甲16020831西洋古典暨中世紀文化學程學分費收入。

10、重大匯入款3筆。

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/22 | 屏東教育大學97-2大專校院原住民族籍學生獎助學金 | 台幣 | 1,214,000 |
| 05/26 | 磊葳科技-生科陳翰民助理教授產學合作 | 台幣 | 1,500,000 |
| 06/01 | 恩主公醫院建教合作-97年度醫學教育研究經費（第一、二期） | 台幣 | 2,000,000 |

11、取九十七學年第二學期，僑生分期付款學雜費，至98/06/05繳費狀況如下。

|  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 應收 | 1,585,385 | 1,377,632 | 1,586,449 | 4,549,466 |
| 已收 | 1,550,385 | 1,302,519 | 1,078,585 | 3,931,489 |
| 差額 | 35,000 | 75,113 | 507,864 | 617,977 |

12、畢業生離校程序單蓋章。

13、九十七學年第二學期學分費至98/06/05共計1,964人次，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 1,876 | 11,546,721 |
| 臨櫃繳現 | 88 | 494,586 |
| 合計 | 1,964 | 12,041,307 |

14、 九十七學年第二學期學分費，至98/06/05止尚未繳清共計221人金額＄869,270元正。

15、休、退學離校程序單蓋章，及退費、補繳學生資料建檔。

16、九十七學年第二學期休學已完成申請退學雜費學生截至98/06/05共計72人。

17、九十七學年第二學期休學已完成捕繳學雜費學生截至98/06/05共計34人。

18、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 38 | 23,148,551 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 13 | 37,160 |
| 1070103800 | 台新國際商銀 | 3 | 155,368 |
| 2522 | 台新新莊支存 | 1 | 415,898 |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 2 | 24,750 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 18 | 166,895 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 22 | 5,246,006 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 20 | 4,854,280 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 2 | 9,150 |
| 0399668 | 郵局乙存 | 263 | 2,758,478 |
| 16020831 | 郵局支存 | 23 | 68,003 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 8 | 451,412 |
| 0427153 | 郵局活存推廣部 | 1 | 7,650 |
| 19172130 | 郵局甲存劃撥專戶 | 48 | 9,110,296 |
| 15159038 | 郵局甲存資金室 | 4 | 104,873 |
| 共計 | 466 | 46,558,770 |

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 559 | 4,036,191 | 93,751 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 50 | 238,084 | 38,244 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 609 | 4,274,275 | 131,995 | 非固定薪資人事費共計 |

# 2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計559筆，給付總額4,036,191元，代扣稅額93,751元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計50筆，給付總額238,084元，代扣稅額38,244元。

# 3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

# 4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

1、97-2學年度台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898至6月4日止入帳新台幣835,594,945元整，轉出830,000,000元整，結餘5,594,945元整。

2、97學年度第2學期至98.05.5止超9學分未繳交學雜費人數計5人，游泳費未繳1人，就貸差額未繳學雜費95人，總計金額454,393元整。

3、98學年度學雜費繳費單上已加註延遲繳費需繳滯納金等字樣。

4、體育系競技組一497170515王志鴻97-1學雜費差額，自98.4.30~98.12.30止分9期償還，目前已逾期仍未繳交。

5、出納組地下室倉庫初步整理告一段落，下一階段出納組同仁會將各業務資料打包封箱後至倉庫存放。目前仍在整理中。

6、6月3日下午2:30在第一會議室召開有關學雜費無紙化緊急會議，並已完成會議記錄。

五、進修部

1、(進)97/2，分期付款學分學雜費，截至98/06/2繳費狀況如下。

| 97/2進修部 | 97/2學費 | 97/2一般生加選 | 97/1加選 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人數 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 應收 | 67,196 | 91,378 | 23,199 | 181,773 |
| 已收 | 67,196 | 31,845 | 12,000 | 88,093 |
| 差額 | 0 | 59,533 | 11,199 | 93,680 |
| 備註 | 繳清 |  |  |  |

2、97/2(進)加退選收費，截至98/06/2入帳 (5/14學生報告核准加選另繳4,340元)

| 97/2加退選繳費 | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 4/6-6/2帳已繳 | 2017 | 11,416,893 |
| 未繳 | 82 | 469,566 |
| 合計 | 2100 | 11,886,459 |

進修部97/2加選 未繳明細

| 系級 | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 中文系 | 8 | 29107 |
| 歷史系 | 3 | 27366 |
| 哲學系 | 6 | 35232 |
| 圖資系 | 2 | 13066 |
| 大傳系 | 6 | 11160 |
| 英文系 | 13 | 74442 |
| 日文系 | 5 | 38932 |
| 數學系 | 4 | 22640 |
| 餐旅系 | 4 | 21873 |
| 經濟系 | 11 | 76621 |
| 法律系 | 3 | 21090 |
| 企管系 | 7 | 46038 |
| 會計系 | 4 | 13104 |
| 貿金系 | 3 | 7173 |
| 統資系 | 3 | 31722 |
|  | 82 | 469566 |

3、97/2(進)就貸生加退選學分學雜費5/20退費

| 97/2就貸生加退選退費 | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 支票 | 15 | 100,542 |
| 劃撥 | 869 | 5,599,109 |
| 合計 | 884 | 5,699,651 |

# 4、97/2(進)收入部份 活存5/20至6/2帳

5、97/2(進) 5/21收工本費等自動櫃員機14,780元