總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 醫學院興建綜合大樓 | 依缺失處理協調會已改善完成後續 |
| 2 | 輔大診所牙科改建工程 | 俟提送竣工圖說 |
| 3 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所，6/5設備入場，隔間、電力現勘後續 |
| 4 | 浴室隔間改善工程 | 增加項目評估提出核示 |
| 5 | 百葉裝修工程 | 國璽樓驗收完成 |
| 6 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓2、3樓，委託規劃設計監造技術服務評選完成後續 |
| 7 | 恩人榜 | 醫學院1樓，驗收完成 |
| 8 | AA312教室修繕 | 應美系所，6/3提示設計內容後，呈核定底價 |
| 9 | 照明設備改善 | 衛保組，行政作業簽核中 |
| 10 | 生命體驗中心設置 | 護理系，6/1規劃設計處理作業中 |
| 11 | 醫學大樓電力改善工程 | 國璽樓北棟六、七樓醫學系實驗室，採購組作業中 |
| 12 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 底價流程中 |
| 13 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理 |
| 14 | 公博樓地下二樓樓梯口漏水 | 結案 |
| 15 | 公博樓3樓天花板漏水 | 請修流程中 |
| 16 | 理二舍外牆磁磚脫落 | 待結 |
| 17 | 食品工廠地下室磁磚脫落修補 | 結案 |
| 18 | 羅耀拉471室門面圓玻璃修補 | 結案 |
| 19 | 聖言樓2樓女廁磁磚脫落 | 結案 |
| 20 | 耕莘樓1樓磁磚修補及3樓止滑板損壞 | 結案 |
| 21 | 化學系108、110實驗室黑板損壞拆除補水泥油漆 | 完工結案 |
| 22 | 食品工廠大門階梯石板損壞 | 請修中 |
| 23 | 食品工廠1~3樓部份油漆 | 結案 |
| 24 | 數學系隔間工程 | 6月22日施工 |
| 25 | 數學系研究室地板更新 | 6月29日施工 |
| 26 | 理二舍冷氣雨棚及排水維修 | 結案 |
| 27 | 校門口左側雨棚鐵架拆除工程 | 結案 |
| 28 | 語言中心年度冷氣保養 | 6月6日施工保養 |
| 29 | 校內道路指示牌 | 完工待結 |
| 30 | 理一舍103A鋁門窗更換 | 施工中 |
| 31 | 聖言樓屋頂中央空調冷氣水塔修換 | 請修單流程中 |
| 32 | 德蘭靜苑106房整修 | 請修單流程中 |
| 33 | 98年5月水電費 | 已請款中 |
| 34 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（6月份） |
| 35 | 化學系2F電力改善 | 初驗作業 |
| 36 | 全校電力改善 | 待複驗 |
| 37 | 98年度建築物公共安全申報 | 發包議價作業 |
| 38 | 心園餐廳地下室變更 | 撤案重新辦理中 |
| 39 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 40 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 41 | 學務處宜真宜善學習角 | 椅子變更部分尚待裁示 |
| 42 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 43 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 44 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 進場施作（木作裝潢） |
| 45 | 98年度消防缺失改善作業 | 進場施作 |
| 46 | 織品系館形象規劃-一樓櫥窗裝修工程 | 備料及進場施作 |
| 47 | 校園污水管納管工程 | 規劃設計 |
| 48 | 樹德、伯達樓資訊中心搬遷案 | 訪價作業 |

保管組

1、年度盤點事宜。

2、續執行各單位新增、報廢、移轉、驗收事宜。

3、循序盤點教務處-進修之財產。

4、持續追蹤進修部器材室及e化教室之報修器材維修及使用狀況產列帳事宜。

採購組

- 例行招標及驗收作業。

- 資訊中心機房建置-已於98年6月4日送訂底價，預定6月9日開標。

三、97-2全校冷氣購置(共75台)-奉核採公開招標(含安裝)，預定6月8日開標。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、招生費用、學分費收入。

7、收取97學年第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

8、收取97學年第二學期學分費。

三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。