總務處98/06/22-98/06/28業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 照明設備改善 | 衛保組，竣工結案 |
| 2 | 數學系隔間工程 | 結案 |
| 3 | 德蘭靜苑106房整修 | 結案 |
| 4 | 積健樓旁垃圾場鐵門柱損壞 | 結案 |
| 5 | 文華樓一樓扶手損壞 | 結案 |
| 6 | 98年5月水電費 | 已核銷結案 |
| 7 | 新建醫學院綜合大樓 | 依缺失處理協調會，已逐項改善完成，待後續 |
| 8 | 輔大診所牙科改建工程 | 俟通知提送竣工圖說 |
| 9 | 穿透式電子顯微鏡 | 隔間電力設置調整估價作業提送 |
| 10 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 6/22向郭副校長簡報後待核 |
| 11 | 百葉裝修工程 | 俟採購組複驗 |
| 12 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓2、3樓，規劃設計作業 |
| 13 | 恩人榜 | 醫學院，驗收完成 |
| 14 | AA312教室修繕 | 應美系所，6/18開標後未入底價流標，第二次訂底價 |
| 15 | 生命體驗中心設置 | 護理系，規劃設計中 |
| 16 | 醫學大樓電力改善工程 | 國璽樓北棟六、七樓醫學系實驗室，發包作業準備中 |
| 17 | 中央空調水量控制器 | 國璽樓北棟七樓醫研所，發包作業中 |
| 18 | 呼吸治療學系建置 | 電力設備委託規劃設計中 |
| 19 | 生命科學系建置 | 空間配置委託規劃設計評選前置作業 |
| 20 | AL012牆板整修 | 景觀設計學系6/20發包完成 |
| 21 | 校史室移動式儲櫃及木作工程 | 施工中 |
| 22 | 校史室空調（電力部分） | 施工中 |
| 23 | 運動場整地工程（法管籃球場2面、貴子排球場2面、貴子網球場2面） | 施工中 |
| 24 | 資訊中心三樓電力改善工程 | 220V電源線已完成，待將原冷氣線移至新增220V配電箱，110V電源待暑假時改善 |
| 25 | 資訊中心四樓機房工程 | 供電系統施工中；環控部分98.06.09上午9：00開標，流標 |
| 26 | 校史室屋頂防漏工程 | 施工中 |
| 27 | 田徑場填土 | 施工中 |
| 28 | 舒德樓鋁窗整修工程 | 廠商設計中 |
| 29 | 耕莘樓鋁窗整修工程 | 簽文呈核中 |
| 30 | 棒壘球場燈光維修 | 廠商訂料中 |
| 31 | 野聲樓四樓走廊磁磚隆起維修 | 施工中 |
| 32 | 管理學院辨公室鬥禁管制卡 | 完工待結 |
| 33 | 管理學院辨公室三折不銹鋼鐵門 | 完工待結 |
| 34 | 舊醫學院四樓平面規劃 | 規劃中 |
| 35 | 臨心系窗型冷氣保養 | 施工中 |
| 36 | 資訊中心空調室外機損壞維修 | 施工中 |
| 37 | 圖資系冷氣保養 | 施工中 |
| 38 | 餐旎系冷氣保養 | 施工中 |
| 39 | 視教中心冷却水塔維修 | 施工中 |
| 40 | 音樂系泠氣移機 | 施工中 |
| 41 | 資管系冷氣保養 | 施工中 |
| 42 | 玫瑰學苑196臺冷氣保養 | 7/6施工 |
| 43 | 淨心堂冷氣保養 | 訂底價中 |
| 44 | 學術副校長室泠氛保養及清洗 | 施工中 |
| 45 | 宜真學苑二樓厠所漏水維修 | 施工中 |
| 46 | 格物立言冷氣保養 | 施工中 |
| 47 | 資訊中心主任辨公室OA隔閒 | 呈核中 |
| 48 | 保管組辦公室OA隔閒 | 呈核中 |
| 49 | 緘品系恒温恒濕冷氣維修保差 | 施工中 |
| 50 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（6月份） |
| 51 | 化學系2F電力改善 | 初驗缺失改善作業，待複驗 |
| 52 | 全校電力改善 | 高壓部分待複驗 |
| 53 | 98年度建築物公共安全申報 | 完成發包議價作業 |
| 54 | 心園餐廳地下室變更 | 撤案重新辦理中 |
| 55 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 56 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 57 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 58 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 59 | 國璽樓一樓大廳增設空調設備 | 完成複驗作業，待結案 |
| 60 | 98年度消防缺失改善作業 | 初驗缺失改善作業，待複驗 |
| 61 | 織品系館形象規劃-一樓櫥窗裝修工程 | 進場施作 |
| 62 | 校園污水管納管工程 | 請購作業 |
| 63 | 樹德、伯達樓資訊中心搬遷案 | 請購、訪價作業 |
| 64 | 藝術學院懷仁廳裝修工程 | 公文簽辦作業 |

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 1,070 | 15,469,541 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 740 | 5,874,101 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 8 | 57,185 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 9 | 6,394,161 |
| 8325400 | 彰銀外匯活 | 2 | 311,334 |
| 399668 | 郵局乙存 | 2,936 | 13,282,000 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 51 | 230,583 |
| 16020831 | 郵局支存 | 7 | 1,964,196 |
| 19692643 | 郵局甲存學聯會專戶 | 4 | 19,700 |
| 共計 | 4,827 | 43,602,801 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 106 |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 809 |
| 新建受款人基本資料 | 99 |

# 二、收入部份

# 1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

# 2、領據編號、建檔。

# 3、匯入款查詢及通知。

# 4、一般例行性業務。

# 5、臨櫃收款。

# 6、廠商未繳費檔案整理。

# 7、郵甲16020831西洋古典暨中世紀文化學程學分費收入。

# 8、取九十七學年第二學期，僑生分期付款學雜費，至98/06/26繳費狀況如下。

|  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 應收 | 1,585,385 | 1,377,632 | 1,586,449 | 4,549,466 |
| 已收 | 1,575,385 | 1,357,632 | 1,374,547 | 4,307,564 |
| 差額 | 10,000 | 20,000 | 211,902 | 241,902 |

# 9、畢業生離校程序單蓋章及系統放行。

# 12、九十七學年第二學期學分費至98/06/26共計2,057人次，明細如下

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 郵局繳款人數 | 1,876 | 11,546,721 |
| 臨櫃繳現 | 181 | 827,106 |
| 合計 | 2,057 | 12,373,827 |

# 13、 九十七學年第二學期學分費，至98/06/26止尚未繳清共計116人金額＄491,950元正。

# 14、休、退學離校程序單蓋章，及退費、補繳學生資料建檔。

# 15、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 3 | 53,340 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 13 | 2,147,462 |
| 8325400 | 彰銀外匯活 | 4 | 1,511,032 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 9 | 294,050 |
| 0399668 | 郵局乙存 | 165 | 2,113,830 |
| 16020831 | 郵局支存 | 20 | 74,504 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 1 | 25,549 |
| 0427153 | 郵局活存推廣部 | 1 | 1,439 |
| 共計 | 216 | 6,221,206 |

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 1,909 | 8,273,678 | 76,360 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 8 | 475,530 | 92,180 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 1,917 | 8,749,208 | 168,540 | 非固定薪資人事費共計 |

# 2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計1909筆，給付總額8,273,678元，代扣稅額76,360元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計8筆，給付總額475,530元，代扣稅額92,180元。

# 3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

# 4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

1、 97-2學年度台新銀行代收本校專戶2068-01-00056898至6月25日止入帳新台幣840,512,829元整，轉出830,000,000元整，結餘10,512,829元整。

2、 97學年度第2學期至98.06.1止超9學分未繳交學雜費人數計4人，游泳費未繳1人，就貸差額未繳學雜費67人，總計金額335,285元整。

3、體育系競技組一497170515王志鴻97-1學雜費差額，自98.4.30~98.12.30止分9期償還，目前已逾期仍未繳交。

4、大傳碩職二496095213陳信彰97-2就貸未通過，上簽自98.4.30~98.9.30分6期償還，已繳交2期款項。

5、宗教四493900675古樂樂‧杜里夫灣97-2學雜費未繳，因環境因素無法按時繳交，自98.3.30~99.10.30共分20期償還，以償還3期。

6、宗教四493900455莊仕豪97-2學雜費未繳，因環境因素無法按時繳交，自98.3.30~98.6.30分4期償還，已償還2期。

7、email至各系調查98學年度語言實習費狀況。已有許多系秘回覆。

五、進修部

1、(進)97/2，分期付款學分學雜費，截至98/06/23繳費狀況如下。

| 97/2進修部 | 97/2學費 | 97/2一般生加選 | 97/1加選 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人數 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 應收 | 67,196 | 91,378 | 23,199 | 181,773 |
| 已收 | 67,196 | 34,845 | 16,466 | 88,093 |
| 差額 | 0 | 56,533 | 6,733 | 93,680 |
| 備註 | 繳清 | 6/19繳3000 |  |  |

2、97/2(進)加退選收費，截至98/06/23入帳 (5/14學生報告核准加選另繳4,340元)

| 97/2加退選繳費 | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 4/6-6/23帳已繳 | 2049 | 11,620,305 |
| 未繳 | 48 | 261,814 |
| 合計 | 2100 | 11,882,119 |

進修部97/2加選 未繳明細 至6/23帳

| 系級 | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 中文系 | 6 | 25888 |
| 歷史系 | 2 | 16118 |
| 哲學系 | 4 | 23984 |
| 圖資系 | 2 | 13066 |
| 大傳系 | 5 | 8388 |
| 英文系 | 8 | 50244 |
| 日文系 | 3 | 19120 |
| 數學系 | 2 | 3892 |
| 餐旅系 | 1 | 2052 |
| 經濟系 | 7 | 45778 |
| 法律系 | 2 | 16872 |
| 企管系 | 3 | 13289 |
| 會計系 | 2 | 3995 |
| 貿金系 | 1 | 5746 |
| 統資系 | 2 | 28970 |
|  | 48 | 261814 |

# 3、97/2(進)收入部份 活存6/17至6/23帳

事務組

業務說明（重點報告）

錢小圓

1.例行請購(修)單分案事宜共148件。

2.處理事務性採購: 民生學院1件、法管學院2件。

3.辦理請購共5份: 持續處理文華樓教室座椅汰換、舊桌椅拆除工程；新醫大樓3樓7間教室課桌椅建置、利瑪竇樓3~5樓9間教室課桌椅汰換之會簽請購事宜。另處理完成「第16屆國際中國哲學大會」寢具之採購及驗收等事宜。

4.簽文撰〈會〉稿共1份：教育部「採購禮品注意事項」回文事宜。

5.處理98學年度指定科目考試總務支援事宜（新莊考區）、6/24並出席參與該考試之試務說明會。

6.6/25出席參與人事室舉辦之教職員座談會。

7.完成「學士後法律學系」招生考試工作費之申報事宜。

8.6/26彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

格秀玲

1.修繕：行政單位及系所燈管、水電報修5件，一般報修申請3件，請修單5件（課務組快速印刷機洗油保養、兒家系單槍燈泡維修、淨心堂維修、濟時樓電腦桌修改、醫學院瓦斯遮斷氣合約、織品系拉力試驗機維修）；請修核銷6件。

2.6/22參加台灣大學公衛學院舉辦之安衛人員研習課程。

3.愛校建言回覆2件；簽文回覆1件；校外來文回覆1件。

4.警衛隊日誌之初閱及呈核。

5.辦理98年度保全合約之簽訂事宜。

6.持續處理國創經營管理在職專班考試核銷事宜。

7.處理98學年度指定科目考試訂餐事宜。

陳淑華

- 處理暑假期間自動總機上下班語音招呼語事宜。

- 處理98/05統支電話費核銷事宜。

- mail各單位97/06統支電話費明細清單及出納組97/06電話帳單明細。

- 印製98/06電話費明細報表送耶穌會及98/06電話帳單明細表送人事室。

- 持續處理廠商簽約事宜。

- 處理電話申請及異動相關業務共 2 件。

朱麗文

1 例行派工支援共13件(場佈及撤場—畢業典禮、職員座談會、進修部入學考試核計場地、進修部入學考試試務中心及閱卷、大考監試說明會、淨心堂全校教職工生共融活動；搬運報廢品-哲學與文化、會計系；清理—廢液暫存場等﹞；派工單申請處理中3件；另進行校園清潔巡視及與工友溝通業務。

2.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共9件。

3.處理（含代轉）工友請假單14件、工友清潔用品請領申請單13件、加班單4件、木工報修單2件、系所核銷蓋章5件等事宜。

4.請修事項：共3件（文鐸樓神父房間木門修繕、書櫃估價及聖言會電話修繕）。

5.辦理工友座談會事宜。

6.進行轉學生招生考試及大學入學考試之各項前置作業。

7.完成游泳池、講義室之簽文回覆事宜。

8.辦理環境清潔服務滿意度調查作業。

楊寶珠

1.修繕：公共區域燈管、水箱報〈請〉修等共5件，裝置化學系實驗室之舊黑板1件。

2.核銷與驗收事項：安全獎金、電費、公務車加油等事宜；樹德樓三樓

女廁維修之門板，耕莘樓一至三樓女廁維修之置物

架。

3.簽文撰〈會〉稿：縣政府交通局函覆本校有關指示路牌未符合法規之申請案後續處理、校車等保險採購案標單明細比較表及修正98研究所工作費明細表等事宜。

4.勘查事項：木工廠完成整理拆卸之舊黑板事宜。

5.辦理停車證(含公務車)：貴賓停車證33張，舉辦活動進出校門知會單11張，初核車輛派遣單4張，在職生98上停車劵110張。

7.發放〈收回〉畢業服：發32件(零散)，收2528件。（含離校系統點

選2749筆）

8.其他事項：辦理學生離校〈紙本作業〉，協調三重客運公司安排本校駕駛請假代班等事宜。

陳怡婷

1.代理請領、請購系統，共處理57件。（已確認出貨40件；領物申請:

共13件）

2.場地借用處理:共31件。場地撤銷:共2件。

3.公文續辦(含計費及場地預借):共2件（聯合報商借場地、三普環

境公司場地商借等事宜）。

4.飲水機維修：教學單位4件(理工學院3件,文學院1件),利瑪竇會議室(LM101)冷氣報修。

5.清查民生學院及羅耀拉大樓飲水機檔案，確認飲水機編號及位置。

6.6/23參加台灣大學公衛學院舉辦之「廢棄物管理」研習課程。

楊貴女

1.信件例行處理共478件。

2.鑰匙借用共10人次：(文學院、羅耀拉、信箱鎖、電梯鎖、「潛水艇的天空」)。

3.全錄影印卡出售共2盒。

陳福洲

1.協助處理進修部新生考試核計場地佈置事宜。

2.檢查進修部各層樓教室、走廊、廁所、樓梯及頂樓清潔。

3.處理進修部學生置物櫃櫃內清空及置物櫃歸零作業事宜。

4.辦理進修部場地、教室、演講廳、借用事宜。

5. 6/24參加大學指考監考說明會、6/25於利瑪竇大樓參加教職員座談

會。

6.辦理各系、教、職、學生各項物品借用及歸還等事宜。

7.督促清潔外包廠商於暑假期間進行進修部大樓之大掃除作業。

8 持續處理進修部畢業服之回收事宜。

9.巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水修復情形。

10.持續處理98學年度進修部入學招生考試文具、試務用品之採購及庶務組日程規劃事宜。

11.處理進修部各系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

12.持續處理進修部教職員工汽機車停車證之前置作業（校對車牌號及名單）。

13.協助處理畢業典禮第二現場進修部演講廳網路視訊工程之作業。

14.持續進行暑假期間2、6樓教授休息室老師使用之置物櫃是否繼續使用之清查作業。

15.協助辦理進修部大樓清潔問卷調查事宜。

陳曉涵

- 處理中心學期活動影像宣傳單之張貼事宜，並更新活動預約登記表。

- 處理燈光色紙與燈光投射片、藍光燈泡與軌道燈之耗材等請購事宜。

- 申請機械儀器預算變更，並執行年度預算。

- 處理清潔及臨時加班費之申報事宜。

- 處理中央空調系統之維修保養事宜。

- 協助處理保管組之盤查中心機器設備事宜。

- 參加大學指考監試會及全校職員座談會。

- 協助處理中心滅火器更換新藥事宜。

- 探討新筆電16:9寬銀幕影像播映，與單槍結合運用之技術。(陸甫修士)

- 支援淨心堂柏神父榮退餐會，提供活動音響設備並操控。(陸甫修士)

叢山

1.物品借用例行業務共8件。

2.維（報）修事項：共2件（含文華樓2樓女廁馬桶、文研所102至109教室木椅）。

3.處理學生證遺失補發申請：共20件。

劉得興

1.處理事務性採購(校本部等行政單位)95件。

2.處理領用物品(文具用品及電腦耗材)24件。

3.協助工友同仁請領清潔用品8件。

4.處理個人業務性請購修6件。

專案業務進度

1.持續進行全校各教室空間之查核事宜。

2.持續辦理98年度本校教職員工申請汽、機車停車證事宜。

3.完成畢業典禮總務處各項支援事宜。

4.持續執行E化設備採購事宜。

5.持續處理文華樓教室座椅汰換、舊桌椅拆除工程；新醫大樓3樓7間教室課桌椅建置、利瑪竇樓3~5樓9間教室課桌椅汰換之會簽請購事宜。另處理完成「第16屆國際中國哲學大會」寢具之採購及驗收等事宜。

6.處理「98學年度指定科目考試」各項總務支援事宜。

7.辦理本學期工友座談會。

採購組

一、國璽樓1樓冷氣空調系統新增工程於98年6月22日完成驗收。

二、97-2冷氣購置及安裝已於98年6月25日決標。

三、資訊中心聖言樓機房建置，電力及發電機部分，已於98年6月19日下午決標；環控部分中華電信已完成共同投標公證，簽呈已簽核完成，預定於7月出進行第2次開標。

保管組

壹：例行性業務

一、校產相關業務：

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |

其他文字性紀錄：

貳：其他報告

盤點~

- 年度盤點作業事宜(食科系、兒家系、織品系、體育室、衛保組、應美系、學士後法律、資管系、展演中心等)。

- 盤點資料整理

廢品處理~

- 輕食館倉庫廢品回收清倉事宜。

- 協助清運校史室冷氣入輕食館倉庫

其他工作事項~

五、電子系請購研究生用家具一批，協調列產事宜

六、整理及檢測進修部器材室內之器材設備(筆記型電腦、單槍投影機、CD  Player、麥克風、DVD影音光碟機及擴大機...等)，暨進行每台筆記型電腦之掃毒作業。

七、辦理進修部同學申請補發學生證(學生證被偷、遺失、模糊或學生更名等須補發) 之作業，查察有無借用器材尚未歸還。

八、協助同仁處理部份工作(收回學士服、辦理停車證及借用場地...等)。

九、協助報修漏水、燈管不亮、冷氣機故障及電梯故障等突發性問題。

十、98.06.25上午參加第二學期職員座談會及教育訓練。

十一、協助財產報帳程序處理

十二、總務資訊系統維護與問題排除