總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 輔大診所牙科改建工程 | 俟提送竣工圖說 |
| 2 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所，隔間、電力呈核及施作 |
| 3 | 浴室隔間改善工程 | 採購組發包作業 |
| 4 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓2、3樓，委託規劃設計作業初審後續 |
| 5 | AA312教室修繕 | 應美系所，完工待驗 |
| 6 | 生命體驗中心設置 | 護理系，評選規劃設計前置作業中 |
| 7 | 醫學大樓電力改善工程 | 國璽樓北棟六、七樓醫學系實驗室，採購組作業中 |
| 8 | 中央空調水量控制器 | 國璽樓北棟七樓醫研所，竣工結案 |
| 9 | 呼吸治療學系建置 | 電力設備委託規劃設計契約訂定 |
| 10 | 生命科學系建置 | 空間配置委託規劃設計評選前置作業 |
| 11 | AL012牆板整修 | 景觀設計學系竣工結案 |
| 12 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 底價流程中 |
| 13 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理 |
| 14 | 公博樓3樓天花板漏水 | 請修流程中 |
| 15 | 理二舍外牆磁磚脫落 | 重新油漆 |
| 16 | 食品工廠大門階梯石板損壞 | 暫緩 |
| 17 | 數學系研究室地板更新 | 7月8日完成 |
| 18 | 語言中心年度冷氣保養 | 結案 |
| 19 | 理一舍103A鋁門窗更換 | 結案 |
| 20 | 聖言樓屋頂中央空調冷氣水塔修換 | 完工待結 |
| 21 | 伯達樓屋頂伸縮縫漏水 | 完工待觀察 |
| 22 | 秉雅樓二、三樓伸縮縫漏水 | 完工待結 |
| 23 | 德蘭靜苑地下污水管整修 | 施工中 |
| 24 | 理一舍101、117室鋁窗更新 | 施工中 |
| 25 | 外語學院宗輔室窗戶更換鋁窗 | 議價，施作 |
| 26 | 財法系學會紗窗維修 | 請購修流程 |
| 27 | 資訊管理系BS201冷氣漏水維修 | 結案 |
| 28 | 生科系LS110天花板拆除更新 | 議價後施作 |
| 29 | 宜真B414房內整修 | 議價後施作 |
| 30 | 一般廢棄物清運合約 | 等事務組提供 |
| 31 | 98年6月水電費 | 已請款 |
| 32 | 舊醫學院四樓平面規劃 | 估價中 |
| 33 | 臨心系窗型冷氣保養 | 驗收中 |
| 34 | 視教中心冷却水塔維修 | 驗收中 |
| 35 | 音樂系泠氣移機 | 驗收中 |
| 36 | 資管系冷氣保養 | 驗收中 |
| 37 | 玫瑰學苑196臺冷氣保養 | 驗收中 |
| 38 | 淨心堂冷氣保養 | 驗收中 |
| 39 | 宜真學苑二樓厠所漏水維修 | 驗收中 |
| 40 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（7月份） |
| 41 | 化學系2F電力改善 | 結案 |
| 42 | 全校電力改善 | 高壓部分待複驗 |
| 43 | 98年度建築物公共安全申報 | 進場作業 |
| 44 | 心園餐廳地下室變更 | 撤案重新辦理中 |
| 45 | 資訊中心消防系統年度保養 | 進場維護保養 |
| 46 | 資訊中心冷氣保養 | 進場維護保養 |
| 47 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 進場維護保養 |
| 48 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 49 | 98年度消防缺失改善作業 | 結案 |
| 50 | 織品系館形象規劃-一樓櫥窗裝修工程 | 結案 |
| 51 | 校園污水管納管工程 | 請購作業及發包前置作業 |
| 52 | 藝術學院懷仁廳裝修工程 | 請購作業 |
| 53 | 宜真宜善大廳玻璃更換 | 結案 |
| 54 | 織品系TC207階梯教室整修工程 | 發包議價作業 |

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、廠商未繳費檔案整理。

7、事務組簽約廠商98學年度應繳費用總表整理。

8、收取97學年第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

9、收取97學年第二學期學分費。

10、收取暑修第二期學分費及第一期暑修差額。

三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

- 回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

- 處理98年度6月扣繳對帳及給付對帳。

採購組

一、例行招標及驗收作業。

二、信義和平宿舍浴室隔間工程開標。

保管組

- 協助單位處置報廢物品事宜。

- 各單位新增、減損財產列帳事宜。

- 年度盤點事宜(聖言會)。

- 與會計室校對6月份財產新增減損帳務。