總務處98/07/27-98/08/09業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 資訊中心消防系統年度保養 | 結案 |
| 2 | 資訊中心冷氣保養 | 結案 |
| 3 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 結案 |
| 4 | 棒壘球場燈光維修 | 結案 |
| 5 | 進修部餐旅系新進教師研究室及系所評鑑討論室輕隔間工程 | 結案 |
| 6 | 理二舍外牆磁磚脫落 | 結案 |
| 7 | 數學系研究室地板更新 | 結案 |
| 8 | 聖言樓屋頂中央空調冷氣水塔修換 | 結案 |
| 9 | 伯達樓屋頂伸縮縫漏水 | 結案 |
| 10 | 秉雅樓二、三樓伸縮縫漏水 | 結案 |
| 11 | 德蘭靜苑地下污水管整修 | 結案 |
| 12 | 理一舍101、117室鋁窗更新 | 結案 |
| 13 | 外語學院宗輔室窗戶更換鋁窗 | 完工結案 |
| 14 | 生科系LS110天花板拆除更新 | 完工結案 |
| 15 | 宜真B414房內整修 | 完工結案 |
| 16 | 數學系窗戶換修 | 完工結案 |
| 17 | 師培中心冷氣保養 | 完工結案 |
| 18 | 輔大診所牙科改建工程 | 結案 |
| 19 | 穿透式電子顯微鏡 | 隔間設置簽核中 |
| 20 | 信義和平浴室隔間改善工程 | 施工中 |
| 21 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓2、3樓，8/6第二次複驗 |
| 22 | 生命體驗中心設置 | 護理系，規劃設計評選作業 |
| 23 | 國璽樓空調主機房及屋頂冷卻水塔等設備保養 | 配合非作息中施工 |
| 24 | 窗簾更改冷氣出口 | 仁愛信義和平等學苑，發包作業中 |
| 25 | 醫學大樓電力改善工程 | 國璽樓北棟六、七樓醫學系實驗室，發包作業準備中 |
| 26 | 呼吸治療學系建置 | 電力設備委託規劃設計中 |
| 27 | 生命科學系建置 | 空間配置委託規劃設計評選前置作業 |
| 28 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（8月份） |
| 29 | 全校電力改善 | 完成高壓部分複驗 |
| 30 | 98年度建築物公共安全申報 | 進場作業 |
| 31 | 心園餐廳地下室變更 | 撤案重新辦理中 |
| 32 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 33 | 校園污水管納管工程 | 完成設計規劃、發包前置作業 |
| 34 | 藝術學院懷仁廳裝修工程 | 完成設計監造委託議價 |
| 35 | 織品系TC207階梯教室整修工程 | 發包議價前置作業 |
| 36 | 朝橒樓辦公室洗手檯地下水改接自來水工程 | 進場施作 |
| 37 | 文德宿舍電錶電箱整合改善（4～5樓） | 進場施作 |
| 38 | 學務處資源教室辦公室建置工程 | 規劃設計作業 |
| 39 | 室內無線網路建置工程（外語學院等大樓，共8棟） | 完成發包議價作業 |
| 40 | 中美堂油漆粉刷整修工程 | 簽辦公文作業中 |
| 41 | 舊醫學院四樓搬遷案 | 送採購組發包中 |
| 42 | 管理學院三樓搬遷案 | 送採購組發包中 |
| 43 | 臨心系專任老師辦公室搬遷 | 訂底價中 |
| 44 | 積健樓210室漏水 | 施工中 |
| 45 | 運動場整地工程（法管籃球場2面、貴子排球場2面、貴子網球場2面） | 施工中 |
| 46 | 資訊中心四樓機房工程 | 施工中 |
| 47 | 舒德樓鋁窗整修工程 | (98.07.30先核銷) |
| 48 | 耕莘樓鋁窗整修工程 | (98.07.29先核銷) |
| 49 | 運動場水利溝上網球場圍網拆除 | (98.07.29先核銷) |
| 50 | 舒德樓詳細評估 | 已發包(98.07.30先核銷) |

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 2,845 | 61,374,184 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 1,594 | 11,304,070 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 23 | 161,995 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 20 | 7,430,078 |
| 8325400 | 彰銀外匯活 | 2 | 434,216 |
| 399668 | 郵局乙存 | 3,024 | 17,011,559 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 4 | 5,627,236 |
| 0400460 | 郵局乙存—離職儲金 | 2 | 60.094 |
| 16020831 | 郵局支存 | 4,143 | 20,028,523 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 279 | 588,960 |
| 共計 |  | 11,936 | 124,020,915 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 403 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 3,992 |
| - 新建受款人基本資料 | 274 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、匯入款查詢及通知。

4、一般例行性業務。

5、臨櫃收款。

6、25個帳戶98/07現金結存月報總表彙整。

7、97學年度應收帳款整理。

8、會計師盤點現金及黃金。

9、98-1學雜費繳費單相關業務（代理）。

10、重大匯入款2筆。

| 日期 | 重大匯入款 |  | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/31 | 體委會-98發展特色及改善運動訓練環境補助款 | 台幣 | 1,500,000 |
| 08/04 | 教育部-大專校院研究人才延攬方案 | 台幣 | 4,060,664 |

- 11、取九十七學年第二學期，僑生分期付款學雜費，至98/08/06繳費狀況如下。

|  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 應收 | 1,585,385 | 1,377,632 | 1,586,449 | 4,549,466 |
| 已收 | 1,585,385 | 1,357,632 | 1,521,197 | 4,464,214 |
| 差額 | 0 | 20,000 | 65,252 | 85,252 |

- 12、畢業生離校程序單蓋章及系統放行。

- 13 九十七學年第二學期學分費，至98/08/06止尚未繳清共計82人金額＄280,014元正。

- 14休、退學離校程序單蓋章，及退費、補繳學生資料建檔。

- 15、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 1 | 100,000,000 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 5 | 3,311,184 |
| 23150801999 | 一銀活存 | 1 | 4,939 |
| 107010380 | 台新國際商銀 | 6 | 679,516 |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 7 | 1,578,059 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 6 | 856,374 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 28 | 12,107,996 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 9 | 442,689 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 8 | 23,950 |
| 0399668 | 郵局乙存 | 455 | 5,5115,286 |
| 0400460 | 郵局乙存—離職儲金 | 1 | 202,200 |
| 16020831 | 郵局支存 | 7 | 53,900,222 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 8 | 292,330 |
| 15159038 | 郵局甲存資金室 | 6 | 311,370 |
| 共計 |  | 548 | 228,826,115 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 3,987 | 23,393,161 | 291,009 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 25 | 341,070 | 46,761 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 4,012 | 23,734,231 | 337,770 | 非固定薪資人事費共計 |

2、全校非薪資所得與專案人事費（判定所得格式、建檔與建立個人資料）計3987筆，給付總額23,393,161元，代扣稅額291,009元；居住未滿183天之非居住人所得(給付日10日內通報國稅局)計25筆，給付總額341,070元，代扣稅額46,761元。

3、與單據核銷承辦人查詢確認簽收收據身分證字號有誤之字號。

4、修改校正所得人登錄之戶籍地址與郵遞區號。

四、學雜費業務

1、 98-1學年度台新銀行代收本校專戶2068-01-00056898至8月5日止入帳新台幣16,234,042元整，結餘16,234,042元整。

2、 97學年度第2學期至98.07.8止超9學分未繳交學雜費人數計3人，游泳費未繳1人，就貸差額未繳學雜費64人，總計金額272,275元整。

3、體育系競技組一497170515王志鴻97-1學雜費差額，自98.4.30~98.12.30止分9期償還，目前已逾期仍未繳交。

4、大傳碩職二496095213陳信彰97-2就貸未通過，上簽自98.4.30~98.9.30分6期償還，已繳交3期款項。

5、宗教四493900675古樂樂‧杜里夫灣97-2學雜費未繳，因環境因素無法按時繳交，自98.3.30~99.10.30共分20期償還，以償還3期。

6、宗教四493900455莊仕豪97-2學雜費未繳，因環境因素無法按時繳交，自98.3.30~98.6.30分4期償還，已償還2期。

7、98學年度第一學期學雜費繳費單已於8月1日開放供同學繳費下載列印。教發所98學年度新生尚有8位未繳費。

8、正大會計師於98.8.4下午1點30分到本校盤點零用金，本組已陪同正大會計師赴推廣部、宗輔中心、外語實習所、秘書室一組、生輔組、餐旅系、出納組、事務組等單位盤點。

五、進修部

1、(進)97/2，分期付款學分學雜費，截至98/08/5繳費狀況如下。

| 97/2進修部 | 97/2學費 | 97/2一般生加選 | 97/1加選 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人數 | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 應收 | 67,196 | 91,378 | 23,199 | 181,773 |
| 已收 | 57,196 | 87,178 | 23,199 | 133,507 |
| 差額 | 10000 | 4,200 | 0 | 48,266 |
| 備註 | 繳清 |  |  |  |

2、97/2(進)加退選收費，截至98/08/5入帳

| 97/2加退選繳費 | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 4/6-7/28帳已繳 | 2077 | 11,766,742 |
| 未繳 | 21 | 115,377 |
| 合計 | 2098 | 11,882,119 |

進修部97/2加選 未繳明細 至8/5帳

| 系級 | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 中文系 | 4 | 18736 |
| 歷史系 | 1 | 570 |
| 圖資系 | 1 | 10046 |
| 大傳系 | 1 | 1528 |
| 英文系 | 2 | 8684 |
| 日文系 | 2 | 10312 |
| 數學系 | 2 | 2934 |
| 經濟系 | 3 | 12314 |
| 法律系 | 2 | 16872 |
| 企管系 | 1 | 3465 |
| 會計系 | 2 | 3995 |
| 統資系 | 1 | 25921 |
|  | 21 | 115377 |

- 3、97/2(進)收入部份 活存7/23至8/5帳

4、收971暑修6/1~6/23止

| 班級 | 科目 | 人數 | 學分學雜費 | 實習費 | 總金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文二 | 詩選及習作 | 30 | 84,360 | 0 | 84,360 |
| 英文一 | 大一英文 | 45 | 264,240 | 0 | 264,240 |
| 英文二 | 文學導讀 | 29 | 85,144 | 0 | 85,144 |
| 日文一 | 初級日文 | 15 | 117,440 | 0 | 105,696 |
| 企管一 | 會計學 | 55 | 231,990 | 38,115 | 270,105 |
| 企管二 | 管理學 | 54 | 151,848 | 0 | 151,848 |
| 統資一 | 微積分 | 42 | 177,156 | 29,106 | 206,262 |
| 統資一 | 統計學 | 35 | 147,630 | 24,255 | 171,885 |
| 統資二 | 高等統計學 | 22 | 92,796 | 15,246 | 108,042 |
| 合計 |  | 330 | 1,352,604 | 106,722 | 1,459,326 |

5、收972暑修7/13~8/5止

| 97學年度第2期暑修 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開課學系 | 科目 | 學分數 | 人數 | 學分學雜費 | 實習費 | 合計 |
| 哲四 | 宗教哲學 | 2 | 3 | 56,240 |  | 56,240 |
| 英二 | 文學導讀 | 2 | 26 | 76,336 |  | 76,336 |
| 日一 | 初級日語 | 4 | 27 | 158,544 |  | 158,544 |
| 日三 | 日語語法(三) | 2 | 23 | 67,528 |  | 67,528 |
| 經四 | 財政學 | 2 | 9 | 56,241 |  | 56,241 |
| 法二 | 刑法分則 | 2 | 6 | 56,244 |  | 56,244 |
| 企管系一 | 會計學(含實習) | 3 | 41 | 172,938 | 28,413 | 201,351 |
| 企管系二 | 管理學 | 2 | 74 | 208,088 |  | 208,088 |
| 統計系一 | 微積分(含實習) | 3 | 47 | 198,246 | 32,571 | 230,817 |
| 統計系一 | 統計學(含實習) | 3 | 51 | 215,118 | 35,343 | 250,461 |
|  | 合計 | 25 | 307 | 1,265,523 | 96,327 | 1,361,850 |

採購組

一、完成(1)資訊中心機房節能管理系統(2)校長座車(3) 舒德樓鋁窗整修工程決標作業。

二、97-2總務處期末檢討會。

三、完成(1)動物防規劃、設計驗收(2)97-2全校日立冷氣驗收(3)E化教室設備驗收(4)校史室冷氣購置及安裝驗收(5)資訊中心機房發電機廠驗。

四、化學系排煙櫃、實驗桌規劃、設計案開標。