總務處下週重要工作進度

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 穿透式電子顯微鏡 | 醫研所，隔間、簽核作業中 |
| 2 | 浴室隔間改善工程 | 施工作業 |
| 3 | 實驗動物中心之建置 | 國璽樓2、3樓，委託規劃設計作業第二次審核後 |
| 4 | 生命體驗中心設置 | 護理系，評選規劃設計前置作業中 |
| 5 | 醫學大樓電力改善工程 | 國璽樓北棟六、七樓醫學系實驗室，圖資修正中 |
| 6 | 呼吸治療學系建置 | 電力設備委託規劃設計契約訂定 |
| 7 | 生命科學系建置 | 空間配置委託規劃設計評選前置作業 |
| 8 | 國璽樓空調主機房及屋頂冷卻水塔等設備保養 | 配合非作息中施工 |
| 9 | 窗簾更改冷氣出口 | 仁愛信義和平等學苑，發包完成被料中 |
| 10 | 電子系加裝鋁花格防盜窗 | 暫緩 |
| 11 | 利瑪竇一樓女廁天花板破舊修繕 | 請電工處理 |
| 12 | 公博樓3樓天花板漏水 | 暫緩 |
| 13 | 食品工廠大門階梯石板損壞 | 暫緩 |
| 14 | 財法系學會紗窗維修 | 回至事務組處理 |
| 15 | 一般廢棄物清運合約 | 等事務組提供 |
| 16 | 百鍊展演中心冷氣空調保養及濾網更換 | 結案 |
| 17 | 公博樓冷氣保養 | 結案 |
| 18 | 公博樓電梯內牆面滲水 | 結案 |
| 19 | 德蘭靜苑房間牆面整修 | 結案 |
| 20 | 化學系研究室牆面拆除隔間及電線整修 | 結案 |
| 21 | 電子系電源線配置整修 | 結案 |
| 22 | 98年7月水電費 | 已核銷 |
| 23 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（8月份） |
| 24 | 全校電力改善 | 完成高壓部分複驗 |
| 25 | 98年度建築物公共安全申報 | 進場作業 |
| 26 | 心園餐廳地下室變更 | 撤案重新辦理中 |
| 27 | 資訊中心消防系統年度保養 | 結案 |
| 28 | 資訊中心冷氣保養 | 結案 |
| 29 | 98年度野聲樓、伯達樓資訊中心機房基礎環境維護保養 | 結案 |
| 30 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 31 | 校園污水管納管工程 | 完成設計規劃、發包前置作業 |
| 32 | 藝術學院懷仁廳裝修工程 | 完成設計監造委託議價 |
| 33 | 織品系TC207階梯教室整修工程 | 發包議價前置作業 |
| 34 | 朝橒樓辦公室洗手檯地下水改接自來水工程 | 進場施作 |
| 35 | 文德宿舍電錶電箱整合改善（4～5樓） | 進場施作 |
| 36 | 學務處資源教室辦公室建置工程 | 規劃設計作業 |
| 37 | 室內無線網路建置工程（外語學院等大樓，共8棟） | 進場施作 |
| 38 | 中美堂油漆粉刷整修工程 | 待上級指示 |
| 39 | 舊醫學院四樓搬遷案 | 施工中 |
| 40 | 管理學院三樓搬遷案 | 施工中 |
| 41 | 臨心系專任老師辦公室搬遷 | 施工中 |
| 42 | 積健樓210室漏水 | 施工中 |

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、收取97學年第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

2、收取97學年第二學期學分費。

3、收取暑修第一期及第二期暑修差額。

三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

3、處理98年度7月扣繳對帳及給付對帳。

採購組

一、織品系階梯教室建置工程、98校園清潔外包、化學系排煙櫃、實驗桌規劃、設計案、國璽樓3樓電顯實驗室隔間工程、利瑪竇3樓工程開標。