總務處下週重要工作進度

環安衛組

1.固廢廠及廢液暫存廠例行開放業務。

2.有害事業廢棄物外送作業。

出納組

- 支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、收取97學年第二學期僑生學雜費分期付款尾款。

2、收取97學年第二學期學分費。

3、收取暑修第一期及第二期暑修差額。

4、協助98-1學生註冊繳費相關查詢事項。

5、辦理學生休退學及放棄學籍相關程序。

6、辦理學生休退學及放棄學籍請款及資料建檔。

三、稅務

1、查核所有支出案件，確認非固定各類所得，建立所得人資料，判定所得格式後建檔。

2、回應查詢所得明細與扣繳憑單之相關事宜。

3、處理98年度8月扣繳對帳及給付對帳。

採購組

一、(1)懷仁音樂教室整修工程(2)98校園清潔外包-11區公開評選(3)國璽樓3樓電顯實驗室隔間工程(4)網路入侵防禦系統(5)天主教研究院工程開標。

二、(1)運動場地地面整修(2)資訊中心機房發電機(含電力)驗收。

三、生科系建置案規劃、設計及監造委託案公開評選。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠施作（8月份） |
| 2 | 全校電力改善 | 待結案 |
| 3 | 98年度建築物公共安全申報 | 申報資料用印申請作業 |
| 4 | 心園餐廳地下室變更 | 待消防工程部分完工報驗 |
| 5 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 6 | 校園污水管納管工程 | 上網公告作業 |
| 7 | 藝術學院懷仁廳裝修工程 | 第二次上網公告作業 |
| 8 | 織品系TC207階梯教室整修工程 | 進場施作 |
| 9 | 朝橒樓辦公室洗手檯地下水改接自來水工程 | 結案 |
| 10 | 文德宿舍電錶電箱整合改善（4～5樓） | 結案 |
| 11 | 學務處資源教室辦公室建置工程 | 進場施作 |
| 12 | 室內無線網路建置工程（外語學院等大樓，共8棟） | 進場施作 |
| 13 | 中美堂油漆屋頂局部整修工程 | 初驗作業 |
| 14 | 物理系PH218室地磚更換 | 初驗作業 |
| 15 | 99年度污水處理廠設施委外代操作維護保養 | 進場前置作業 |
| 16 | 中美堂冷氣汰換工程 | 訪價作業 |
| 17 | 文德文舍房間油漆修補工程 | 進場施作 |
| 18 | 電機系電磁波隔離室工程 | 訪價作業 |
| 19 | 數學系地磚更換及牆面磁磚整修工程 | 進場施作 |
| 20 | 德文系主任辦公室粉刷工程 | 初驗作業 |
| 21 | 化學系教師研究室水電工程 | 訪價、評估作業 |
| 22 | 應用美術系AA313教室修繕工程 | 進場施作 |
| 23 | 基礎醫學研究所穿透式電子顯微鏡工程 | 發包作業中 |
| 24 | 德蘭修院公共空間整修工程 | 發包作業中 |
| 25 | 宜真宜善宿舍盥洗室整修工程 | 發包作業中 |
| 26 | 理一舍一樓無障礙盥洗室建置工程 | 發包作業中 |
| 27 | 信義和平學苑浴室隔間改善工程 | 進場施作 |
| 28 | 中文系LI113辦公室牆面修繕工程 | 進廠施作 |
| 29 | 外語學院大樓整修計畫 | 發包作業中 |
| 30 | 實驗動物中心建置工程 | 進行第四次複驗 |
| 31 | 生命科學系9-12樓搬遷工程 | 進入規劃階段 |
| 32 | 護理實驗室設備暨週邊設施改善工程 | 進入規劃階段 |
| 33 | 舊醫學院四樓搬遷工程 | 送採購組發包中 |
| 34 | 管理學院利瑪竇三樓搬遷工程 | 完成辦公室工程以及廁所整修工程初驗 |
| 35 | 臨心系專任老師辦公室搬遷工程 | 已驗收、待結案 |
| 36 | 積健樓210室漏水整修工程 | 已驗收、待結案 |
| 37 | 資工系辦公室整修工程 | 定底價作業 |