總務處下週重要工作進度

保管組

1、各單位新增、減損財產列帳事宜。

2、協助單位處置報廢物品事宜。

3、10月份各項財產帳務(新增、移轉、報廢)紙本單據整理。

4、持續追蹤進修部器材室及e化教室之報修器材維修暨使用狀況。

出納組

一、支出

1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票。

2、代校內同仁兌換外幣。

二、收入

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、一般例行性業務。

4、收取98學年第一學期學分費。

5、協助98-1學生註冊繳費相關查詢事項及補註冊。

6、收取98-1僑生學雜費分期付款第一期款。

7、98-1學分費資料轉檔、計算及繳費單開放下載。

8、辦理學生休退學及放棄學籍相關程序。

9、辦理學生休退學及放棄學籍請款、補繳差額及資料建檔。

10、98/10/16-98/10/30收取98-1學分費。

三、稅務。

1、非固定所得稅務例行作業。

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 污水處理廠代操作及維護 | 進廠操作（10月份） |
| 2 | 全校電力改善 | 待結案 |
| 3 | 心園餐廳地下室變更 | 請領變更使用執照作業 |
| 4 | 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案 | 後續作業追蹤 |
| 5 | 校園污水管納管工程 | 完工後續作業後 |
| 6 | 藝術學院懷仁廳裝修工程 | 結案 |
| 7 | 室內無線網路建置工程（外語學院等大樓，共8棟） | 初驗改善作業 |
| 8 | 電機系電磁波隔離室工程 | 施工作業 |
| 9 | 化學系教師研究室水電工程 | 施工作業 |
| 10 | 朝橒樓地下室使用變更 | 法定審查前置作業 |
| 11 | 織品服裝學系恆溫恆濕空調機組-控制盒更新 | 施工作業 |
| 12 | 織品服裝學系恆溫恆濕空調機組檢修 | 施工作業 |
| 13 | 校園單模光纖網路佈建（女生宿舍至聖言樓機房） | 複驗作業 |
| 14 | 文友樓118教室通風改善工程 | 施工作業 |
| 15 | 濟時樓地下一、二樓消防探測器更新及整合工程 | 施工作業 |
| 16 | 聖言樓SF445、SF446辦公室新增電源 | 施工作業 |
| 17 | 電子系電燈迴路改善 | 施工作業 |
| 18 | 聖言樓電子系5樓電力改善 | 結案 |
| 19 | 立言學苑伸縮縫磁磚破裂整修 | 結案 |
| 20 | 游泳池池水鍋爐年度保養 | 施工作業 |
| 21 | 聖言樓電子系電燈開關迴路改裝 | 施工作業 |