總務處98/11/09-98/11/15業務報告

事務組

業務說明（重點報告）

格秀玲

1.修繕：請修單4件；核銷3件。

2.續辦化學系系館網路線更新案事宜。

3.續辦物理系雷射光束測量系統維修案。

4.續辦文華樓語言教室年度保養合約案-送法務室修正

5.續辦進修部保養合約案

6.續辦資訊中心搬遷事宜-11/11下午2點完成搬遷

7.資訊中心電腦維修案

8.資工系汰換窗簾案

9.11/9文德廠商欠款電話催繳(現十日內至出納繳款)

10.消防防護計畫編寫。

11.廠商電話表確認

12.管院搬遷估價作業

13.核計9/28-10/27廠商水電費

14.10月餐廳廢油統計送環安

15.警衛請假保全人力安排
16.警衛隊日誌之初閱及呈核。

朱麗文

1派工支援共14件。(搬運物品—天主教學術研究院、理圖、兒家系、聖言樓2樓、義大利文系、電子系、進修部宗輔室、校牧室；藝術學院、圓環、野聲樓、輔園週邊修樹；清理輔園屋頂、羅耀拉清鳥巢等﹞

2.進行校園清潔巡視及與工友業務溝通。

3.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共13件。

4.處理工友請假單2件、加班單7件、派工單申請2件、核銷5件等。

5.代轉工友各式表單、通知、公告等。

6.每日全日美及得利美公司兩家公司清潔外包廠商，與事務組承辦人雙向溝通清潔維護事項，互動良好。

98.11.9一份愛校建言〝進修部一樓教室上課中工友進去收垃圾〞已通知得利美公司改善。

7.協助組內同仁業務疑難。

8.服務學習中心體驗實作單元「愛校服務方案」，協助發放清潔用品及協調相關事宜。

9.處理出版社簽文1件。

10.電算中心搬遷經羅耀拉大樓，協調大樓工友留意門禁安全。

11.處理曾淳美老師反應文華樓300教室天花板有臭味、會頭昏問題。

12.做〝禁止張貼、違者拍照送辦〞護貝貼紙，請得利美外包廠商貼於利瑪竇樓梯間等做為警示。

13.處理課務組組長來電，期中考(11/9-11/13)用冠五樓B1發卷中心，需運送試題，冠五樓大門早上7:20前能開啟事宜。

14.多位工友反應想調整工作區域。

15.處理曾詠彬追思彌撒準備事宜(訂購獻花、便當、水果等)。

16.填報研發處校務發展組有關97學年度清潔外包人員人數資料。

17.代表出席第3次招生委員會會議。

曾淑雅

1.修繕：公共區域報〈請〉修等共7件。

2.核銷：校車公務車之油脂費2件。

3.持續辦理98學年度約聘教、職員工汽、機車停車證作業(含車籍異動) 。汽、機車證遺失2件，機車證尋回1件。

4.98上停車證20張

5.勘察事項：野聲樓、醫學院、文華樓、文開樓、宜真、宜善學苑B棟信箱玻璃預11/11安裝完畢。

宜美學苑網路案完工，目前測試報告及線路圖資訊中心已通過審核、中國文學系LI100教室講台維修估價中…等

6.製作車證：舉辦活動進出校門知會單39張。

7.其他事項：公文待處理1件。

8.申請博愛證2張。

9.資訊中心伯達樓搬遷至聖言樓適逢研發處訪評已配合辦理,並請其注意停車安全。

10.「中華民國大專校院98學年度籃球運動聯賽」比賽時間為11月25日(週三)至11月29日（週日）共計5天，10:00-20:00。

戴麗馨

1.登錄祕二組借用YP324第一會議室8筆、YP304第三會議室7筆、利瑪竇一樓會議廳2筆

2.登錄教務處借用YP304第三會議室1筆、取消11/19借用第三會議室1筆

3.登錄教務處取消99/01/27借用LMB-01國際會議廳

4.更正職能治療學系與國際創業學程互換場地

5.登錄圖資系借用LE3A文開樓會議室

6.登錄醫學院取消99/03/26MD227醫學院二樓會議室

7.登錄公共事務室借用YP304第三會議室

8.登錄校務發展組取消11/19借用YP324第一會議室

9.登錄生活輔導組借用98/12/10YP112谷欣聽會議室

10.教務處取消12/22借用YP112谷欣聽會議室

11.登錄課外活動組取消98/11/11 YP304第三會議室

12.辦理學生社團借用場地工友加班費5筆

13.陳同意大型淘汰課桌椅(原木)清運另委南瓜型抓斗車清運創簽

14.簽辦召開98年度「防護團基本訓練課程」暨實務演練

15.函文本校98年度「防護團」基本訓練課程於98年11月19日(四)舉行，敬邀臺北縣政府、中華民國紅十字會總會派員蒞校指導

16.簽辦全人教育中心借用國璽樓一樓國際會議廳減免場地費

17.簽辦學生輔導中心國璽樓二樓(MD227)會議廳減免場地費

18.登錄進修部歷史系借用LM111教室

19.登錄護理系借用國璽樓一樓前廣場

20.濟時樓9樓飲水機更換電熱管、舊醫學院大樓二樓飲水機更換水位器及冰缸電熱管、藝術學院一樓飲水機更換E55t電磁閥請修

21.辦理羅耀拉4樓470室飲水機更換風扇馬達及膠葉、伯達樓飲水機更換U-367T按鍵機板、聖言樓一樓飲水機更換R-67排水管請款核銷

陳福洲

1.辦理進修部場地、教室、演講廳、借用〈操作〉等事宜。

2.進修部各層樓教室、走廊、廁所、樓梯、雜物等清潔巡視。

3.進修部11月18日於中美堂舉行週會，前置作業準備。

4.進修部ES309→ES809等6間教室，擬安裝遮陽窗簾，議價作業中。

5.98學年度進修部15學系畢業生學士服發放作業。

6.本週為期中考試，加強各間教室日光燈課桌椅水電檢視。

7.辦理15學系及教、職員各項物品借用及歸還等事宜。

8.持續回收畢業生學士服作業及辦理進修部學生離校手續。

9.進修部各樓層學生置務櫃無法開啟協助開啟作業。

10.協助各系學會及社團於進修部辦活動，器材、設備借用事宜。

11.巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水及修復情形。

12.處理進修部15學系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

13.校慶暨進修部40週年部慶，各項庶務性工作準備作業。

14.參加11/11進修部部務會議。

15.11/16-11/27進修部側門〈7-11統一超商前〉校園體溫測量。

16.臨時交辦事項處理。

陳曉涵

1.辦公室值班，場地申請一件，場地詢問五件。

2.收費標準與申請表格各印十二份。

3.除濕機機型比較，追蹤中央空調年度保養合約進度。

4.整理文件檔案，彙整收支表。

5.除濕機隔天倒水。

6.申報工讀費。

7.影印機添加紙張，並請廠商送紙A4，B4各一箱。

8.請聖言廳使用者降低聲量音量，整理佈告欄DM。

9.修理野聲樓打鐘器之擴大機。（陸甫修士）。

張皋煒

1.碩學士服收       0套

2.碩學士服遲還法款 1件

3.畢業生辦理離校   8件

4.碩學士服送洗衣部 0件

5.設備報修        13件

6.請購修           1件

7.廠商估價案件     2件

8.借用物品         3件

9.請購結案         1件

10.接單位請購修單  1件

楊貴女

1.掛號信件例行處理共588件。

2.鑰匙借用共8人次：(文學院、羅耀拉、信箱鎖、電梯鎖、「潛水艇的天空」門鎖、利瑪竇大樓)。

3.全錄及金儀影印卡出售共5盒。

劉得興

1處理事務性採購(校本部等行政單位)27件。

2.處理領用物品(文具用品及電腦耗材)15件。

3.協助工友同仁請領清潔用品9件。

4.協助系所領取庫存文具用品6件。

5.核銷採購物品清單2件。

華曼玲

1.例行請購(修)單分案事宜共70件。

2.處理事務性採購:文學院2件、法學院1件、管理學院1件、。

3.辦理請購共6份:處理中文系HP雷射印表機、國創學程共融活動交通事宜、圖資系錄音筆、宗教系雷射印表機請購事宜。

4.完成4件採購案比、議價。

5.採購案結案3件。

6.11/13彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

專案業務進度

1.98學年度校車外包案預請款.

2.學、碩、博士服11月16開始借用辦理。

3.招生簡章放至警衛室11月13日開始代發售。

4.協調嵩誼創意廣告公司與學生社團借用場地互換事宜。

5.教務處招生組刊登98碩專班招生廣告詢價中。

6.陸續彙整98年度本校防護團任務編組及各教學分區、各使命室確認後之成員名冊。

7.本校「98年度民防團隊常年訓練實施計畫」基本課程暨實務演練，預計11/12發文台北縣政府及中華民國紅十字會總會，並同時通知校內各單位出席人員。

8.公共事務室轉達童心園實業股份有限公司取消借用利瑪竇1樓演講廳。

9.洪凱莉美語短期補習班將於11/16，繳交借用利瑪竇B1演講廳場地費。

營繕組

1.污水處理廠代操作及維護，進廠操作（11月份）。

2.全校電力改善，待結案。

3.心園餐廳地下室變更，請領變更使用執照作業。

4.校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案，後續作業追蹤。

5.校園污水管納管工程，初驗前置作業。

6.電機系電磁波隔離室工程，施工作業。

7.朝橒樓地下室使用變更，法定審查前置作業。

8.織品服裝學系恆溫恆濕空調機組-控制盒更新，待結案。

9.織品服裝學系恆溫恆濕空調機組檢修，待結案。

10.文友樓118教室通風改善工程，施工作業。

11.電子系電燈迴路改善，結案。

12.立言學苑伸縮縫破裂整修，待結案。

13.游泳池池水鍋爐年度保養，驗收作業。

14.聖言樓馬達緩衝裝置器更新，施工作業。

15.污水處理廠抽水機房（鼓風機房）壓力錶管漏水維修，待結案。

16.文德宿舍水溝破裂漏水搶修，結案。

17.藝術學院懷仁廳新增出口標示燈、緊急照明燈，結案。

18.濟時樓消防栓箱太平龍頭維修，結案。

19.進修部大樓消防栓系統異常水槌狀況查測，施工作業。

20.野聲樓消防泵浦飽水功能修復，備料作業。

21.管理學院停車場停車格號碼標示，待結案。

22.文圖空調年度保養，發包議價前置作業。

23.聖言樓資訊中心四樓機房工程【環控部分】98.10.13初驗，因電力系統及環控介面有所爭議，已請雙方提出書面資料說明，待資料送至本組後擬請鈞長裁示後再續辦後續事宜。

24.淨心堂大廳前磁磚及走廊牆壁磁磚敲除粉光：本案預定99年1月1日～99年1月3日（星期五～星期日）進場施作、敲除磁磚、水泥粉光。

99年1月8日（星期五）批土、磨平。99年1月9日～99年1月10日（星期六～星期日）油漆。

25.野聲樓新增電梯乙台，廠商設計評估中。

26.野聲樓四樓露台排水路整修，完工待結案。

27.利瑪竇大樓殘障坡道地面樹根挖除及鋪柏油，預定98.11.7～11.8共2天施作。

28.淨心堂前圓環及輔園前圓環水溝蓋整修，完工待結案。

29.宜美學苑頂樓防漏防曬工程已發包，備料中。

30.研發處OA新增修改工程，施工中。

31.研發處檔案室移動櫃增設工程，施工中。

32.利瑪竇LM200空調改善，施工中。

33.百錬廳中央空調簽訂年度保養合約，己完成簽約。

34.羅耀拉二樓信箱增設，施工中。

35.利瑪竇四、五樓走廊油漆，施工中。

36.德文系牆柱修繕，施工中。

37.民生宗輔室推門置物櫃增設，施工中。

38.心理系實驗室粉刷，施工中。

39.進修部教授休息室粉刷，估價中。

40.宜真學苑寢室門鎖，流標。

41.淨心堂展場施作，施工中。

42.全校聖誕燈飾佈置，估價中。

43.立言學苑一樓大廳隔間工程，估價中。

44.基礎醫學研究所穿透式電子顯微鏡工程，施工中。

45.宜真宜善宿舍盥洗室整修工程，明暗管施工方法協調共識中。

46.外語學院大樓鋁窗及門整修計畫，發包前置作業10/21協同院秘辦理。

47.實驗動物中心建置工程，材審補送合約訂定。

48.生命科學系9-12樓搬遷工程，委託技術服務及監造評選作業完成後續。

49.護理系設備暨週邊設施改善工程，11/10通知增加一家廠商訪價。

50.呼吸治療學系專業教室等空間機電建置工程，申請單位規劃作業中。

51.化學系CH312老師研究室粉刷，待配合施工。

52.物理學系PH104整修工程，配合通知再施工。

53.職能治療學系紗窗增設，申請單位通知退回。

54.醫學大樓電力改善工程〈六、七樓〉，設計監造委託契約作業。

55.家園工廠瓦斯管路改善工程，11/12施工。

56.醫學系舊大樓五、六樓壁癌處理粉刷工程，11/11竣工驗收。

57.資源教室空間規劃設計及添購，鈞長核定底價。

58.醫學院動物房空調設備保養，發包作業底價核定。

59.國璽樓空調變壓器故障更新，發包作業〈第二次〉。

保管組

一、帳務事項

1、配合國科會訪視等相關事宜。

2、協助單位總務資訊系統列產。

3、與採購組、會計室及列產單位協調列產事宜。

二、驗收

1、協助「西式划船雙人艇採購案」、「運動傷害防護器材採購案」驗收。

2、各單位新增財產會同驗收貼牌。

三、報廢~

1、協助單位處置報廢事宜，並核對是否己提列預估報廢及已達使用年限。

2、與兒家系、事務組協調報廢課桌椅處理事宜。

四、其他~

1、德文系財產報廢公文簽呈簽辦

2、出版社清理書籍之簽呈簽辦

3、共同外語科移轉單等系統問題處理並與系統工程師聯繫。

4、辦理進修部同學申請補發學生證(學生證被偷、遺失、模糊或學生更名等須補發) 之作業，查察有無借用器材尚未歸還

5、進修部器材室之器材設備(筆記型電腦、單槍投影機、CD  Player、麥克風、DVD影音光碟機及協助同仁處理部份工作(幫忙開啟密碼搞亂之置物櫃、報修漏水及燈管不亮...等)擴大機...等)之借用

6、進修部器材室及e化教室之器材設備(筆記型電腦、單槍投影機、CD  Player、麥克風、DVD影音光碟機及擴大機...等)之維修與管理。

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圖書館 | 列產 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資訊中心暨共同科 | 列產 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 |  | 0 | 213 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、.

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 1,003 | 23,058,910 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 297 | 1,783,300 |
| 230060011 | 一銀支存板橋農委會 | 7 | 30,941 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 2 | 162,900 |
| 0056898 | (日)台新學雜費 | 4 | 250,057,945 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 9 | 472,967 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 3 | 2,175,131 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,712 | 134,707,688 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 89 | 254,729 |
| 16020831 | 郵局支存 | 32 | 884,323 |
| 0427167 | 郵局活存(育成中心) | 9 | 89,399 |
| 共計 |  | 3,167 | 413,678,233 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 44 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 803 |
| - 新建受款人基本資料 | 160 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、一般例行性業務。

4、27個帳戶98/10現金結存月報總表彙整。

5、重大匯入款4筆。

| 日 期 | 摘 要 | 幣別 | 金 額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0981103 | 教育部-培育優質人力促進就業計劃方案1-1大專畢業 | 台幣 | 57,674,279 |
| 0981104 | 教育部-98偏鄉地區中小學網路課輔服務計劃 | 台幣 | 3,571,200 |
| 0981109 | 台灣民主基金會-亞洲人道援助國際會議第二期補助款 | 台幣 | 1,000,000 |
| 0981109 | 新光醫院合聘師資-會計代號790002-9747779 | 台幣 | 17,394,195 |

6、九十八學年第一學期，休學、退學等退、補繳學雜費人數，至98/11/13明細如下：

|  | 退費人數 | 補繳人數 | 合計人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 休學 | 174 | 18 | 192 |
| 保留學籍 | 2 |  | 2 |
| 重覆交費 | 5 |  | 5 |
| 退學 | 4 | 1 | 5 |
| 放棄學籍 | 10 | 1 | 11 |
| 合計 | 195 | 20 | 215 |

- 7、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 1 | 50,000,000 |
| 0056898 | (日)台新學雜費 | 12 | 250,646,023 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 42 | 4,772,682 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 16 | 21,322,896 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 3 | 96,922 |
| 5180325920 | 彰銀活存推廣部 | 2 | 72,000 |
| 399668 | 郵局乙存 | 82 | 196,201,886 |
| 16020831 | 郵局支存 | 1 | 5,000,000 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 3 | 1,032,460 |
| 共計 |  | 162 | 529,144,869 |

- 8、九十八學年第一學期學分費，至98/11/13止收費狀況如下:

- (1)尚未繳清:633人，共計＄2,430,521元正。

- (2)已收款項:2,025人，共計$12,673,962元正。

9、取九十八學年第一學期，僑生分期付款學雜費，至98/11/13繳費狀況如下。

|  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 應收 | 1,057,193 | 1,016,448 | 1,121,593 | 3,195,234 |
| 已收 | 882,080 | 97,000 | - | 979,080 |
| 差額 | 175,113 | 919,448 | 1,121,593 | 2,216,154 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 933 | 7,616,104 | 19180 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 7 | 248,542 | 46,833 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 940 | 7,864,646 | 66,013 | 非固定薪資人事費共計 |

四、學雜費業務

- 98學年度第一學期台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898：98年8月1日起至11月10日止，收入共計新台幣861,722,818元整。

- 98學年度第一學期截至11月10日止，計496人未繳全額學雜費，金額總計26,512,801元整，各院統計如下表：

| 院別名稱 | 人數 | 繳費金額合計 |
| --- | --- | --- |
| - 文學院 | - 73 | - 3,768,599 |
| - 藝術學院 | - 23 | - 1,327,941 |
| - 醫學院 | - 50 | - 3,021,833 |
| - 理工學院 | - 78 | - 4,345,672 |
| - 外語學院 | - 21 | - 1,016,219 |
| - 民生學院 | - 86 | - 4,761,952 |
| - 法律學院 | - 18 | - 879,826 |
| - 管理學院 | - 95 | - 4,866,903 |
| - 社會科學院 | - 52 | - 2,523,856 |
| 總計 | 496 | 26,512,801 |

- 97學年度第2學期超9學分未繳交學雜費人數計1人，就貸差額未繳學雜費7人，總計金額88,551元整。

| 項目 | 就學貸款差額 |  | 延修生超9學分學雜費 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 |
| 前次小計 | 11 | 39,550 | 2 | 102,766 |
| 10/28-11/10小計 | 4 | 6,112 | 1 | 47,653 |
| 未繳小計 | 7 | 33,438 | 1 | 55,113 |

- 97學年度第2學期共計4人申請學雜費分期，金額總計174,048元整，已繳清89,473元整，尚餘84,575元整。

五、進修部

1、(進)98/1，分期付款學分學雜費，截至98/11/10繳費狀況如下。

| 98/1進修部 | 98/1學費分期人數 | 應收金額 | 已收金額 | 未繳差額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大傳四乙 | 1 | 30441 |  | 30441 |
| 貿金二乙 | 1 | 34049 |  | 34049 |
| 統資四 | 1 | 22719 | 12719 | 10000 |
| 企二乙 | 1 | 33927 | 23927 | 10000 |
| 英二乙 | 1 | 32355 | 32355 | 0 |
| 合計人數 | 5 | 153,491 | 69,001 | 84,490 |

2、(進)98/1，分期付款加選學分學雜費，截至98/11/10繳費狀況如下。

| 98/1進修部 | 98/1加選分期人數 | 應收金額 | 已收金額 | 未繳差額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 圖四 | 1 | 33000 | 11000 | 22000 |
| 合計人數 | 1 | 33000 | 11000 | 22000 |

- 3、98/1(進)收入部份 活存11/04至11/10帳

4、加退選錯誤更正(學生報告)

九十八學年第一學期學分費資料轉收費檔後，至98/10/31止以簽呈更改選課資料共計6份簽呈，計6人次，影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 退費金額增加 | 3 | 6,970 |
| 退費金額減少 | 3 | 6,277 |

5、收981110(進)帳止休學退費38人退772,152元；退學7人退153,234元

休學繳1/3  16人 142,176元；退學繳1/3  3人 交33,425元

已畢業退全額1人 17,095元 其他退費退2人退8396元

| 98/1休退學 | 休學退費人 | 休學退費 | 退學退費人 | 退學退費 | 休學1/3人 | 休學繳1/3 | 退學繳1/3人 | 退學繳1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文系 | 5 | 118,514 |  |  | 1 | 8898 |  |  |
| 歷史系 |  |  | 1 | 19,972 | 1 | 9,360 |  |  |
| 哲學系 |  |  |  |  | 1 | 7,030 |  |  |
| 圖資系 | 3 | 62,803 |  |  | 2 | 12,694 |  |  |
| 法律系 | 2 | 48,152 | 1 | 17,095 |  |  |  |  |
| 數學系 | 3 | 54,774 |  |  |  |  |  |  |
| 餐旅系 | 2 | 48,904 |  |  | 1 | 8059 |  |  |
| 大傳系 | 3 | 78,140 |  |  | 2 | 17,113 |  |  |
| 日文系 | 7 | 116,677 | 1 | 25,259 | 3 | 30,165 |  |  |
| 英文系 | 4 | 126,433 | 1 | 13,305 | 3 | 27,523 |  |  |
| 貿金系 | 1 | 24,374 |  |  | 2 | 21,334 |  |  |
| 經濟系 | 2 | 52934 | 2 | 54,361 |  |  |  |  |
| 會計系 | 1 | 12251 | 1 | 23,242 |  |  | 1 | 11,289 |
| 企管系 | 1 | 3281 |  |  |  |  | 1 | 9,883 |
| 統資系 | 2 | 24,915 |  |  |  |  | 1 | 12,253 |
| 合計 | 38 | 772,152 | 7 | 153,234 | 16 | 142,176 | 3 | 33,425 |

6、加退選錯誤更正(學生報告)

九十八學年第一學期學分費資料轉收費檔後，至98/10/31止以簽呈更改選課資料共計6份簽呈，計6人次，影響如下：

|  | 人數 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 退費金額增加 | 3 | 6,970 |
| 退費金額減少 | 3 | 6,277 |

採購組

一、決標：音響系統改善及更新。

二、驗收：運動傷害防護器材西式划船雙人艇

三、11月11日列席98第1次經費稽核委員會議，會中決議：下次會議召開日期為99年1月13日，要稽核98教育部整體發展獎補助款-改善教學硬體設備-重點儀器-金額前10大的購案。

四、配合98年11月12日進行之97年國科會就地審查查帳。

五、製作98年11月27日「總務相關業務暨會計核銷作業須知」宣導資料