總務處99/03/22-99/03/28業務報告

營繕組

1. 污水處理廠代操作及維護，進廠操作（3月份）。

2. 全校電力改善，完成結案協調，低壓不足部分規劃中。

3. 心園餐廳地下室變更，完成費用分攤結算，待結案。

4. 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案，後續作業追蹤。

5. 朝橒樓地下室使用變更，縣府審核作業。

6. 文友樓314教室通風改善鋁窗換裝工程，待結案。

7. 文圖空調年度保養，待結案。

8.  99年度校園消防安全設備檢查申報，施工作業。

9. 文學院圖書館伸縮縫漏水改善，待鈞長指示。

10.國璽樓消防系統故障檢修，施工作業。

11.聖言樓資訊中心機房全自動滅火系統定期保養，進廠保養作業。

12.公博樓圖書館空調維修，待結案。

13.資訊中心聖言樓發電機維護合約保養，進廠保養作業。

14.99年度校園高壓變電站設備巡檢委託，進場巡檢作業。

15.校園網路單模光纖建置工程，施工作業。

16.織品系地下室007階梯教室裝修工程，待結案。

17.游泳池過濾馬達修理，施工作業。

18.國璽樓6F（602）培養室空調保養，發包前置作業。

19.濟時樓室內空調機保養B2、B1、1F、9F，完成發包。

20. 98年度公共安全改善（文德文舍、文圖防火門部分），發包前置作業。

21. 98年度公共安全改善（文圖室內裝修部分），發包前置作業。

22.校園苦路佈置，施工作業。

23.文舍屋頂伸縮縫漏水整修，施工作業。

24.高壓變電站SS13（于樞機墓園站）高壓電纜汰換，議價作業。

25.公博樓空調系統冷卻水塔補強維修，發包前置作業。

26.伯達樓機房發電機室自動消防系統建置，訪價作業。

27.舒德樓結構補強，合約已完成，設計規劃完成，已送總務長確認。

28.利瑪竇大樓地下室至四樓電梯汰換工程，施工作業。

29.進修部大樓1～8樓無障礙廁所整修工程，施工作業。

30.宜美學苑頂樓防漏防曬工程，已發包，預定30個工作天完成。

31.校史室展示櫃加燈，已發包，預定99.03.29到99.04.02施工。

32.宜美學苑一樓排水管阻塞維修，結案。

33.中美堂前地下排水管漏水檢修，結案。

34.警衛室屋頂鋁百葉門檢修，已發包，預定2個工作天完成，施工時間另定。

35.法律學院實習法庭更新，施工作業。

36.濟時樓二樓寫作間隔間，施工作業。

37.池水過濾用石英砂補換，施工作業。

38.利瑪竇六樓研究生研討室搬遷工程，估價作業。

39.物理系CH206室隔間，估價作業。

40.公共事務室空調出風口修改冷氣機保養，施工作業。

41.語言中心冷氣保養，施工作業。

42.文學院宗輔室冷氣保養，施工作業。

43.朝橒樓7樓警報系統工程，竣工驗收。

44.宜真宜善宿舍盥洗室整修工程，明暗管施工方法協調共識中。

45.外語學院大樓鋁窗及門整修計畫，會同設計規劃現勘研討確認。

46.實驗動物中心建置工程，3/23總務長現勘冰水機房管路規劃。

47.生命科學系9-12樓搬遷工程，空間需求規劃繪圖作業。

48.護理系設備暨週邊設施改善工程，三家廠商規劃設計作業送系所。

49.呼吸治療學系專業教室等空間機電建置工程，01/11第三次設計監造委託評選流標後續。

50.冷卻水處理藥劑及系統保養，發包完成。

51.醫學大樓電力改善工程〈六、七樓〉，12/02第一次開標流標後續。

52.數學系男女廁所整修，竣工驗收。

53.理工學院教學大樓磁磚修補，發包作業核定底價。

54.附設醫院籌備處水地目水路改道申請案，施義鑛水利技師事務所來電告知義務協助辦理〈已事先通知籌備處許銘恭先生〉。

55. SCR洗滌塔清潔及保養，發包作業。

56.濟時樓逃生門警報器故障維護，竣工驗收。

57.聖職單位備用發電機柴油存量檢查。

58.生科系ㄧ樓走廊設備放置情況、濟時樓9樓會議室現勘。

59.文華樓LI301走廊壁癌情況現勘。

事務組

業務說明（重點報告）

格秀玲

1修繕：請修單5件；核銷5件。

2.物理系加裝門簾案---確認施工時間

3.資訊工程投影機更換燈泡及保養案---核銷中

4.辦理資訊中心---98網路服務系統主機維護一年保養合約（49萬元）--合通知廠商領合約

5.辦理資訊中心---98HDS儲存管理系統維護一年保養合約（42萬元）--通知廠商領合約

6.圖書館書標列印系統維護合約---通知廠商領合約

7.生輔組辦公室窗簾案---詢價中

8.SUN伺服器維修案----詢價中

9.公文處理3件(輔園經營方式及場地維護費簽文呈核中)

10.廠商水電費及場地維護費之催繳

11.1.2月份水電費繳費明細送廠商簽收

12.警衛隊日誌之初閱及呈核。

朱麗文

1派工支援共12件。(搬運物品—織品系；清理輔園屋頂及死貓，修剪中美堂、淨心堂、藝術學院週邊花木，祭天敬祖活動、碩士班招生考試、監試說明會場佈及撤場等﹞

2.進行校園清潔巡視及與工友業務溝通。

3.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共15件。

4.處理工友請假單7件、加班單4件、派工單申請5件、核銷3件等。

5.代轉工友各式表單、通知、公告等。(通知祭天敬祖活動場佈、連續假期請假規定、薪資單、扣繳憑單、請假單等)

6.每日全日美及得利美公司兩家公司清潔外包廠商，與事務組承辦人雙向溝通清潔維護事項，互動良好。(提醒工友3/26星期五碩士班招生考試準備注意事項等)

7.協助組內同仁業務疑難。

8.修院服務-代購聖言會用影印卡50張、文鐸樓神父宿舍噪音報修。

9.電話關懷開刀休養續請假之工友陳麵。

10.處理碩士班招生考試各項場佈、撤場、採購及發文等事宜。

11.處理祭天敬祖活動場佈及撤場派工等事宜。

12.繕打公告「清明節連假期間，大樓暫停開放」。

13.處理機動班遞補代工事宜。

曾淑雅

1.修繕：公共區域報〈請〉修等共11件。

2.核銷：校車公務車之油脂費..等2件。

3.持續辦理98學年度教、職員工及約聘汽、機車停車證作業(含車籍異動及遺失補申請)。停車證5張。

4. 辦理學生停車證、卷78張.

5.初核車輛派遣單4張 。

6.勘察事項：玫瑰宿舍、濟時樓地下停車場、藝術學院、文華樓、文開樓、野聲樓…等

7.製作車證：舉辦活動進出校門知會單53張、貴賓證199張。

8. LH103分離式冷氣機已安裝完工，現待核銷。

9.校本部財產報廢、財產盤點。

10.990323(二) 13:30～16:30.99身障全國聯招考生需求審查會議，野聲樓三樓第三會議室，擬保留2個車位，停車位已保留。

11.九十八學年度輔仁大學-與大師相遇系列講座(五)，醫學院MD152國際會議廳15:00～18:00，擬於進修部停車場/保留一個車位，已配合辦理。

12.3/26(五)支援99學年碩士班招生考試。

13.臨時交辦事項。

戴麗馨

1.登錄圖資戲文開樓LE4A場地2筆

2.學生社團臨櫃辦理借用場地7筆

3.服務學習中心取消借用場地1筆

4.全人教育課程中心取消借用會議室3筆

5.登錄全人教育課程中心借用會議室4筆

6.人事室取消借用3/19SL117會議室

7.登錄學務處借用場地3筆

8.登錄公共事務室借用場地1筆

9.教務處招生組取銷借用場地1筆

10.織品系取消借用濟時樓國際會議廳

11.學務處資源教室取消借用場地1筆

12.辦理師培中心借用文開樓2、3樓教室2筆

13.學術交流中心取消借用場地1筆

陳福洲

1.辦理進修部場地、教室、演講廳、借用〈操作〉等事宜。

2.請外包清潔公司3/20週六再次除腊進修部2樓走廊地面。〈已不滑〉

3.進修部新生入學招生考試廣告刊登，及庶務組相關事宜開始作業。

4.持續協助進修部自主學習中心及系學會搬遷等相關事宜。

5.進修部各層樓教室、走廊、廁所、樓梯、廣告、關燈及清潔巡視。

6.辦理進修部學生離校手續共3件、含繳罰款0件。

7.處理進修部15學系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

8.辦理進修部系秘請購單廠商因成本不夠無法購買。

9.辦理教職員、各系學會、社團各項物品借用及歸還等事宜。

10.進修部各樓層學生置物櫃無法開啟協助開啟作業。

11.巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水及修復情形。

12.臨時交辦事項處理。

陳曉涵

1. 3/22中午國樂社器材進入，下午音樂舞蹈汽球社等彩排，藝術晚會燈控、音控。

2. 3/23傍晚手語社合唱團管弦樂等彩排，藝術音樂晚會燈控、音控。

3. 3/24下午哲學系彩排，技術支援。

4. 3/25傍晚臨心系彩排，哲學系戲劇課堂演出，技術支援。

5. 3/26臨心下午彩排，臨心之夜燈控（陳曉涵）、音控（陸修士）。

6. 3/27上午大傳系拍片，下午哲學系拍片，晚上彩排，技術支援。

7. 場地登記三件，場地申請六件，場地協調三件。

8. 除濕機倒水及影印機供紙，行政事務聯繫及處理。

9. 英文系地下秘密展示一週，場地器材等借用。

10. 百鍊廳及其附屬空間，配合活動進行清潔事宜（劉女士）。

張皋煒

1.碩學士服收       1套

2.碩學士服遲還法款 1件

3.畢業生辦理離校   12件

4.碩學士服送洗衣部 4件

5.設備報修         8件

6.請購修           3件

7.廠商估價案件     2件

8.借用物品         4件

9.請購結案         1件

10.接單位請購修單   1件.

楊貴女

1.掛號信件例行處理共611件。

2.鑰匙借用共8人次：(文學院、羅耀拉、信箱鎖、電梯鎖、「潛水艇的天空」門鎖、利瑪竇大樓)。

3.全錄及金儀影印卡出售共2

劉得興

1處理事務性採購(校本部等行政單位)85件。

2.處理領用物品(文具用品及電腦耗材)26件。

3.協助工友同仁請領清潔用品19件。

4.協助系所領取庫存文具用品9件。

5.協助系所單位核銷(蓋經辦章及核對核銷清單)32件。

6.申請採購及核銷業務內之請購修單4件。

華曼玲

1.例行請購(修)單分案事宜共102件。

2.處理事務性採購:管理學院3件、醫學院3件、文學院5件、。

3.辦理請購共7份: 處理管理學院卡片事宜、兒家系檯燈、玫瑰學苑幹部住民共融租車事宜、國創經管學程參訪租車事宜、利瑪竇兩側大理石刻字花圃整、織品系碩專班靜態展租借展覽版、餐旅系簡報器請購事宜。

4.完成7件採購案比、議價。

5.採購案結案6件。

6.3/26彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

專案業務進度

1.持續進行衛保組委託調查98.2 本校飲水機放置地點及清潔人員變動情形。

2.99碩士在職專班招生考試庶務組前置作業採購物品已完成核銷

3.通知何嘉仁文教基金會借用會議廳繳費

4.辦理新兆豐營造有限公司借用國璽樓國際會議廳繳費事宜。

5.擬支付98學年度省植物社停車場土地租金。

6.98學年度畢業學士服己經領總共81班、碩士畢業服共領33班。

7.碩士班招生簡章代發售寄件己3月22日結案。

8.新醫學大樓301.302.303.304.305更新窗簾防燄遮光布驗收結案中。

9.中美堂祭天敬祖音響、投影、及攝錄廠商順利完成。

10.醫學系602教室更新窗簾防燄遮光布完工驗收結案中。

11宗輔中心、愛德行動感恩牆珍珠板油性噴畫製作驗收結案中。

12.樹德樓220實習法庭更新窗簾防燄遮光布估價中。

出納組

# 一、支出部份

# 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

# 2、代校內同仁兌換外幣。

# 3、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 879 | 20,286,727 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 518 | 3,089,335 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 32 | 281,239 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 1 | 158,616 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 12 | 6,454,982 |
| 399668 | 郵局乙存 | 837 | 29,682,555 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 8 | 83,820 |
| 0400460 | 郵局乙存-離職儲金 | 3 | 108,130 |
| 16020831 | 郵局支存 | 2 | 5,960 |
| 共計 | 2,292 | 60,151,364 |

# 4、

| 摘要 | 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 215 |
| 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 1,024 |
| 新建受款人基本資料 | 84 |

# 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、一般例行性業務。

4、廠商未繳費檔案整理。

a.辛亥路土地已於98年12月結售，原使用廠商-蘇楊淑燕（合約訂定至97.7.31止）已繳場地維護費至98年10月止，98年11-12月之場地維護費是否應催繳。

b.輔大診所合約上載明同意將每學期盈餘之30%捐贈予本校，倘若本校尚未收到該筆款項，是否應催繳。

# 5、學生註冊相關事宜。

# 6 九十八學年第一學期學分費，至99/03/26計14人尚未繳清，共計＄82,946正。

7、九十八學年第二學期，休學、退學等退、補繳學雜費人數，至99/03/26明細如下：

|  | 退費人數 | 補繳人數 | 合計人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 休學 | 13 | 12 | 25 |
| 保留學籍 |  |  |  |
| 重覆交費 | 6 |  | 6 |
| 退學 | 2 |  | 2 |
| 放棄學籍 |  |  |  |
| 合計 | 21 | 12 | 33 |

# 8、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 1 | 989,912 |
| 0056898 | (日)台新學雜費 | 18 | 356,368 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 33 | 155,534 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 18 | 39,505,666 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 9 | 53,380 |
| 399668 | 郵局乙存 | 295 | 272,267,777 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 1 | 37,440 |
| 共計 | 375 | 313,366,077 |

9、九十八學年第二學期，僑生分期付款學雜費，至99/03/19繳費狀況如下。

|  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 應收 | 1,012,063 | 1,064,892 | 1,292,203 | 3,369,158 |
| 已收 | 632,251 | 65,000 | 25,000 | 722,251 |
| 差額 | 379,812 | 999,892 | 1,267,203 | 2,646,907 |

三、其他所得稅務部份

# 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 857 | 6,938,060 | 50,936 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 18 | 154,817 | 26,127 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 875 | 7,092,877 | 77,063 | 非固定薪資人事費共計 |

四、學雜費業務

- 台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898自99年2月1日起至3月23日止收入801,936,321元整。

- 98學年度第二學期計110人全額學雜費未銷帳，134人未繳就貸減免差額，金額總計5,952,449元整，各項情形依院別統計如下表：

A. 全額學雜費未銷帳統計：          B.就貸減免差額未繳費統計：

| 院別名稱 | 人數 | 繳費金額合計 |
| --- | --- | --- |
| 文學院 | 29 | 1,471,603 |
| 外語學院 | 10 | 479,750 |
| 民生學院 | 12 | 646,692 |
| 法律學院 | 11 | 542,567 |
| 社會科學院 | 6 | 283,204 |
| 理工學院 | 18 | 980,260 |
| 管理學院 | 16 | 842,256 |
| 醫學院 | 5 | 295,171 |
| 藝術學院 | 3 | 187,987 |
| 總計 | 110 | 5,729,490 |
| 院別名稱 | 人數 | 繳費金額合計 |
| 文學院 | 34 | 49,235 |
| 藝術學院 | 7 | 33,118 |
| 醫學院 | 11 | 15,310 |
| 理工學院 | 29 | 44,312 |
| 外語學院 | 6 | 9,168 |
| 民生學院 | 14 | 21,392 |
| 法律學院 | 12 | 18,336 |
| 管理學院 | 11 | 16,808 |
| 社會科學院 | 10 | 15,280 |
| 總計 | 134 | 222,959 |

- 98學年度第一學期計25人未繳就貸減免差額，金額總計38,200元整，各項情形依院別統計如下表：

五、進修部

1、進)98/2，分期付款學分學雜費，截至99/03/23繳費狀況如下。

| 98/2進修部 | 98/2學費分期人數 | 應收金額 | 已收金額 | 未繳差額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中一乙 | 1 | 34987 | 6867 | 28120 |
| 英二乙 | 1 | 33883 | 24523 | 9360 |
| 法一 | 1 | 36719 | 23719 | 13000 |
| 法二 | 1 | 35333 | 12995 | 22338 |
| 統四 | 1 | 24247 | 6247 | 18000 |
| 日三甲 | 1 | 32519 | 22519 | 10000 |
| 日二乙 | 1 | 37777 | 15000 | 22777 |
| 企二乙 | 1 | 33927 | 10932 | 22995 |
| 史二 | 1 | 29261 | 15261 | 14000 |
| 合計人數 | 9 | 298653 | 138063 | 160590 |

# 2、8/2(進)收入部份 活存03/17至03/23帳

3、收990323(進)帳止休學退費0人退0元；重覆繳費退費1人27,059元

休學繳1/3  15人 126,953元；退學繳1/3 0人 交0元；其他退費11人273153元

| 98/1休退學 | 休學退費人 | 休學退費 | 退學退費人 | 退學退費 | 休學1/3人 | 休學繳1/3 | 退學繳1/3人 | 退學繳1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文系 | 1 | 33773 |  |  |  |  |  |  |
| 歷史系 | 2 | 36924 |  |  | 1 | 7499 |  |  |
| 哲學系 |  |  |  |  | 1 | 10291 |  |  |
| 圖資系 | 1 | 21071 |  |  | 1 | 10331 |  |  |
| 法律系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 數學系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐旅系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大傳系 | 1 | 30306 |  |  |  |  |  |  |
| 日文系 |  |  |  |  | 1 | 4893 |  |  |
| 英文系 | 3 | 76504 |  |  | 4 | 39005 |  |  |
| 貿金系 | 1 | 22551 |  |  | 2 | 20648 |  |  |
| 經濟系 | 1 | 29079 |  |  | 1 | 795 |  |  |
| 會計系 |  |  |  |  | 1 | 8436 |  |  |
| 企管系 | 1 | 22945 |  |  | 2 | 20614 |  |  |
| 統資系 |  |  |  |  | 1 | 4441 |  |  |
| 合計 | 11 | 273153 |  |  | 15 | 126953 |  |  |

4、98/1(進)加退期限外990323帳-未繳費用

| 繳費期限990309帳 | 人數 | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 一般生加選未繳 | 6 | 34,175 |
| 延修生未繳 | 2 | 17,525 |
| 減免生未繳 | 0 | 0 |
| 其他學程未繳 | 1 | 1,386 |

5、90323帳止，98/1欠費

| 至990119加選欠費 | 981一般生加選期限外未繳費 | 981延修生期限外未繳費 | 981減免生期限外未繳費 | 981其他學程期限外未繳費 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系級 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 |
| 中文系 | 1 | 11,310 | 1 | 8,396 | 0 | 0 | 1 | 1386 |
| 歷史系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 哲學系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 大傳系 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 圖資系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 英文系 | 1 | 5,462 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 日文系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 數學系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 餐旅系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 經濟系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 法律系 | 1 | 5,584 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 企管系 | 2 | 11,779 | 1 | 9,129 | 0 | 0 |  |  |
| 會計系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 貿金系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 統資系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 合計 | 6 | 34,175 | 2 | 17,525 | 0 | 0 | 1 | 1386 |

6、98/2各系尚未繳學分學雜費(980323帳)

| 98/2 0323帳尚未繳學費 |
| --- |
| 系級 | 人數 | 金額 |
| 大傳系 | 8 | 319,524 |
| 中文系 | 17 | 567,427 |
| 日文系 | 11 | 353,027 |
| 企管系 | 6 | 181,350 |
| 法律系 | 5 | 162,585 |
| 英文系 | 13 | 417,231 |
| 哲學系 | 6 | 179,722 |
| 統資系 | 3 | 99,659 |
| 貿金系 | 2 | 62,392 |
| 會計系 | 5 | 151,439 |
| 經濟系 | 13 | 397,957 |
| 圖資系 | 5 | 155,983 |
| 數學系 | 9 | 266,141 |
| 餐旅系 | 3 | 96,565 |
| 總計 | 106 | 3,411,002 |

保管組

一般業務執行事項:。

一、帳務事項。

1、協助各單位總務資訊系統列產

2、與採購組、會計室及列產單位協調列產事宜

3、核對98年教整款財產與列管物品帳。

二、驗收~

1、各項新增財產實地貼驗。

2、資訊中心網路管理組「i CAN儲存設備」(案號:98013)驗收

3、案號採98018號「超薄切片機、玻璃製刀機、鑽石刀及防震操作台等」採購招標案驗收。

三、報廢~

1、校對系所報廢品派工入庫申請項目。

2、協助單位處置報廢事宜，並核對是否己提列預估報廢及已達使用年限

四、其他~

1、協助電、電機系預盤作業

2、協助文藝共同英文科與外語劇場預盤作業。

3、簽辦應統所與統資系失竊財產報廢公文

4、協助應統所與統資系失竊財產保險出險理賠作業。

5、協助同仁處理部份工作(報修燈管不亮、停水、水箱漏水及借用鑰匙...等)。

6、進修部器材室及e化教室之器材設備(筆記型電腦、單槍投影機、CD　Player、麥克風、DVD影音光碟機及擴大機...等)之解毒、維修與管理。

7、配合辦理進修部同學申請補發學生證(學生證被偷、遺失、模糊或學生名等須補發)之作業，查察有無借用器材室之器材而未歸還。

8、提報〔進修部部本部〕及〔事務組(進修)〕之預估報廢清冊。

9、本組文具用品請購作業

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圖書館 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資訊中心暨文德學苑 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 |  | 0 | 54 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |

採購組

一、驗收：強化數位學習環境儲存設備、數位化語言教學環境更新設備、Real Time PCR儀器設備、i CAN儲存設備、超薄切片機、鑽石刀及製刀機。

二、決標：資訊中心校資一組「Web應用程式防火牆系統」採購案、進修部大樓1~8樓無障礙廁所整修工程追加案。