總務處99/03/29-99/04/11業務報告

營繕組

1. 污水處理廠代操作及維護，進廠操作（4月份）。

2. 全校電力改善，完成結案協調，低壓不足部分規劃中。

3. 心園餐廳地下室變更，完成費用分攤結算，待結案。

4. 校內地下室、餐廳、商店違規使用變更使用乙案，後續作業追蹤。

5. 朝橒樓地下室使用變更，縣府審核作業。

6. 文友樓314教室通風改善鋁窗換裝工程，結案。

7. 文圖空調年度保養，結案。

8.  99年度校園消防安全設備檢查申報，結案。

9. 文學院圖書館伸縮縫漏水改善，待鈞長指示。

10.國璽樓消防系統故障檢修，施工作業。

11.聖言樓資訊中心機房全自動滅火系統定期保養，進廠保養作業。

12.公博樓圖書館空調維修，結案。

13.資訊中心聖言樓發電機維護合約保養，進廠保養作業。

14.99年度校園高壓變電站設備巡檢委託，進場巡檢作業。

15.校園網路單模光纖建置工程，施工作業。

16.織品系地下室007階梯教室裝修工程，結案。

17.游泳池過濾馬達修理，結案。

18.國璽樓6F（602）培養室空調保養，完成發包。

19.濟時樓室內空調機保養B2、B1、1F、9F，施工作業。

20. 98年度公共安全改善（文德文舍、文圖防火門部分），發包作業。

21. 98年度公共安全改善（文圖室內裝修部分），發包作業。

22.校園苦路佈置，待結案。

23.文舍屋頂伸縮縫漏水整修，施工作業。

24.高壓變電站SS13（于樞機墓園站）高壓電纜汰換，待結案。

25.公博樓空調系統冷卻水塔補強維修，備料作業。

26.伯達樓機房發電機室自動消防系統建置，發包前置作業。

27.化學系318~319實驗室基礎整修工程，施工作業。

28.藝術學院中央空調冷氣循環馬達故障維修，施工作業。

29.輔幼地磚修復，施工作業。

30.舒德樓結構補強，合約已完成，設計規劃完成，資料審核中。

31.利瑪竇大樓地下室至四樓電梯汰換工程，99.04.08初驗完成，待複驗。

32.進修部大樓1～8樓無障礙廁所整修工程，99.04.14複驗。

33.宜美學苑頂樓防漏防曬工程，已發包，預定30個工作天完成。

34.校史室展示櫃加燈，施工作業。

35.警衛室屋頂鋁百葉門檢修，完工待結案。

36.國璽樓一樓無障礙廁所斜坡道，完工待結案。

37.國璽樓電梯加裝鏡子2部，完工待結案。

38.法律學院實習法庭更新，施工作業。

39.濟時樓二樓寫作間隔間，施工作業。

40.池水過濾用石英砂補換，施工作業。

41.利瑪竇六樓研究生研討室搬遷工程，估價作業。

42.物理系CH206室隔間，估價作業。

43.公共事務室空調出風口修改冷氣機保養，結案。

44.語言中心冷氣保養，施工作業。

45.文學院宗輔室冷氣保養，施工作業。

46.朝橒樓7樓警報系統工程，結案。

47.宜真宜善宿舍盥洗室整修工程，明暗管施工方法協調共識中。

48.外語學院大樓鋁窗及門整修計畫，會同設計規劃現勘研討確認。

49.實驗動物中心建置工程，施工作業。

50.生命科學系9-12樓搬遷工程，空間需求規劃繪圖作業。

51.護理系設備暨週邊設施改善工程，三家廠商規劃設計作業送系所。

52.呼吸治療學系專業教室等空間機電建置工程，4/13參觀長庚醫學大樓。

53.冷卻水處理藥劑及系統保養，備料作業。

54.醫學大樓電力改善工程〈六、七樓〉，12/02第一次開標流標後續。

55.數學系男女廁所整修，竣工驗收。

56.理工學院教學大樓磁磚修補，發包作業。

57.附設醫院籌備處水地目水路改道申請案，發包作業。

58. SCR洗滌塔清潔及保養，發包作業。

59.濟時樓逃生門警報器故障維護，結案。

60.風華再現廣場、文華樓殘障坡道及物理系走廊磁磚破損情況現勘。

61.濟時樓10樓安全門修復竣工驗收。

事務組

業務說明（重點報告）

格秀玲

1修繕：請修單5件；核銷5件。

2.物理系加裝門簾案---確認施工時間

3.辦理資訊中心---98網路服務系統主機維護一年保養合約（49萬元）--核銷中

4.辦理資訊中心---98HDS儲存管理系統維護一年保養合約（42萬元）--核銷中

5.圖書館書標列印系統維護合約---通知廠商領合約

6.生輔組辦公室窗簾案---通知廠商施工

7.SUN伺服器維修案----詢價中

8.公文處理2件(全校發文--加強門禁管制)

9.3/29辛亥路會勘:本組表示該土地已經賣出(當日該土地仍再做資源回收，市政府表示依照規定開單，請本校處理土地佔用情形)

10.繳交自評表格

11.警衛隊日誌之初閱及呈核。

朱麗文

1派工支援共12件。(搬運物品—外語劇場、心理學系、註冊組、宗教系、環安組；清理LM101屋頂，修剪外語學院、化學系、聖言樓、理園週邊花木，全人中心與大師相遇場佈及撤場等﹞

2.進行校園清潔巡視及與工友業務溝通。

3.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共15件。

4.處理工友請假單5件、加班單21件、派工單申請4件、核銷9件等。

5.代轉工友各式表單、通知、公告等。(轉達工友人事室家屬死亡給付申請書、請假單等)

6.每日全日美及得利美公司兩家公司清潔外包廠商，與事務組承辦人雙向溝通清潔維護事項，互動良好。(提醒工友3/27~4/2閱卷期間野聲樓谷欣廳及廁所清潔加強、國璽樓空調機停機通知、4/2下午需配合系所活動等)

7.協助組內同仁業務疑難。

8.修院服務-文鐸樓神父宿舍噪音報修營繕組。

9.電話關懷開刀休養續請假之工友陳麵，陳員提出留職停薪申請，已呈。

10.處理碩士班招生考試3/27~4/2閱卷期間訂購餐飲服務(每天3次至5次)等。

11.核銷清潔外包3月份費用4件等事宜。

12.代理組長出席身障生考試會議、宿舍會議。

13.提醒機動班派工工作之進行。

14.填報「職員校內經歷暨業務專長調查表」、「績效考核新方案：MBO」

15.(4/1)晚間17:30~公關室使用文開3A會議室(大使上課)，協助場地管理人通知外包工友開關門。

曾淑雅

1修繕：公共區域報〈請〉修等共11件。

2.核銷：校車公務車之油脂費..等1件。

3.持續辦理98學年度教、職員工及約聘汽、機車停車證作業(含車籍異動及遺失補申請)。停車證5張。

4. 辦理學生停車證、卷2張.

5.初核車輛派遣單5張 。

6.勘察事項：玫瑰宿舍、藝術學院、文華樓、文開樓、野聲樓…等

7.製作車證：舉辦活動進出校門知會單65張、貴賓證103張。

8.LH103分離式冷氣機已安裝完工，核銷中。

9.校本部財產報廢、財產盤點。

10.990401(四) 18:00～20:30.就輔組舉辦大型演講，不放棄，總會柳暗花明.地點:國璽樓1樓會議室,擬保留進修部旁1個車位，停車位已保留。

11.召開第17屆董事會常務董事會議第1次會議5月6日(星期四)下午2時野聲樓三樓董事長辦公室，1個停車位已保留。

12.臨時交辦事項。

戴麗馨

1.校區一般垃圾3月份清運費及育成中心及積健樓後方垃圾場大型廢棄物清運請款核銷

2.積健樓二樓舞蹈教室前飲水機維修請款核

3.文華樓LI 一樓飲水機更換U-367T按鍵機版請修

4.DG402茶水間飲水機更換U-850T控制機板組合請修

5.利瑪竇B1飲水機故障更換上、下水位器請修

6.濟時樓圖書館5樓飲水機更換E-153電熱管及E-155電熱管

7.核算學生社團借用場地各項相關費用10筆

8.學生社團臨櫃辦理借用場地5筆

9.學生社團臨櫃辦理借用場地退保證金2筆

10.填報林清水3月份加班費申請表3筆

11.填報杜凃梨3月份加班費申請表4筆

12.填報林寶滿3月份加班費申請表1筆

13.填報秦游麗雲3月份加班費申請表2筆

14.填報林幸珍3月份加班費申請表1筆

15.填報劉淑美3月份加班費申請表2筆

16.登錄教務處更正及取借用場地5筆

17.教研所取消及更正借用醫學院二樓會議室2筆

18.登錄人事室借用場地3筆及取消借用場地1筆

19.登錄生輔組借用第三會議室

20.社工系更正及取消借用LM101一樓演講廳2筆

21.進餐旅學會取消借用LM101一樓演講廳

22.兒家學會取消借用LM101一樓演講廳

23.管理學院取消JS9F國際會議廳

24.登錄學術交流中心借用YP324第一會議室

25.學生臨櫃辦理借用場地1筆

26.核算學術交流中心借用醫學二樓會議廳場地各項相關費用

27.辦理理園借用利瑪竇西側場地繳費

28.登錄全人中心借用及取消場地2筆

29.國際教育處取消借用借用JS9F國際時間

陳福洲

1.辦理進修部場地、教室、演講廳、借用〈操作〉等事宜。

2.3/30參加進修部宗輔室為生活加把勁活動。

3.進修部新生入學招生考試廣告刊登，及庶務組相關事宜作業。

4.參加進修部班代會議及協助進修部晚間祭天敬祖活動事宜。

5.發送全校教職員工電子郵件公告信—請勿指定採購網路銷售產品。

6.進修部各層樓教室、走廊、廁所、樓梯、廣告、關燈及清潔巡視。

7.辦理進修部學生離校手續共2件、含繳罰款1件。

8.進修部東側7、8樓飲水機故障，請賀眾維修。

9.核報進修部統一實習商店99年3月份電錶使用度數。

10.處理進修部15學系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

11.協助進修部各系於演講廳舉辦歌唱筆賽活動等事宜。

12.辦理教職員、各系學會、社團各項物品借用及歸還等事宜。

13.進修部各樓層學生置物櫃無法開啟協助開啟作業。

14.巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水及修復情形。

15.臨時交辦事項處理。

陳曉涵

1.三月三十日下午燈光整調及活動彩排，晚上男生宿舍歌唱晚會燈控、音控。

2.三月三十一下午體育系舞展拍照，提供基礎燈光，場地善後清理。

3.四月一日下午與哲學系討論燈光細節。晚上英文系彩排，提供基礎燈光及樂曲播送。

4.四月二日下午及晚上醫學系舞蹈與戲劇走位與彩排，測試音響、視訊與燈光。

5.四月三日哲學系戲劇上午調燈，下午化妝後及晚上各彩排一次。燈光、音響技術支援。相關場地善後清理。

6.四月八日晚上英文系彩排，提供基礎音樂及燈光。

7.四月九日醫學系進樂器與道具，推放鋼琴，戲劇、舞蹈、樂團測試及彩排，晚會燈控、音控、視訊技術指導。

8.四月十日上午資工系家長甄試說明會，提供基本音響與燈光服務，下午英文系歌舞劇彩排，提供基本燈光與音樂播送等。

9.申報工友清潔費，臨時加班工作費。統計活動收費與支出，退保證金或繳費追蹤。

10.處理場地申請事項，協同場勘，物品歸還收理，與活動時程異動。

11.活動照片分類整理，影印機紙張添加，除濕機倒水。

張皋煒

1.碩學士服收       14套

2.碩學士服遲還法款 1件

3.畢業生辦理離校   12件

4.碩學士服送洗衣部 20件

5.設備報修         8件

6.請購修           3件

7.廠商估價案件     2件

8.借用物品         8件

9.請購結案         2件

10.接單位請購修單   1件

楊貴女

1.掛號信件例行處理共4800件。

2.鑰匙借用共15人次：(文學院、羅耀拉、信箱鎖、電梯鎖、「潛水艇的天空」門鎖、利瑪竇大樓)。

3.全錄及金儀影印卡出售共2盒。

劉得興

1處理事務性採購(校本部等行政單位)43件。

2.處理領用物品(文具用品及電腦耗材)18件。

3.協助工友同仁請領清潔用品17件。

4.協助系所領取庫存文具用品5件。

5.協助系所單位核銷(蓋經辦章及核對核銷清單)43件。

6.申請採購及核銷業務內之請購修單2件。

華曼玲

1.例行請購(修)單分案事宜共98件。

2.處理事務性採購:民生學院2件、管理學院1件、文學院5件、。

3.辦理請購共8份: 處理媒體中心燈光紙事宜、餐旅系錄音筆、媒體中心POWER DVD 9極致版事宜、大傳所硬碟外接盒事宜、國創與經營管理學程參訪、領導發展研究所專業動圈式麥克風、餐旅系簡報器、廣告系錄音MP3請購事宜。

4.完成8件採購案比、議價。

5.採購案結案7件。

6.4/9彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

專案業務進度

1.98學年度畢業學士服己經領總共81班、碩士畢業服共領33班。

2.碩士班招生簡章代發售寄15件。

3.中美堂祭天敬祖音響、投影、及攝錄廠商順利完成結案。

4.樹德樓220實習法庭更新窗簾防燄遮光布4月16日施作。

5.聖言樓一樓四面鋁門天地鉸鎖及不銹鋼把手廠商估價流程中。

6.98學年度省植物社停車場土地租金。(已支付支票)

7.「98年度校園災害訪救教育與宣導填報資料」已分別請軍訓室、學務處、環安組、營繕組暨全人教育課程中心，協助依慣例填報。

8.彙編本校3月份資源回收成果月報表提報新莊市公所清潔隊。

保管組

一般業務執行事項:

- 一、帳務事項。

1、核對98年教整款財產與列管物品帳

2、教育部校務獎補助款之財產資料會知各單位，並配合放置地點更正暨補牌作業。

3、與會計室核對99年3月份財產與列管物品新增報廢帳

4、與採購組、會計室及列產單位協調列產事宜

5、協助系所各單位總務資訊系統各項財產業務故障排除

- 二、驗收~

1、各項新增財產實地驗收。

2、97029號「教務自動化服務系統」採購案驗收

3、98043號資訊中心網路管理組「大型校園骨幹核心交換器流量分析Netflow 模組及網路認證系統軟體升級」

- 三、報廢~

1、協助單位處置報廢物品事宜並核對是否己提列預估報廢及已達使用年限。

2、協助單位處置報廢物品事宜，與事務組搬置資工系報廢品。

- 四、其他~

1、負責單位之年度盤點前置作業

2、協助電子、電機系、濟時樓視教中心、德文系預盤作業

3、本組文具用品及清潔用品核銷。

4、協助同仁處理部份工作(報修燈管不亮、停水、水箱漏水及借用鑰匙...等)。

5、進修部器材室及e化教室之器材設備(筆記型電腦、單槍投影機、CD Player、麥克風、DVD影音光碟機及擴大機...等)之解毒、維修與管理。

6、配合辦理進修部同學申請補發學生證(學生證被偷、遺失、模糊或學生名等須補發)之作業，查察有無借用器材室之器材而未歸還。

7、98學年考積質量化評量標準資料繳交。

8、各項報告所需統計數據資料繳交(EX.失竊數據等)

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 18 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圖書館 | 列產 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資訊中心暨文德學苑 | 列產 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 |  | 0 | 162 | 42 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 815 | 16,884,373 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 321 | 3,153,884 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 31 | 207,415 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 18 | 40,743,043 |
| 399668 | 郵局乙存 | 1,331 | 76,453,256 |
| 0412041 | 郵局乙存就學補助基金 | 12 | 4,6*6,207 |
| 16020831 | 郵局支存 | 3 | 39,500 |
| 共計 |  | 2,531 | 141,874,678 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 912 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 1,215 |
| - 新建受款人基本資料 | 86 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、一般例行性業務。

4、28個帳戶99/03現金結存月報總表彙整。

5、重大匯入款4筆

| 日期 | 摘要 | 金額 |
| --- | --- | --- |
| 0990325 | 教育部98-2清寒僑生助學金 | 4,110,000 |
| 0990329 | 新光醫院合聘師資及教育研究經費790002-980 | 17,579,389 |
| 0990330 | 教育部97-98偏鄉地區中小學網路課輔服務計劃-2712 | 1,386,000 |
| 0990330 | 教育部大專院校研究人才延攬方案-2703 | 4,244,950 |

- 6 九十八學年第二學期學分費，至99/04/09已繳清計617人，共計＄4,213,352元正。

- 九十八學年第二學期學分費，至99/04/09尚未繳清計1,609人，共計＄8,989,256元正。

7、九十八學年第二學期，休學、退學等退、補繳學雜費人數，至99/04/09明細如下：

|  | 退費人數 | 補繳人數 | 合計人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 休學 | 26 | 22 | 48 |
| 保留學籍 |  |  |  |
| 重覆交費 | 6 |  | 6 |
| 退學 | 2 | 1 | 3 |
| 放棄學籍 | 2 |  | 2 |
| 合計 | 36 | 23 | 59 |

- 8、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1070103800 | 台新國際商銀 | 5 | 204,564 |
| 0056898 | (日)台新學雜費 | 49 | 3,166,398 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 18 | 97,429 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 32 | 26,813,969 |
| 8325400 | 彰銀外匯活存 | 3 | 698,576 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 5 | 15,300 |
| 399668 | 郵局乙存 | 257 | 1,409,889 |
| 16020831 | 郵局支存 | 2 | 485 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 2 | 7,055 |
| 共計 |  | 373 | 32,413,665 |

9、九十八學年第二學期，僑生分期付款學雜費，至99/04/09繳費狀況如下。

|  | 第一期 | 第二期 | 第三期 | 總計 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 應收 | 1,033,591 | 1,064,892 | 1,272,203 | 3,371,158 |
| 已收 | 825,759 | 85,000 | 25,000 | 935,759 |
| 差額 | 207,832 | 979,892 | 1,247,675 | 2,435,399 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 1,189 | 22,386,883 | 26,414 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 20 | 287,523 | 37,053 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 1,209 | 22,674,406 | 63,467 | 非固定薪資人事費共計 |

四、學雜費業務

- 台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898自99年2月1日起至4月7日止收入805,835,315元整；98學年度第二學期學雜費收入總計777,081,291元整。

- 98學年度第二學期計91人全額學雜費未銷帳，83人未繳就貸減免差額，金額總計4,839,729元整，各項情形依院別統計如下表：

A. 全額學雜費未銷帳統計：          B.就貸減免差額未繳費統計：

| 院別名稱 | 人數 | 繳費金額合計 |
| --- | --- | --- |
| - 文學院 | - 25 | - 1,260,203 |
| - 藝術學院 | - 2 | - 111,754 |
| - 醫學院 | - 2 | - 116,846 |
| - 理工學院 | - 12 | - 656,914 |
| - 外語學院 | - 10 | - 477,148 |
| - 民生學院 | - 12 | - 647,402 |
| - 法律學院 | - 8 | - 389,760 |
| - 管理學院 | - 15 | - 787,743 |
| - 社會科學院 | - 5 | - 237,711 |
| 總計 | 91 | 4,685,481 |

| 院別名稱 | 人數 | 繳費金額合計 |
| --- | --- | --- |
| - 文學院 | - 24 | - 33,955 |
| - 藝術學院 | - 5 | - 18,851 |
| - 醫學院 | - 9 | - 12,254 |
| - 理工學院 | - 14 | - 21,392 |
| - 外語學院 | - 4 | - 6,112 |
| - 民生學院 | - 4 | - 6,112 |
| - 法律學院 | - 7 | - 10,696 |
| - 管理學院 | - 9 | - 34,180 |
| - 社會科學院 | - 7 | - 10,696 |
| 總計 | 83 | 154,248 |

- 98學年度第二學期延修生應繳全額學雜費計119人未銷帳，金額總計6,133,329元整，各院統計如下表：

| 院別名稱 | 人數 | 繳費金額合計 |
| --- | --- | --- |
| - 文學院 | - 34 | - 1,729,962 |
| - 外國語文學院 | - 14 | - 660,662 |
| - 民生學院 | - 7 | - 378,351 |
| - 法律學院 | - 9 | - 422,397 |
| - 社會科學院 | - 12 | - 575,366 |
| - 理工學院 | - 22 | - 1,205,706 |
| - 管理學院 | - 12 | - 600,606 |
| - 醫學院 | - 4 | - 262,292 |
| - 藝術學院 | - 5 | - 297,987 |
| 總計 | 119 | 6,133,329 |

- 98學年度第一學期計12人未繳就貸減免差額，金額總計18,336元整，各院統計如下表：

| 院別名稱 | 人數 | 繳費金額 |
| --- | --- | --- |
| - 文學院 | - 4 | - 6,112 |
| - 外語學院 | - 2 | - 3,056 |
| - 民生學院 | - 1 | - 1,528 |
| - 管理學院 | - 4 | - 6,112 |
| - 社會科學院 | - 1 | - 1,528 |
| 總計 | 12 | 18,336 |

- 98學年度第二學期申請學雜費分期，共計1人，總金額49,181元，已繳清36,181元整，尚餘13,000元整。

- 98學年度第一學期就貸不合格申請學雜費分期，共計2人，總金額107,604元，已繳清58,423元整，尚餘49,181元整。

- 97學年度第2學期超9學分未繳交學雜費人數計1人，就貸差額未繳學雜費7人，總計金額88,551元整。

| 項目 | 就學貸款差額 |  | 延修生超9學分學雜費 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人數 | 金額 |  | 人數 | 金額 |
| 未繳小計 | 7 | 33,438 |  | 1 | 55,113 |

- 97學年度第二學期共計4人申請學雜費分期，金額總計174,048元整，已繳清134,126元整，尚餘39,922元整。

五、進修部

1、(進)98/2，分期付款學分學雜費，截至99/04/02繳費狀況如下。

| 98/2進修部 | 98/2學費分期人數 | 應收金額 | 已收金額 | 未繳差額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中一乙 | 1 | 34987 | 16241 | 18746 |
| 英二乙 | 1 | 33883 | 24523 | 9360 |
| 法一 | 1 | 36719 | 23719 | 13000 |
| 法二 | 1 | 35333 | 12995 | 22338 |
| 統四 | 1 | 24247 | 6247 | 18000 |
| 日三甲 | 1 | 32519 | 22519 | 10000 |
| 日二乙 | 1 | 37777 | 15000 | 22777 |
| 企二乙 | 1 | 33927 | 10932 | 22995 |
| 史二 | 1 | 29261 | 15261 | 14000 |
| 合計人數 | 9 | 298653 | 147437 | 151216 |

- 2、98/2(進)收入部份 活存03/24至04/02帳 自動投幣機工本費等18,500元

3、990402(進)帳止休學退費15人退381390元；重覆繳費退費1人27,059元

休學繳1/3  21人 173,362元；退學繳1/3 0人 交0元；其他退費1人22719元

| 98/1休退學 | 休學退費人 | 休學退費 | 退學退費人 | 退學退費 | 休學1/3人 | 休學繳1/3 | 退學繳1/3人 | 退學繳1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文系 | 2 | 57797 |  |  | 1 | 3022 |  |  |
| 歷史系 | 2 | 36924 |  |  | 1 | 7499 |  |  |
| 哲學系 |  |  |  |  | 1 | 10291 |  |  |
| 圖資系 | 1 | 21071 |  |  | 1 | 10331 |  |  |
| 法律系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 數學系 |  |  |  |  | 1 | 9671 |  |  |
| 餐旅系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大傳系 | 2 | 57911 |  |  | 2 | 23804 |  |  |
| 日文系 | 2 | 56608 |  |  | 1 | 4893 |  |  |
| 英文系 | 3 | 76504 |  |  | 5 | 47770 |  |  |
| 貿金系 | 1 | 22551 |  |  | 2 | 20648 |  |  |
| 經濟系 | 1 | 29079 |  |  | 1 | 795 |  |  |
| 會計系 |  |  |  |  | 1 | 8436 |  |  |
| 企管系 | 1 | 22945 | 1 | 22719 | 3 | 21761 |  |  |
| 統資系 |  |  |  |  | 1 | 4441 |  |  |
| 合計 | 15 | 381390 | 1 | 22719 | 21 | 173362 |  |  |

4、98/1(進)加退期限外990402帳-未繳費用

| 繳費期限990309帳 | 人數 | 金額(元) |
| --- | --- | --- |
| 一般生加選未繳 | 3 | 15,835 |
| 延修生未繳 | 1 | 8,396 |
| 減免生未繳 | 0 | 0 |
| 其他學程未繳 | 0 | 0 |

5、990402帳止，98/1欠費

| 至990119加選欠費 | 981一般生加選期限外未繳費 |  | 981延修生期限外未繳費 |  | 981減免生期限外未繳費 |  | 981其他學程期限外未繳費 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系級 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 | 人數 | 金額 |
| 中文系 | 1 | 8,396 | 1 | 8,396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歷史系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 哲學系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 大傳系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 圖資系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 英文系 | 1 | 5,462 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 日文系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 數學系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 餐旅系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 經濟系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 法律系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 企管系 | 1 | 1,977 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 會計系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 貿金系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 統資系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 合計 | 3 | 15,835 | 1 | 8,396 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.(進)98/2，就貸不准繳全額，截至99/04/02繳費狀況如下。

| 98/2進修部 | 學號 | 姓名 | 金額 | 繳費日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企三甲 | 596701237 | 黃泓仁 | 29871 | 3/24 |
| 日一甲 | 598241451 | 王怡雯 | 30805 | 3/29 |
| 合計人數 |  | 2 | 60,676 |  |

7、98/2各系尚未繳學分學雜費(980408帳)

| 98/2 0408帳尚未繳學費 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 系級 | 人數 | 金額 |
| 大傳系 | 8 | 319,524 |
| 中文系 | 14 | 473,798 |
| 日文系 | 10 | 322,222 |
| 企管系 | 4 | 135,912 |
| 法律系 | 4 | 125,8665 |
| 英文系 | 8 | 257,128 |
| 哲學系 | 6 | 179,722 |
| 統資系 | 1 | 39,9579 |
| 貿金系 | 2 | 62,392 |
| 會計系 | 6 | 168,534 |
| 經濟系 | 13 | 397,957 |
| 圖資系 | 5 | 155,983 |
| 數學系 | 8 | 236,778 |
| 餐旅系 | 3 | 96,565 |
| 總計 | 92 | 2,972,338 |

採購組

一、驗收：資訊中心網路管理組「大型校園骨幹核心交換器流量分析Netflow模組及網路認證系統軟體升級」

二、決標：公共事務室「紀念利瑪竇400週年國際學術會議住宿飯店」

三、教務處註冊組「教務自動化服務系統」4月1日驗收問題：(1)學生證補發申請其收費標準因次數不同而異，但系統判斷有誤(2)進修部那台收費結帳有問題，尚待後續觀察，將俟所有問題連同出納那台完成改善後，再行辦理複驗。