總務處99/09/13-99/09/19業務報告

營繕組

| 項次 | 工程名稱 | 執行進度及內容敘述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 99學年度污水處理廠設施委外代操作維護保養 | 行政作業中 |
| 2 | 電機系風扇3支及排風扇2組 | 竣工驗收 |
| 3 | 污水處理廠調勻池污水馬達更新及既有故障馬達維修 | 議價作業完成 |
| 4 | 實驗動物中心建置工程 | 變更後施作中 |
| 5 | 生命科學系9-12樓搬遷工程 | 99.09.15開會討論 |
| 5 | 護理系設備暨週邊設施改善工程 | 設計監造力可公司發包資料作業中 |
| 6 | 呼吸治療學系專業教室等空間機電建置工程 | 尋覓建築師人選 |
| 7 | 國璽樓至污水處理廠行人步道磚損壞部份現況修補 | 施工中 |
| 8 | 醫學大樓電力改善工程（六、七樓） | 98.12.02第一次開標流標後續 |
| 9 | 聖言樓心靈晤談室SF127、213各加裝鎖頭 | 竣工驗收 |
| 10 | SCR洗滌塔風機維修保養 | 99.09.15已發包完成 |
| 11 | 附設醫院籌備處水地目水路改道申請案 | 會同桃園縣政府審核中 |
| 12 | 織品系空調維修恆溫恆溼空調控制盒 | 發包作業 |
| 13 | 外語大樓鍛造防盜窗 | 施工中 |
| 14 | 濟時樓地下變電室火災復舊工程（消防部份） | 99.09.16已發包完成 |
| 15 | 景觀系AL108評圖室軌道牆移裝 | 竣工驗收 |
| 16 | 外語大樓辦公及教室編號門牌 | 施工中 |
| 17 | 文學院多功能教師交誼廳 | 竣工驗收 |
| 18 | 織品系恆溫恆溼空調系統保養維修 | 施工中 |
| 19 | 兒家系秉雅樓1及3樓教室磁磚維修 | 竣工驗收 |
| 20 | 外語大樓櫥窗公佈欄 | 竣工驗收 |
| 21 | 和平學苑四樓漏水維修 | 竣工驗收 |
| 22 | 514巷側門立言至電工室間地坪修復 | 竣工驗收 |
| 23 | 新醫學院二號主機冷卻泵高壓軟管破裂修繕 | 行政作業中 |
| 24 | 國璽樓冷卻水塔加藥設備維修更換 | 行政作業中 |
| 25 | 新醫學院大廳油漆 | 行政作業中 |
| 26 | TC407B/TC409專業教室電源配置修繕 | 竣工驗收 |
| 27 | TC303/304/308電源配置 | 竣工驗收 |
| 28 | 玫瑰宿舍冷氣移機保養72台至文德文舍 | 竣工驗收 |
| 29 | 貴子路天橋維修工程(醫學院前) | 施工中 |
| 30 | 電子系系辨公室OA傢俱SF725A/B | 結案 |
| 31 | 野聲樓機房光纖遷移工程及其他區域修繕工程 | 施工中 |
| 32 | 應美系金工教室搬遷工程 | 施工中 |
| 33 | 宗教系SL486冷氣清洗 | 竣工驗收 |
| 34 | 冠五樓LO202會議室LO203中國聖職代表室玻璃門 | 結案 |
| 35 | 玫瑰學苑4台冷氣移機至社工系 | 竣工驗收 |
| 36 | 中央圓環路燈維修 | 已完成發包 |
| 37 | 真善美聖廣場十字架油漆工程 | 結案 |
| 38 | TC407B/TC409專業教室電源配置修繕 | 竣工驗收 |
| 39 | TC303/304/308電源配置 | 竣工驗收 |
| 40 | 外語教學資源中心 ES601天花板油漆粉刷 | 結案 |
| 41 | 景觀設計學系AL010研究室洗手台 | 議價作業 |
| 42 | 濟時樓地下室變電機房空調修繕 | 99.09.16已發包完成 |
| 43 | 視教中心語言自學室裝修工程 | 己驗待結 |
| 44 | 進修部貿金系辦公室冷氣保養 | 施工中 |
| 45 | 教學組冷氣維修 | 施工中 |
| 46 | 織品系-冷卻水塔管路及箱型冷氣機年度保養 | 議價作業 |
| 47 | DG308教室整修工程 | 初驗作業，待複驗 |
| 48 | 電機系-電子電路實驗室改裝工程 | 議價作業 |
| 49 | 文舍前停車埸人孔蓋補平工程 | 結案 |
| 50 | 文開樓四樓電腦桌補強工程 | 99.09.14已發包完成 |
| 51 | 管理學院 利瑪竇1樓門弓器感應探照燈工程 | 99.09.15已發包完成 |
| 52 | 織品系窗下櫃施作 | 議價作業 |
| 53 | 立言、格物熱泵工程 | 規劃作業 |
| 54 | 管研所冷氣移機保養 | 結案 |
| 55 | DG410研討室整修工程 | 訂定99.09.17第三次開標 |
| 56 | LE402、403、4A電腦教室窗户安全防護 | 施工中 |
| 57 | 體育系冷氣機維修保養 | 己驗待結 |
| 58 | 物理系冷氣排水器維修 | 己驗待結 |
| 59 | PH115冷氣保養 | 己驗待結 |
| 60 | PH205冷氣維修 | 己驗待結 |
| 61 | PH107冷氣保養 | 己驗待結 |
| 62 | 就輔組冷氣保養 | 己驗待結 |
| 63 | 織品系TC303木造隔間拆除 | 竣工驗收 |
| 64 | 外語學院辦公室天花板修繕 | 竣工驗收 |
| 65 | PH117B壓縮機故障 | 議價作業 |
| 66 | 媒體中心 文友樓教室休息室及飲水機電源重遷 | 99.09.16進場 |
| 67 | 課外組窗型冷氣維修保養 | 竣工驗收 |
| 68 | 資訊中心 99柏達樓機房基礎環境設施維護 | 議價作業 |
| 69 | 羅耀拉SL 259研究室油漆粉刷 | 竣工驗收 |
| 70 | 餐旅系生活午茶不鏽鋼水槽施工 | 施工中 |
| 71 | 文友樓女生廁所警鈴加蓋 | 竣工驗收 |
| 72 | 宜美宿舍馬桶破損更換 | 竣工驗收 |
| 73 | 景觀系AL501外牆修補 | 竣工驗收 |
| 74 | 事務組冷氣保養 | 訪價作業 |
| 75 | 物理系 PH105分離式冷氣微電腦故障 | 訪價作業 |
| 76 | 揭牌儀式公共空間油漆 | 議價作業 |
| 77 | 外語教學資源中心AV201冷氣壓縮機故障 | 訪價作業 |
| 78 | 男生宿舍緊急求救系統 | 訪價作業 |
| 79 | 朝橒樓地下室變更使用-消防部分配合改善工程 | 待鈞長裁示，檢附相關資料後進行發包 |
| 80 | 利瑪竇大樓地下室階梯磨石子修補工程 | 初驗改善作業 |
| 81 | 醫學院空調維修(二期修繕) | 發包完成，待單位確認時間進場 |
| 82 | 哲學系 LI310會議室冷氣維修 | 竣工驗收 |
| 83 | 生科系 LS111,LS211,LS301冷氣保養 | 竣工驗收 |
| 84 | 資訊中心教學組冷氣移機 | 初驗改善作業 |
| 85 | 課外組分離式冷氣保養維護(同心救生社) | 竣工驗收 |
| 86 | 校園馬達更新工程(貴子門) | 議價作業(已緊急搶修) |
| 87 | 應美系99學年度暑假冷氣保養維修 | 已發包完成，與單位確認施作時間 |
| 88 | 99學年度校園高壓變電站設備巡檢委託 | 99.08~99.09巡檢委託請款作業 |
| 89 | 進修部地下室演講廳冷卻系統馬達故障 | 已驗待結 |
| 90 | 羅燿拉大樓屋頂水工程 | 99.09.15進場 |
| 91 | 伯達樓屋頂排水修復工程 | 99.09.14發包完成，備料作業 |
| 92 | 國璽樓MD431隔間工程 | 訪價作業 |
| 93 | 景觀設計學系分離式冷氣維修工程 | 99.09.16報價規格重新確認 |
| 94 | 音樂系AM203,017冷氣故障維修 | 議價作業 |
| 95 | 商學研究所研究室後門門檻加高 | 議價作業 |
| 96 | 濟時樓二號主機修繕 | 訪價作業 |
| 97 | 醫學大樓電力改善工程 | 訪價作業 |

事務組

業務說明（重點報告）

朱麗文

1. 派工支援共21件。(搬遷物品-跨文化研究所、社工系、外語學院*2、宜真學苑、出版社、哲學系、數學系、西文系、資訊中心、資管系、圖資系、會計室、外語學院外語教學資源中心；校園花木修剪*3；

新生輔教、新生家長日、新生健檢、中美堂體試能活動撤場等﹞

2.進行校園清潔巡視及與工友業務溝通

(工友清潔工具調查、99學年請假記錄表等)。

3.處理資源回收物品攜出清單及查核事宜共3件。

4.處理工友請假單13件、加班單4件、派工單申請16件、核銷1件等。

5.代轉工友各式表單、通知、公告等。

(代轉工友請假單、體育室健康輔仁活動公告、服務學習中心大學入門「方案一愛校服務」總務處服務指導說明會開會通知單30人及調查午餐葷素人數等)

6.每日全日美公司清潔外包廠商，與事務組承辦人雙向溝通清潔維護事項，互動良好。

(轉達9/13環保局人員至警衛室反應吹葉機使用影響週邊住戶安寧希望調整使用時間問題；9/15請協助代詢文德文舍工友住院清潔代工一名，加強藝術學院一樓工友清潔態度及品質；服務學習中心大學入門「方案一愛校服務」總務處服務指導說明會開會通知單11人及調查午餐葷素人數等)

7.協助組內同仁業務及疑難。

(總務系統操作、認識工友、清潔用品發放原則、資源回收資料填報)

8.提醒機動班派工工作之進行及問候鼓勵打氣等。

9.處理聖言會、修女院購買清潔用品事宜。

10.工友座談會會議記錄作業。

11.關懷9/13文德文舍工友洪瑞香因病住院檢查身體，因需住院開刀及休養，先行安排清潔代工事宜。

12.9/13製作工友清潔工具調查表，發放工友填報，彙整、記錄、發放工具用。

13.9/13製作99學年工友請假記錄表電子檔，做為工友請假登錄用，另發放紙本供工友自行管控記錄用。

14.處理公布修正後工友工作規則電子簽文、外語教學資源中心ES601課程移至濟時樓B1上課簽文。

15.參加9/16中午12:00服務學習中心大學入門「方案一愛校服務」總務處服務指導說明會

16.參加9/16上午9:00研發處100年度教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫系統填報說明會。

17.協商處理玫瑰學苑兩位工友工作調整事宜。

18.處理工友加班費申請系統作業操作測試。

曾淑雅

1.修繕：公共區域報〈請〉修等7件。

2.核銷：校車公務車之油脂費..等3件。

3.持續辦理99學年度教、職員工及約聘汽、機車停車證作業(含車籍異動及遺失補申請、輔幼停車證及廠商)，合計104張。

4.董事會9/27(一) 上午10:00召開第17屆董事會使命特色專責小組第5次會議.地點:野聲樓三樓董事長辦公室，申請保留4個停車位，已保留。

5.發放日間及在職生停車證〈劵〉：57張，初核車輛派遣單7張。

6.勘察事項：宜真宜善學苑、文華樓、文開樓、文友樓、野聲樓、警衛室…等

7.製作車證：舉辦活動進出校門知會單53張、貴賓證344張。

8.獅子會台灣總會台北縣光華獅子會9/23(四) 上午9:30-17:00舉辦愛心捐血活動地點:真善美聖廣場左側、中美堂左側，申請保留2個停車位，已保留。

9.巡查並登記報修之情形。

10.處理各系、單位之請購單採購及議價驗收作業。

11.其他事項：辦理學生離校手續6件。

12.臨時交辦事項。修正「輔仁大學校區腳踏車管理與處理辦法」擬提本處主管會報討論。

13.新增財產校警室機車。

14.教廷宗座醫療牧靈委員會主席齊莫夫斯基總主教等三人來

訪，申請野聲樓前保留2個停車位，已保留。

朱芬滿：

1.處理事務性採購(校本部等行政單位)17件。

2.處理領用物品(文具用品及電腦耗材)20件。

3.協助工友同仁請領清潔用品20件。

4.協助系所領取庫存文具用品1件。

5.協助系所單位核銷(蓋經辦章及核對核銷清單)16件。

6.申請採購及核銷業務內之請購修單15件。

7.輔大診所門口除草及花木植栽估價1件。

8.黃金椰子10盆租借1件。

戴麗馨

1.聖言樓3樓2043(L)飲水機下方機櫃漏水顯示〝IE〞同時停止供水叫修

2.焯炤館3樓飲水機故障叫修

3.利瑪竇3樓3022飲水機故障叫修

4.國璽樓A棟2樓4021飲水機故障叫修

5.文開樓7樓飲水機無法出水，液晶面版顯示不正常叫修

6.醫學院DG402飲水機編號4008故障，螢幕出現1E字樣叫修。

7.宜真學苑一樓交誼廳2114飲水機不出水叫修

8.文開樓2樓1024飲水機需更換U-439-3溫度保險絲及R-180牌水接頭請修

9.羅耀拉SL470茶水間3055飲水機更換U848t主機板及E-81-5電熱管請修

10.理圖4樓飲水機需更換U848T主機板及E-153電熱管請修

11.藝術學院1021水機需更換E-216t電磁閥請修

12.秉雅樓二樓2024飲水機更換U-850T控制基板及\E-216T電磁閥請請款核銷

13.聖言樓3樓飲水機2042滴水需更換P-749-5控制面板請款核銷

14.文開樓7樓飲水機無法出水，液晶面版顯示不正常叫修。

15.朝雲樓、物理系2樓、宜真學苑大廳及文開樓4樓飲水機故障賀眾以免費修復

16.聖言樓5樓2046(R)飲水機排水管斷裂叫修

17.外語學院4樓2021飲水機顯示面板故障叫修

18.LH綜合教室2015飲水機漏水叫修

陳福洲

1.辦理進修部場地、教室、演講廳、借用〈操作〉等事宜。

2.持續核發99學年度進修部教職員汽、機車停車證。

3.開始辦理99〈上〉進修部學生3000元及4000元汽車停車證。

4.開始辦理99〈上〉進修部學生租用置物櫃每個每學期350元。

5.持續回收98學年度畢業生學士服及離校手續等作業。

6.協助進修部ES211、ES312主任及秘書辦公室遷移及請購修等事宜。

7.99學年度開學前進修部大樓各出入口樓梯梯階油漆9/13完成。

8.進修部ES101自主學習中心新成立9/16晚間祝福啟用茶點活動。

9.協助進修部學生使用置物櫃無法開啟，教導如何開啟等作業。

10.進修部2樓及6樓教授休息室報紙到期辦理訂報業務。

11.進修部99學年度新生含轉學生輔導教育及各系新生茶會協助。

12.進修部大樓地下室ES001演講廳舞台邊緣腐蝕木板整修完畢。

13.進修部大樓各層樓教室日光燈、走廊、廁所、樓梯、清潔巡視。

14.處理進修部15學系、單位之請購單採購及議價、核銷作業。

15.辦理教職員、各系學會、社團各項物品借用及歸還等事宜。

16.巡查並登記各樓層教室報修之日光燈、廁所水箱漏水及修復情形。

17.臨時交辦事項處理。

梅瑞龍

1.圖書館自動化系統維護合約：合約用印中

2.視教中心文華樓LI300語言教室設備年度保養合約：合約用印中

3.視教中心進修部ES601語言教室99學年度教學主機設備保養：合約用印中

4.資訊中心網路組認證網路閘道器維護合約：合約簽文中

5.資訊中心網路組校園網路中階路交換設備維護：比議價記錄簽核中

6.資訊中心網路組全校高速大型核心校園骨幹交換設備維護合約：比議價記錄簽核中

7.資訊中心網路組弱點掃描系統一年維護合約（IBM Appscan），比議價記錄送核中。

8.食科系液相層析儀檢測維修，G1379-60000：結案。

9.資訊中心網路組網路認證伺服器維護合約：合約簽文中。

10.出納組UPS維修：結案。

11.數學系防踢鋁板：99.9.14發包。

陳曉涵

1.場地預約登記九件，場地申請三件。

2.活動時程更新，聯繫協調。

3.申報工讀費。請購單一件。請修單一件。

4.工讀生書面資料甄選及面談。

5.除濕機去水，花木澆水，影印機添紙，佈告欄更新。

6.桌子、桌巾、茶桶外借。

7.貓道場燈燈泡更換。

8.主廳走廊石英燈泡底座故障，管線更換。(陸修士)

9.聖言廊廳清理，百鍊廳內部打理。(劉女士)

張皋煒

1.學碩博學士服送洗    59套

2.碩學士服遲還法款     8件

3.畢業生辦理離校      32件

4.碩學士辦理歸還       8件

5.設備報修            32件

6.請購修               5件

7.廠商估價案件         5件

8.借用物品            12件

9.請購結案             2件

10.接單位請購修單       5件

楊貴女

1.掛號信件例行處理共789件。

2.鑰匙借用共6人次：(文學院、羅耀拉、信箱鎖、電梯鎖、「潛水艇的天空」門鎖、利瑪竇大樓)。

3.全錄及金儀影印卡出售共1盒。

華曼玲

1.例行請購(修)單分案事宜共88件。

2.處理兒家系傳真機採購事宜。

3兒家系三層櫃、工作梯採購。

4.組內傳真機、印表機碳粉採購事宜。

5.臨心系LOGO水晶字製作事宜。

6.企管系檯燈採購。

7.基礎醫學研究所數位相機採購。

8.回覆3件愛校建言。

14.完成6件採購案比、議價。

15.採購案結案6件。

16.9/17彙整提報本組本週之週報，於呈送組長批核後，再轉送處秘。

專案業務進度

1.簽辦新購21人座中型巴士申請牌照各項相關資料。

2.彙整97、98學年一般生活垃圾及資源回收成果表，供做校務評鑑佐證資料

3.陸續協助衛保組委託調查本校飲水機異動情形，以供99學年度飲水機評鑑。

4.準備民防團隊『輔大防護團』99年度編組作業建置人員名冊供各單位系所核對更正。

5.「99學年度網路頻寬管理系統維護」、「99學年度Fortinet FG-3600防火牆維護合約」、「99學年度Cisco firewall service module維護合約」已完成用印。

6.98學年度學碩博學士服收回送洗共計6873件。

出納組

- 一、支出部份

- 1、校內付款、廠商付款、開立信用狀、結購外匯、催領未領支票

- 2、代校內同仁兌換外幣。

- 3、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23150055345 | 一銀支存 | 756 | 17,142,697 |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 167 | 1,895,287 |
| 20130060011 | 一銀支存板橋農委會 | 24 | 236,474 |
| 23150802111 | 一銀活存離職儲金 | 4 | 145,758 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 9 | 8,424,869 |
| 399668 | 郵局乙存 | 830 | 182,848,086 |
| 0400460 | 郵局乙存-離職儲金 | 2 | 29,400 |
| 16020831 | 郵局支存 | 20 | 1,271,277 |
| 共計 |  | 1,812 | 211,993,848 |

- 4、

| - 摘要 | - 筆數 |
| --- | --- |
| 處理轉帳分錄傳票 | 183 |
| - 發送E-MAIL通知受款人付款訊息 | 277 |
| - 新建受款人基本資料 | 54 |

- 二、收入部份

1、郵局乙存帳戶現金結存日報表。

2、領據編號、建檔。

3、一般例行性業務。

4、學生補註冊事宜。

5、廠商99學年場地維護費收費一覽表彙整。

6、九十九學年第一學期，休學、退學等退、補繳學雜費人數，至99/09/17明細如下：

|  | 退費人數 | 補繳人數 | 合計人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 休學 | 58 | 4 | 62 |
| 放棄學籍 | 5 |  | 5 |
| 保留學籍 |  |  |  |
| 重覆交費 | 1 |  | 1 |
| 退學 |  |  |  |
| 提前畢業 |  |  |  |
| 延修生誤繳 |  |  |  |
| 合計 | 64 | 4 | 68 |

- 7、

| 銀行帳號 | 戶名 | 筆數 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20130060088 | 一銀支存板橋國科會 | 3 | 173,050 |
| 00056898 | (日)台新學雜費 | 37 | 15,372,112 |
| 00060189 | (進)台新學雜費 | 25 | 3,267,457 |
| 8325900 | 彰銀乙存 | 13 | 809,151 |
| 5108325920 | 彰銀活存推廣部 | 5 | 208,880 |
| 0399668 | 郵局乙存 | 423 | 200,705,155 |
| 0412791 | 郵局活存LC | 3 | 557,740 |
| 共計 |  | 509 | 221,093,545 |

三、其他所得稅務部份

- 1、

| 項目 | 摘要 | 數量(筆) | 通報所得(元) | 通報稅額(元) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 稅務部份 | 境內居住人所得 | 99 | 1,901,486 | 0 | 境內居住人所得 |
|  | 居住未滿183天非境內居住人所得 | 1 | 18,050 | 3,610 | 居住未滿183天非境內居住人所得 |
|  | 非固定薪資人事費共計 | 100 | 1,919,536 | 3,610 | 非固定薪資人事費共計 |

四、學雜費業務

- 台新銀行代收本校學雜費專戶2068-01-00056898自99年8月1日起至9月15日止收入830,665,025元整，其中學雜費收入計785,302,891元整。

- 99學年度第一學期學雜費繳費截止日為99年9月8日，配合電子註冊系統開放，自9月13日起逾期繳費同學至出納組補辦註冊，並依延遲繳交學雜費規定收取致納金。

- 98-2學雜費欠費(就貸減免差額、延修生全額學雜費)共計24人，金額總計251,964元整。

五、進修部

1、(進)98/2，分期付款學分學雜費，截至99/09/15繳費狀況如下。

| 98/2進修部 | 98/2學費分期人數 | 應收金額 | 已收金額 | 未繳差額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中一乙 | 1 | 34987 | 34987 | 0 |
| 英二乙 | 1 | 33883 | 33883 | 0 |
| 法一 | 1 | 36719 | 36719 | 0 |
| 法二 | 1 | 35333 | 35333 | 0 |
| 統四 | 1 | 24247 | 24247 | 0 |
| 日三甲 | 1 | 32519 | 32519 | 0 |
| 日二乙 | 1 | 37777 | 37777 | 0 |
| 企二乙 | 1 | 33927 | 23927 | 10000 |
| 史二 | 1 | 29261 | 29261 | 0 |
| 合計人數 | 9 | 298653 | 288653 | 10000 |

2、(進)99/1，學費分期付款，截至99/09/15繳費狀況如下。

| 99/1進修部 | 98/2學費分期人數 | 應收金額 | 已收金額 | 未繳差額 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日四甲 | 1 | 27605 | 9605 | 18000 |
| 合計人數 | 1 | 27605 | 9605 | 18000 |

- 3、98/2(進)收入部份 活存至09/15帳

4、982（進）加選、延修生、減免生繳費期限外未繳至09/15帳

| 982(至09/06帳未繳) | 數量（人） | 金額（元） |
| --- | --- | --- |
| 982加選繳費 | 19 | 94383 |
| 982延修生繳費 | 5 | 82201 |
| 982減免生加選繳費 | 3 | 10520(含1人勒退2514) |
| 合計 | 27 | 187104 |

5、990915(進)帳止休學退學費14人退430243元；重覆繳費退費1 人34699元

休退學繳1/3  3 人  30897元；休退學繳2/3  人交  元；就貸生繳現金退費 1人   30805元

| 98/2休退學 | 休學退費人 | 休學退學費 | 退學退費人 | 退學退費 | 休退學繳1/3 | 休退學繳1/3 | 休退學繳2/3 | 休退學繳2/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文系 | 1 | 34987 |  |  |  |  |  |  |
| 歷史系 | 1 | 22496 |  |  | 1 | 10759 |  |  |
| 哲學系 | 2 | 43567 |  |  |  |  |  |  |
| 圖資系 | 2 | 53713 |  |  |  |  |  |  |
| 法律系 | 2 | 67591 |  |  |  |  |  |  |
| 數學系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 餐旅系 | 1 | 35868 |  |  |  |  |  |  |
| 應美系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 藝文學程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大傳系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日文系 | 2 | 68748 |  |  | 1 | 10765 |  |  |
| 英文系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 貿金系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經濟系 | 1 | 29363 |  |  |  |  |  |  |
| 會計系 | 1 | 36068 |  |  |  |  |  |  |
| 運休學程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 金融&國企 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企管系 |  |  |  |  | 1 | 9373 |  |  |
| 宗教系 | 1 | 29466 |  |  |  |  |  |  |
| 商管學程 | 1 | 29466 |  |  |  |  |  |  |
| 統資系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 15 | 451333 |  |  | 3 | 30897 |  |  |

6、991進修部 學費 990803至990915

| 991進 至990915帳 | 已繳人數 | 進修部 | 學分學雜費 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已繳 | 3100 |  | 87942993 |
| 991進 至990915帳 | 未繳人數 |  | 學分學雜費 |
|  | 59 | 大傳系 | 2071823 |
|  | 66 | 中文系 | 1924670 |
|  | 54 | 日文系 | 1795490 |
|  | 49 | 企管系 | 1213465 |
|  | 25 | 法律系 | 653382 |
|  | 32 | 金融與國企 | 870368 |
|  | 46 | 英文系 | 1336106 |
|  | 31 | 哲學系 | 849805 |
|  | 28 | 統資系 | 858335 |
|  | 57 | 經濟系 | 1785868 |
|  | 35 | 會計系 | 1056815 |
|  | 1 | 運管學程 | 28445 |
|  | 31 | 圖資系 | 735019 |
|  | 25 | 數學系 | 690727 |
|  | 24 | 歷史系 | 551299 |
|  | 24 | 餐旅系 | 636059 |
|  | 1 | 應美系 | 36109 |
| 合計 | 588 |  | 17093785 |

保管組

一般業務執行事項:

一、帳務事項。

1、協助各單位總務資訊系統列產，協調系統工程師進行故障排除。

2、與採購組、會計室及列產單位協調列產事宜。

3、一般財產新增、報廢、移轉等帳務處理。

4、地點修正、財產牌補發。

5、協助各單位財產帳務查詢。

二、驗收~

1、各項新增財產實地貼驗。

2、「體育室跆拳道重力背心、技術分析系統、攜帶式電動計時器及割草機

等」採購案驗收。

三、報廢~

1、協助單位處置報廢事宜。

2、核對是否己提列預估報廢及已達使用年限。

3、協助單位報廢物品搬至倉庫(社工系、公衛系等)。

四、其他~

1、進修部器材室及e化教室之器材設備(筆記型電腦、單槍投影機、CD

Player、  麥克風、DVD影音光碟機及擴大機...等)之維修與管理。

2．進修部器材室之器材設備(筆記型電腦、單槍投影機、CD  Player、麥克風、

DVD影音光碟機及擴大機...等)之借用

3、協助同仁處理部份工作(歸還學士服、申請下個學期之置物櫃、報修燈管不

亮、報修水龍頭或水箱漏水、借用桌椅及報修桌椅...等)。

4、配合教務處夜間辦公室辦理學生申請補發學生證(學生證被偷、遺失、模糊

或學生更名等須補發)之作業，查察有無借用器材室之器材而尚未歸還之情

事。

5、協助推廣部廖本萬同仁處理城區推廣部財產之移轉及報廢事宜。

6、本組請購財產標簽公文簽辦。

7、資管系財產報廢公文簽辦。

8、本組文具用品請購。

9、影印機增功能增設聯繫。

10、辦理朱修華神父申請勘用報廢電腦校外捐贈事宜。

| 單位別 | 業務 性質 | 驗收（hr） | 新增（件） | 移轉（件） | 報廢（件） | 驗廢（hr） | 貼驗（hr） | 盤點（件） | 媒合（件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校本部 | 列產 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 文學院 | 列產 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藝術學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 理工學院 | 列產 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外語學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民生學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法律學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 社會科學院 | 列產 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理學院 | 列產 | 0 | 16 | 3 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 醫學院 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 推廣部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 進修部 | 列產 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 圖書館 | 列產 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資訊中心暨文德學苑 | 列產 | 0 | 6 | 74 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 列管 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 |  | 0 | 102 | 106 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |