九十一學年度第二學期『校園規劃小組會議』會議紀錄

會議時間：92年3月25日(星期二)上午10：00-中午12：00

會議地點：野聲樓第三會議室

列席指導：周副校長善行

主 持 人：胡總務長澤民

出 席 者：見簽到單

                                                        記錄：黃惠穎

主席報告及業務單位補充：
    本校近期將有以下(一)至(四)重大工程會陸續動工：

(1) 文圖擴建招標作業已完成，將於4月初簽約且預定於4月中動工。其中工地圍籬因為會影響交通動線，將於廠商規劃出平面圖後會辦相關業管單位。
(2) 綜合醫學大樓。

(3) 中華電信宿舍電話虛擬總機工程。

(4) 立體機車停車場。

(5) 聖多瑪斯修院停車場及排球場的規劃與中國主教團還在商議中。
(6) 藝術學院因增建工廠影響聖母山之多次提案，請院方審慎規劃後以書面向中國主教團說明及溝通。

第一學期會議決議執行狀況：
案 由 一：事務組建請拓寬文友樓前之柏油鋪面

執行情形：俟文圖興建工程發包後，配合施工範圍，再行整體規劃文、藝學院該區域之交通動線及停車空間等事宜。

案 由 二：楊英風捐贈本校雕塑品設置位置

執行情形：91年12月19日下午，胡總務長會同田默迪神父、景觀系陳文錦老師、應美系卜建平老師、事務組楊寶珠組長共同會勘後：
          (1)「月明」不鏽鋼雕塑，置放地點：以「前往健康中心與民生學院大樓」之交叉路口，與「面對民生學院花牆左側」連成之軸心線上，取民生學院草坪中心點位置(如相片中人站立的位置)。置放基座採「燒面灰色花崗石」之材質，寬約64公分，高60公分。(附圖一)

          (2)「地球村」不鏽鋼雕塑，置放地點：以小巴黎外側走道彎處，面向園中之一棵「錢樹」後方右側中心點位置(如相片中人站立的位置)。基座約60公分見方，30公分高度。(附圖二)
          (3)「正氣」銅雕，置放地點：以中央走道中線軸為基準線，取第一圓環邊「小花叢」與「中央椰林樹叢」之中間稍偏右位置(如相片中人站立的位置)。(附圖三)

提案討論：

1、 文圖擴建植栽之移植

說明：附件一
	
	名稱
	株數
	高度(米)
	移植存活率

	1
	亞歷山大椰子
	7
	12
	50%以下

	2
	圃葵
	1
	12
	50%以下

	3
	可可椰子
	1
	10
	50%以下

	4
	棍棒椰子
	5
	3-5
	

	5
	緬梔
	1
	2.5
	50%(可人工移植)

	6
	榕樹大
	3
	3
	非常高

	7
	榕樹小
	7
	1
	非常高

	8
	大葉欖仁
	2
	3
	

	9
	芒果
	1
	5
	種植容易，存活易

	10
	羅比親王海棗
	5
	2.5
	50%(可人工移植)


決議：(1)於文圖動土前進行移植，希望能提高存活率，發揮愛心、尊重生命。

      (2)採『定植』方式，請事務組楊組長邀請應美系林文昌主任、卜建平老師、景觀系陳文錦老師、得標建商及園藝苗圃專業人士確定移植位置(以一至二個點為原則)。

      (3)移植前先做根部完整處理，配合此段適合移植季節。

(4)文圖植栽移植會勘時，請一併會勘校內其他區域植栽情形。

2、 野聲樓與理圖間人行道旁佈告欄之位置調整

說明：進入校門口後，面對中美堂，野聲樓與理圖間人行道旁佈告欄目前位置行進時會在左邊，與人體習慣向右邊看不符。

決議：(1)移回右邊且採段落間隔式安置。

      (2)請學務處調查佈告欄數量是否可以酌減。

3、 野聲樓與理圖間之右轉車道，常因人車爭道易生危險，請考慮將車道旁明溝加蓋美化為人行道之功能

說明：目前此車道因人車爭道易生危險，請考慮將車道旁明溝加蓋美化為人行道。

決議：空間活用，立意甚佳。請事務組與相關委員立即規劃進行。
其他建議事項：

1、 第一圓環花圃常更換，有浪費經費之疑慮

回覆：學校正門門口及第一圓環的草花因為有季節性因素，故時間到就必須配合更換。

2、 建議拓寬514巷理工的機車停車場

回覆：因其位置緊臨變電室而且又有電工夜間值班室，故無法拓寬。但拓寬前面段比較可行，會後事務組會即刻再次前往評估。

3、 理工機車停車場火災時被焚燬的摩托車仍有部分遺留現場

回覆：會後立刻處理。

4、 各建築物指示牌剝落更換及色彩規劃

回覆：各院因歷史因素形狀是已定的，至於顏色再會同應美、景觀系老師規劃、確定。

5、 三泰路停車及攤販問題

回覆：新莊市代會議曾向本校反映學生隨處停車的問題，會再向學生宣導遵守規定停車。至於攤販問題，因攤販極有可能就是附近住戶，經確認後宜配合管區警員再向當地住戶勸導。

6、 學校重大施工計畫，請上網公告讓學生知道

回覆：將全力配合上網公告通知。

七、校門口中正路路面較本校高，對排水不利，建議利用捷運施工此一最佳時機，行文相關單位，要求改善

回覆：先了解捷運施工是否已規劃降低路面並出示本校示意圖，再行文相關單位(公路總局、捷運局、台北縣政府交通局)研究其可行性。

八、水塔美化

回覆：水塔具本校指標性象徵且極具結構美，擬以公開甄選方式，擇優選擇色彩及圖案，將於校慶前請應美系林文昌主任籌劃提案辦理。
