九十二學年度第一學期『校園規劃小組會議』會議紀錄
會議時間：92年11月17日(星期一)下午1：30-下午3：30

會議地點：野聲樓第三會議室

列席指導：詹副校長德隆

主 持 人：謝總務長邦昌

出 席 者：應美系林主任文昌(請假)、應美系卜建平老師、應美系賴志彰老師、藝術學院方院長銘健(缺)、景觀系張德煇老師(缺)、景觀系趙家麟老師(缺)、景觀系葉美秀老師、校牧田默迪神父、宗輔中心王主任文芳、事務組王組長翠蘭、營繕組王組長永勛、進修部總務組汪組長文麟、職員代表洪月菁

學生代表日文系鄒銘凝、學生代表哲學系黃郁絢

                                                        記錄：黃惠穎

一、前次會議決議執行狀況：

案 由 一：事務組建請拓寬文友樓前之柏油鋪面。
執行情形：俟文圖興建工程發包後，配合施工範圍，再行整體規劃文、藝學院該區域之交通動線及停車空間等事宜。

補充說明：1、經委員複勘後，動線已改為單行道方向行駛，文舍前只出不進(如附圖A)，並於92年5月執行完畢。

2、柏油鋪設及劃線工程已全面完成。

案 由 二：楊英風捐贈本校雕塑品設置位置。
執行情形：91年12月19日下午，胡總務長會同田默迪神父、景觀系陳文錦老師、應美系卜建平老師、事務組楊寶珠組長共同會勘後：

          (1)「月明」不鏽鋼雕塑，置放地點：以「前往健康中心與民生學院大樓」之交叉路口，與「面對民生學院花牆左側」連成之軸心線上，取民生學院草坪中心點位置。置放基座採「燒面灰色花崗石」之材質，寬約64公分，高60公分。

          (2)「地球村」不鏽鋼雕塑，置放地點：以小巴黎外側走道彎處，面向園中之一棵「錢樹」後方右側中心點位置。基座約60公分見方，30公分高度。

          (3)「正氣」銅雕，置放地點：以中央走道中線軸為基準線，取第一圓環邊「小花叢」與「中央椰林樹叢」之中間稍偏右位置。

補充說明：均已如期完成並由校長、校牧、楊英風基金會共同剪綵揭幕。

案 由 三：野聲樓與理圖間人行道旁佈告欄之位置調整。
說明：進入校門口後，面對中美堂，野聲樓與理圖間人行道旁佈告欄目前位置行進時會在左邊，與人體習慣向右邊看不符。

決議：(1)移回右邊且採段落間隔式安置。

      (2)請學務處調查佈告欄數量是否可以酌減。

補充說明：佈告欄位置調整已執行完成。

案 由 四：野聲樓與理圖間之右轉車道，常因人車爭道易生危險，請考慮將車道旁明溝加蓋美化為人行道之功能。
說明：目前此車道因人車爭道易生危險，請考慮將車道旁明溝加蓋美化為人行道。

決議：空間活用，立意甚佳。請事務組與相關委員立即規劃進行。

補充說明：總務處目前正進行類似「白宮草皮」規劃，現已完成樹枝修剪。

案 由 五：建議拓寬514巷理工的機車停車場。
回覆：因其位置緊臨變電室而且又有電工夜間值班室，故無法拓寬。但拓寬前面段比較可行，會後事務組會即刻再次前往評估。

補充說明：經再次評估後，因不符效益成本原則，確定不宜。

案 由 六：各建築物指示牌剝落更換及色彩規劃。
回覆：各院因歷史因素形狀是已定的，至於顏色再會同應美、景觀系老師規劃、確定。

補充說明：各單位色系、樣式延襲已久，須全盤重新規劃。

案 由 七：學校重大施工計畫，請上網公告讓學生知道
回覆：將全力配合上網公告通知。

補充說明：本處定將已完成之施工計畫，如水、電、動線等上網公告。

案 由 八：校門口中正路路面較本校高，對排水不利，建議利用捷運施工此一最佳時機，行文相關單位，要求改善。
回覆：先了解捷運施工是否已規劃降低路面並出示本校示意圖，再行文相關單位(公路總局、捷運局、台北縣政府交通局)研究其可行性。

補充說明：中正路排水系統，捷運局施工屬地下層，路面權責為北縣府，不涉本校地基層高低與否。
案 由 九：水塔美化

回覆：水塔具本校指標性象徵且極具結構美，擬以公開甄選方式，擇優選擇色彩及圖案，將於校慶前請應美系林文昌主任籌劃提案辦理。
補充說明：經再商議，林主任認為應維持原色及「地標」作用較佳。
二、前次會議決議執行狀況之再討論：
· 討論案由二：楊英風雕塑品「地球村」置放地點，建議重新以現在位置轉 90         ∘置放(附圖一〜四現在位置)(附圖五〜十重置參考圖)。
    決議：同意，請由總務處配合辦理。

＊  討論案由四：野聲樓與理圖間之右轉車道，常因人車爭道易生危險，請考慮將車道旁明溝加蓋美化為人行道之功能。

    決議：(1)車道旁明溝加蓋除著重於美觀及符合輔大特色之人文氣息將之美化外，也採活動式以方便清理。

(2)人行道草皮規劃與加蓋工程請由總務處併案處理。
·  討論案由六：各建築物指示牌剝落更換及色彩規劃。

決議：校園內各路口指(標)示牌標示不清或剝落請由總務處重新檢視。

    本會建議：(1)本校地圖或建築物之辨(標)識系統，可採各建築物外框上分系分色來辨別。
              (2)本會之位階及授權不明，建議 eq \o\ac(○,1)往後本會請董事列席指導 eq \o\ac(○,2)本會對校園建築、景觀設置之基本原則權責模糊，建議由本會提供校園景觀規劃之基本藍圖、願景及方向後，呈報  鈞長簽核。
              (3)89、90學年度景觀系及應美系教師進行之本校及鄰近地區景觀、空間評估與全校植栽計畫，總經費約150萬，請兩位老師評估復案之可能性，若可行，由總務處代表先向研發處爭取經費補助或總務處於93學年度以專案計畫爭取預算。
三、提案討論：

提案一、環境問題：(1)為什麼輔大跟其他學校相比,動物的數量特別多呢?沒有人養的流浪狗,不曉得有沒有疾病,是不是會影響到學生的安全問題呢?(2)為什麼學校的工程,不可以是在寒假或是暑假完工呢?這樣不是會影響到學生上學的情緒嗎?(提案人：學生代表日文系鄒銘凝)

回覆：(1)針對本校流浪狗相關事宜，已與DOGGY  CLUB合作，原則上以校園內人身、安全與人性考量並重為努力目標。至於近來流浪狗個案處理詳情，請參考附件一。

      (2) eq \o\ac(○,1)因為各項工程有先後順序 eq \o\ac(○,2)工程施工期限長短不一 eq \o\ac(○,3)工程急迫性不一 eq \o\ac(○,4)預算問題…等因素干擾，請多包涵！總務團隊一定綿密思考，儘力配合。

決議：校狗部分： eq \o\ac(○,1)將掛上統一的標示牌，請由總務處處理 eq \o\ac(○,2)對校狗加強訓練，先由總務處詢問DOGGY  CLUB是否能接受此任務。
提案二、校園內機車問題：(1)近來陸續不斷有人反應校園內機車太多，有安全及管理之虞，經統計目前本處核發之機車通行證已超過500張，擬比照它校作法，提出校園內全面禁行機車及公務機車通行配套措施。(提案人：謝總務長) 
決議：校園機車禁行及公務機車通行證發放辦法請由總務處事務組先提案，再送交相關會議決議。

提案三、進修部學生汽車停放問題：醫學綜合大樓動工後，進修部學生夜間停車空間縮減，造成停車位不足。(提案人：進修部總務組汪組長文麟) 

決議：請告知學生未來可停至神學院旁，省植物社現址即將興建的新停車場(協商借用耶穌會院所屬土地)
提案四、貴子路、二省道經中山路天橋有同仁反應，因廣告看板遮蔽、燈光照明不足、又有流浪漢徘徊，有安全之虞？(提案人：職員代表洪月菁)
決議：請由總務處事務組行文至泰山鄉公所反應。
提案五、淨心堂往校門口轉彎處(郵筒旁)有洞，同學曾經跌倒。(提案人：學生代表哲學系黃郁絢)

決議：請由總務處會後馬上進行勘查與處理。

提案六、校內垃圾桶蓋子損壞或半邊脫落。(提案人：校牧田默迪神父)

決議：請由總務處會後進行全面檢視與處理。
PAGE  
1
92學年度第一學期校園規劃小組會議記錄


