總務處營繕組業務處理標準流程

| 業務處理程序作業範圍 |  |
| --- | --- |
| 業務項目 | 一般修繕案 |
| 作業步驟 | 一、需求單位申請送會計室審核 二、核可後發包作業。 三、施工監督及工程勘驗 四、驗收。 五、核銷作業。 |
| 作業要領 | 一、前置規劃未完整之請購修案協助完成規劃。 二、施工項目及相關資料要校審。 三、工程需合消防及建物安檢規定。 四、各施作工程如與電力有關需考慮用電安全及施作之合宜性必要時需知會電工共同研商。 五、工程發包達貳萬元以上至少需三家比價。 |
| 法令依據 | 一、建築物安全撿查簽証及申報辦法。 二、各類場所消防安全設備檢修及申報作業基準。 三、本校採購法。 |
| 協調單位 | 需求單位 工程施作相關單位 |
| 注意事項 | 一、使用防火材，廠商需給防火證明。 二、使用經常門預算達十萬元以上，資本門達五十萬元，請購修單要送校長簽可。 三、工程施作時如需停水、停電或出入動線改變需協調相關單位，範圍大者需發通知並上網公告。 |