總務處營繕組業務處理標準流程

| 業務處理程序作業範圍 |  |
| --- | --- |
| 業務項目 | 校審工程計價書 |
| 作業步驟 | 一、營造商將計價書送建築師審核。 二、建築師審核確認後資料交採購組再轉申請單位及營繕組續辦。 三、校審工程施作內容。 四、送本校工程顧問簽核。 五、送回總務處營繕組並依序簽核。 六、送採購組續辦請款作業。 |
| 作業要領 | 審核實際施作完成項目，是否與計價書請款項目相符（需以該工程簽訂核約為依據）。 |
| 法令依據 | 正式簽訂之工程合約 |
| 協調單位 | 受託建築師 工程顧問 申請單位 總務處 本部 採購組 |
| 注意事項 | 一、參照工務會議決議後執行項目。 二、依施工進度表執行。「工程計價書」於請款作業完成後由採構組分送建築師、營造廠、總務處營繕組各留一份。 備註：無流程圖 |