中華民國100年 6 月01 日

中文公開評選公告資料

[案號] 採99031 (第02次公告)
[招標機關] 私立輔仁大學 
[招標機關地址] 新北市新莊區中正路510號
[中文標的名稱及數量摘要] 天主教輔仁大學外語學院德芳實習所新建工程委託設計及監造服務案

[標的分類]勞務類其他

[採購金額級距] 巨額採購

[依據法條]採購法第22條第1項第9款

[是否依據採購法99條]否
[是否屬特殊採購]否
[是否屬共同供應契約採購]否
[是否屬優先採購身心障礙福利機構產品或勞務]否,

優先採購分類項目：未定義優先採購分類項目。
[是否提供電子領標]否
[是否提供電子投標]否
[無法提供電子領標原因]硬體設備不足
[是否屬公共工程實施技師簽證範圍]否
[招標狀態]第二次公開評選(準用最有利標)

[是否適用條約或協定之採購] 否
[是否公開閱覽] 否
[聯絡人(或單位)] 輔仁大學總務處採購組

[電話] 02-29052927

[傳真] 02-29053162

[預算金額是否公告]否
[預計金額是否公告]否
[是否屬建築工程]否
[是否統包]否
[執行現況] 第二次公開評選

[領標及投標期限] 100年6月23日(星期四)下午1時00分止交資格封。

通過資格審查者於100年6月27日(星期一)上午11時00分止交企劃書及標價封。
[採行協商措施] 否
[開資格標日期] 第一階段100年6月23日(星期四)下午2時00分(僅開資格標)

第二階段評選日期100年6月29日（星期三）下午2時00分

[開標地點/評選地點] 新北市新莊區中正路510號 輔仁大學野聲樓三樓第一會議室(YP324室)。

[投標文字] 中文 
[履約地點] 新北市(非原住民地區)

基地地理位置、面積、工程內容：詳招標計畫書。
[履約期限] (履約各分段進度：

（一）得標者應於得標後二十日內提出基本設計及工作執行計畫書送本校審查。

（二）得標者應於基本設計及工作執行計畫書核定後四十五日內完成細部設計規劃送交本校。

（三）細部設計規劃經本校同意日起十日內，得標者應彙整相關資料提送都審，都審每次審查意見修正應於會後十五日內完成並送請複審，以二個月內獲審議通過為原則。

（四）接獲都審審議通過結論或本校書面通知次日起十五日內，得標者應完成修正細部規劃送本校審查。修正之細部規劃經本校審定或本校書面通知次日起三十日內或雙方協議期限內，得標者應完成發包圖說及文件內容送本校審查。

(五) 建造執照及拆除執照（無地上建物者免辦）應於主體建築工程動工前一個月領得。

（六）應於建造執照核發後一個月內領得內政部綠建築標章候選證書（銀級以上）。

（七）消防、污水等系統設備設計圖說應於施工廠商申報放樣勘驗前，領得主管機關之核准文件或簽章。

（八）電氣、電信、自來水等系統設備設計圖說應於領得建造執照後四十五日內，領得主管機關之核准文件或簽章。

（九）得標者應依據消防、電氣、電信、自來水、污水等主管機關核准圖說文件檢討相關工程設計內容，經本校審定之圖樣及書表若有變更設計之必要，得標者應主動辦理，並於領得主管機關之核准文件或簽章後依本校規定期限完成修正內容（份數另行約定）送本校審核，並於審定後即製作發包圖說及文件送交本校使用，本工作本校不另付費。

（十）各分標工程應配合主體工程進度，依本校指定日期提出細部設計約定內容送交本校審查，並於審定後即依約定內容製作發包圖說及文件交本校使用。。

（十一）本契約所列期限已包含所有星期例假日、國定假日或其他休息日；得標者應自行考量工作人員符合勞動基準法等相關規定，並不得藉此要求展延履約期限或要求增加費用。完成日期以送達本校之收文日為準，但因不可歸責於得標者之事由，致不能如期完成者，得標者應於事件發生十日內以書面向本校申請展延履約期限，並經本校書面同意後，始得延長之。

（十二）本校審查時如有任何審查意見，得標者應於接獲本校審查意見之次日起十日內完成修正並送本校複審，複審次數以一次為原則。

[未來增購權利] 無
[收受投標文件地點] 輔仁大學總務處採購組YP407辦公室。

[押標金額度] 免

[履約保證金額度] 須於決標後10個日曆天內繳納履約保證金，履約保證金為21萬元整。
[決標方式] 非複數決標：準用最有利標

[是否依『機關異質採購最低標作業須知』辦理]否
[是否受機關補助]否
[是否適用採購法第104條或105條或招標期限標準第10條或第4條之1]否
[疑義、異議受理單位] 本案招標機關
[中文公開招標公告附加說明]

一、本案分段開標：投標廠商應就各段標之標封分別裝封並標示：

（1）(資格封)內含資格文件 (一式一份)---投標截止期限內6/23下午1點前送達

（2）(企劃書)共17份---資格通過後6/27早上11點以前送達

（3）(價格封)內含標價文件 (一式一份) ---資格通過後6/27早上11點以前送達

二、參與遴選之建築師有下列情形之一，經本校發現者，其所送達之企劃書及資料將不  予評選；於評選後發現者，將取消其入選資格。

- 企劃書逾越截止期限，始送達者。

- 違反遴選資格說明之規定者。

- 未依本遴選資格說明文件規格要求之規定。

- 借用、冒用他人名義及證件，或以偽造、變造之文件供評選者。

- 影響評選公正及違反法令行為。

- 所附建築師事務所相關文件內容有不實或塗改未蓋印鑑者。

- 因業務上違法失職，經法院判刑者。

三、投標家數至少2家即可開標，資格審核通過廠商得以進入第二階段簡報及評選。

四、簡報30分鐘委員答詢30分鐘。（採統問統答方式計時）

五、第二階段評選合格者(75分及格)，依評審結果合格廠商在二家以上者，依優勝序位，自最優勝者起，依序辦理議價直至決標為止。

六、企劃書應包含：

(一)、建築設計服務團隊實力與經驗（含結構、機電、消防、空調等）

（1）合作團隊的分工架構(請附專職員工名冊並說明資歷)

（2）以過去實際完成案例，述明工作團隊於設計之理念與特色。

（3）若承接本案，未來主要成員負責工作項目、學經歷、專業執照及字號等。

(二)、規劃圖樣及圖說：(以A3格式裝訂，包含封面及封底)

（1）基地配置圖及量體計算資料。

（2）大樓及其週遭建物外觀立面圖並述明其設計理念。

（3）景觀規劃圖面及說明。

（4）全棟空間規劃概要配置及動線規劃、分析、建議。

（5）外部(行人、車輛、防災消防)動線規劃及分析。

（6）說明設計構想所需要之圖面（配置圖、平面圖、立面圖、剖面圖、透視圖等）。

（7）工程品質管理與監造計劃。

（8）硬體維護管理計劃。

(三)、建築成本估算及配當：包含設計監造及發包工程等主要項目。

(四)、設計監造服務費：建造費用百分比法。

(五)、工作計畫進度表。

(六)、對本案之相關建議。

(七)、對本案之期許與保證

(八)、文件格式：

（1）請將企劃書區分為『團隊實力與經驗』（A4格式）、『規畫圖樣及圖說』（A3格式）、『營建管理』（A4格式）三本資料。

（2）企劃書以中文敘述為主，得以英文說明為輔，圖面標示尺寸以公制為標示            單位。

七、本案依『評審結果、議價金額』等要項，綜合考量遴選出對本校最為有利之合作對象，未獲簽約者不得提出異議。

八、凡因簽約所產生之一切稅金及費用，皆由獲簽約建築師負擔。

九、凡參加遴選之建築師，須同意本校可無償擇取各作品構想，以充實本案工程規劃之內涵。

十、參加遴選之建築師，須同意本校可無償公開展覽、刊印其作品。

十一、本案因故無法簽訂設計監造委任契約時，各建築師不得異議。

十二、簽約建築師其所提之企劃書內容，將視為契約之一部分。

十三、本案參與投標者應於投標前詳閱招標文件，如須赴相關建築地點勘查，勘查前請聯絡營繕組陳柏亨組長，聯絡電話02-29053015。

十四、共同會勘時間：100年6月13日(星期一)下午2點於野聲樓二樓營繕組集合（請攜帶會勘紀錄表）

十五、契約簽訂部份：

(一)除招標文件另有規定者外，議約建築師應於決標次日起十日內至本校辦理資格文件正本核對手續。

(二)除招標文件另有規定者外，議約建築師應於決標次日起十五日內，按照本校所規定之格式及所需文件，與本校簽訂契約。契約書之製作裝訂由議約建築師為之，其所需費用由議約建築師負擔。

[基本資格摘要]

（一）廠商登記或設立證明：建築師事務所－1.建築師開業證書。2.建築師公會會員證。

（二）廠商納稅及信用證明

1.營業稅繳稅證明：納稅證明其屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件代之。

2.廠商信用之證明：如票據交換機構於截止投標日前之前半年內所出具之非拒絕往來戶或票據交換機構於截止投標日前之前半年內所出具之最近一年內無退票紀錄證明等。

3.依法免繳納營利事業所得稅稅金者應附文件：應繳交核定通知書影本或其他依法免稅之證明文件影本。

[特定資格摘要]：

（一）本案設計建築師資格，須具備本國國籍之建築師單獨或共同參與，本國籍建築師得邀請外國籍建築師共同參與，外國籍建築師必須邀請本國籍建築師共同參與。共同參與廠商家數上限為二家。

（二）單獨或共同參與遴選之每一方，必須具備中華民國政府合格建築師執照，且隸屬建築師公會之會員。如共同參與遴選之成員為外國籍建築師者除外，但亦須提具相關法定文件證明以確認資格。

（三）單獨或共同參與遴選之一方，必須具學校建築之設計監造實績，並提具相關證明。

（四）單獨或共同參與遴選之一方工作團隊（含協力廠商）必須具外語視聽教學教室、同步口譯專業教室（空間）之設計能力，並提具相關證明。

（五）單獨或共同參與遴選之一方，需提出三年內合約工程款新台幣120,000,000元以上規劃設計實績，並提具相關證明。

（六）單獨或共同參與遴選之一方，需具備美國綠建築協會（U.S. Green Building Council, USGBC）LEED認證實績或內政部綠建築標章認證實績（候選部分不得列入），並提具相關證明。

（六）參與遴選之建築師有下列情形之一，經本處發現者，其所送達之服務建議書及資料將不予評選；於評選後發現者，將取消其入選資格。

1.服務建議書逾越截止期限，始送達者。

2.違反遴選資格說明之規定者。

3.未依本遴選資格說明文件規格要求之規定。

4.借用、冒用他人名義及證件，或以偽造、變造之文件供評選者。

5.影響評選公正及違反法令行為。

6.所附建築師事務所相關文件內容有不實或塗改未蓋印鑑者。

7.因業務上違法失職，經法院判刑者。

[招標文件領取方式及地點]： 
上班時間：星期一 ~ 星期五 上午8:00—12:00 下午1:00—4:30：輔仁大學總務處出納組野聲樓一樓(YP116a)購買。

[招標文件售價及付款方式]： 
每份工本費新台幣1,000元整，每家限領一份，以現金支付。

[其他]：

本案規格內容如有問題，請於上班時間內洽營繕組 陳柏亨組長，聯絡電話：02-29053015。

[新增日期] 100.6.01
[公告日期] 100.6.02